Эээжжждизпа

Приложение

к Постановлению администрации

Балашовского муниципального района

от 22.03.2019 г.  № 163-п

муниципальная   программа

Муниципальная целевая программа

«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Балашов. Ремонт и благоустройство общественных и  дворовых территорий многоквартирных домов

в 2018 - 2022году»

г. Балашов  2019 г.

Эжоршенк7

!Ошибка в формуле

проекта

ПАСПОРТ

ПАСПОРТ

муниципальной  программы

| - Наименование программы | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Балашов. Ремонт и благоустройство общественных и дворовых территорий многоквартирных домов в 2018 -2022гг» |
| --- | --- |
| - Наименование подпрограммы (подпрограмм) муниципальной программы | 1 «Ремонт и благоустройство общественных и дворовых территорий многоквартирных домов в 2018 -2022гг» 2 «Развитие современной городской среды – Ремонт набережной реки Хопер в г. Балашове Саратовской области» |
| - Заказчик программы | Администрация Балашовского муниципального района |
| - Основные разработчики программы | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Балашовского муниципального района» |
| - Исполнители программы | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Балашовского муниципального района. |
| - Соисполнители программы | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Балашовского муниципального района. |
| 7. Цели и задачи | - Повышение уровня благоустроенности дворовых и общественных территорий; комфортности проживания в многоквартирных домах. Улучшение комфорта проживания на территории г. Балашова. Требования по благоустройству: - Приведение пешеходных общественных пространств в соответствии современным требованиям городской среды, удобным для жизни - - Обеспечения пешеходной связи между различными функциональными зонами; - Обеспечение беспрепятственного движения пешеходов: - Создание беспрепятственной среды для маломобильных групп населения: - обеспечение устройства пандусов при продольном уклоне дорожного полотна не более 5%; -Повышение эксплуатационных характеристик территории. |
| 8. Целевые показатели муниципальной программы | - количество благоустроенных дворовых территорий от общего количества требующих проведения мероприятий по благоустройству - 24 единиц в 2018 году, с 2019 по 2022 годы не менее 14 единиц ежегодно; - количество обустроенных общественных территорий – 1 территория в 2018 году, с 2019 по 2022 годы – от общего количества требующих проведения мероприятий по обустройству - 1 единица ежегодно; - реконструкция набережной р. Хопер в г. Балашове Саратовской области. |
| 9. Срок реализации программы | этапы программы: 1 этап 2018 год 2 этап 2019 год 3 этап 2020 год 4 этап 2021 год 5 этап 2022 год |
| 10. Объем финансирования и источники финансирования | Общий объем финансирования мероприятий Программы (прогнозно) с 2018 по 2022 гг. составляет 263293,1 тыс.рублей . в т.ч. - 126717,1 тыс.руб. из средств федерального бюджета. - 106576,0 тыс.руб. из средств областного бюджета. - 30 000,0тыс.руб. из средств местного бюджета МО г.Балашов. Финансирование по годам: 2018г. - 21 663,7 тыс.руб. из средств федерального бюджета. - 4 126,4 тыс.руб. из средств областного бюджета. - 5 000,0 тыс.руб. из средств местного бюджета МО г.Балашов. 2019г. - 30009,6 тыс.руб. из средств федерального бюджета. - 100612,4 тыс.руб. из средств областного бюджета. - 10 000,0 тыс.руб. из средств местного бюджета МО г.Балашов. 2020г. - прогнозно - 30009,6 тыс.руб. из средств федерального бюджета. - 612,4 тыс.руб. из средств областного бюджета. - 5 000,0 тыс.руб. из средств местного бюджета МО г.Балашов. 2021г. - прогнозно - 30009,6 тыс.руб. из средств федерального бюджета. - 612,4 тыс.руб. из средств областного бюджета. - 5 000,0 тыс.руб. из средств местного бюджета МО г.Балашов. 2022г. - прогнозно - 30009,6 тыс.руб. из средств федерального бюджета. - 612,4 тыс.руб. из средств областного бюджета. - 5 000,0 тыс.руб. из средств местного бюджета МО г.Балашов. в том числе по подпрограммам: 1 «Ремонт и благоустройство общественных и дворовых территорий многоквартирных домов в 2018 -2022гг» на 2019 г. - 30009,6 тыс.руб. из средств федерального бюджета. - 612,4 тыс.руб. из средств областного бюджета. - 5 000,0 тыс.руб. из средств местного бюджета МО г.Балашов. 2 «Развитие современной городской среды – Ремонт набережной реки. Хопер в г. Балашове Саратовской области» на 2019 г. - 100000,0 тыс.руб. из средств областного бюджета. - 5 000,0 тыс.руб. из средств местного бюджета МО г.Балашов. |
| 11. Ожидаемый конечный результат | Благоустройство не менее 110 дворовых территорий к 2022 году, учитывающих потребности комфортного проживания граждан, с использованием инструментов общественного контроля. Обустройство не менее 5 общественных территорий города Балашова к 2022 году, учитывающих требования по созданию современной городской среды, с использованием инструментов общественного контроля. Благоустройство территории набережной реки Хопер г. Балашова. |
| 12. Показатели эффективности расходования бюджетных средств | Достижение 100% соответствия целевых индикаторов итоговым значениям указанные в строках 8 и 11 таблицы. |
| 13. Контроль за исполнением | Контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляется Администрацией Балашовского муниципального района Саратовской области, Комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Балашовского муниципального района», в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления Балашовского муниципального района. |

Примечание. Распределение  бюджетных средств по объёмам и источникам финансирования Программы является прогнозным и исполняется в пределах выделенных средств после принятия законов о соответствующих бюджетах на очередной финансовый год.

1. Характеристика муниципальной программы

Перечень объектов общественных дворовых территорий, включаемых в программу ежегодных работ на 2018 – 2022год проводится на основании технико-экономического обоснования с учетом результатов общественного обсуждения и условий, предполагаемых участие  в мероприятиях по благоустройству.

Для получения субсидии из областного бюджета необходимо:

обеспечить проведение общественных обсуждений (срок обсуждения – не менее 30 дней со дня опубликования) муниципальной программы 
на 2018-2022 годы, в том числе при внесении в них изменений;

обеспечить учет предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории, общественной территории в муниципальную программу 
на 2018-2022 годы, срок подачи заявки по включению в программу на 2019год до 20 декабря 2018 г.

обеспечить осуществление контроля за ходом выполнения муниципальной программы общественной комиссией, включая проведение оценки предложений заинтересованных лиц;

разработать и утвердить не позднее 1 марта 2019 года с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проект благоустройства каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу на 2019 год, а также дизайн-проект благоустройства общественной территории, в которые включается текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, в том числе его концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории;

обеспечить синхронизацию выполнения работ в рамках муниципальной программы с реализуемыми в муниципальных образованиях федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программ 
по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории;

обеспечить проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;

Дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству. При выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству уровень долевого финансирования за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений должен составлять не менее 50% от объема финансирования дополнительных видов работ по благоустройству.

Муниципальная программа на 2018-2022 годы предусматривает:

адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся 
в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период текущего календарного года, исходя из минимального перечня работ по благоустройству. Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяется по результатам инвентаризации дворовой территории;

адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся 
в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период текущего календарного года. Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определяется по результатам инвентаризации общественной территории;

мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений 
с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве 
не позднее 2022 года в соответствии с требованиями утвержденных 
в муниципальном образовании правил благоустройства;

информацию о выборе формы участия (финансовое и (или) трудовое) 
и доле участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

Перечень дворовых территорий МКД,

подлежащих ремонту и благоустройству на период 2019-2022 гг.

|  | Адрес |
| --- | --- |

|  | Ул.Орджоникидзе,3 |
| --- | --- |
|  | Ул.Орджоникидзе,5 |
|  | Ул.Орджоникидзе,7 |
|  | Ул.Орджоникидзе,6 |
|  | Ул.Орджоникидзе,8 |
|  | Ул.Орджоникидзе,12 |
|  | Ул.Карла Маркса, №9 |
|  | Ул.Карла Маркса, №34 |
|  | Ул.Карла Маркса, №65 |
|  | Ул.Карла Маркса, 67 |
|  | Ул.Гагарина «61 |
|  | Пер.Гагарина №2 |
|  | Пер.Гагарина №4 |
|  | пер.Гагарина №6 |
|  | Ул.Титова, №5 |
|  | Ул.Титова №7 |
|  | Ул.Титова №9 |
|  | Ул.Титова №11А |
|  | Ул.Ленина №10 |
|  | Ул.Ленина №12 |
|  | Ул.Ленина №13 |
|  | Ул.Ленина №15 |
|  | Ул.Ленина №118 |
|  | Ул.Володарского №30 |
|  | Пр.Космонавтов №2 |
|  | Пр.Космонавтов №3 |
|  | Пр.Космонавтов №4 |
|  | Пр.Космонавтов №5 |
|  | Пр.Космонавтов №6 |
|  | Пр.Космонавтов №7 |
|  | Ул.50 лет ВЛКСМ №11 |
|  | У.Строителей №6 |
|  | Пр.Космонавтов № 9 |
|  | Пр.Космонавтов № 15 |
|  | Пр.Космонавтов № 15А |
|  | Пр.Космонавтов № 17 |
|  | Пр.Космонавтов № 18 |
|  | Пр.Космонавтов № 20 |
|  | Балашов-3 , № 3 |
|  | Балашов-3 , №4 |
|  | Балашов-3 , №5 |
|  | Балашов-3 , №10 |
|  | Балашов-3 , №11 |
|  | Балашов-3 , №15 |
|  | Балашов-3 , №16 |
|  | Ул.Титова №22 |
|  | Ул.Титова №24 |
|  | Ул.Титова №26 |
|  | Ул.Титова №28 |
|  | ул. Юбилейная,№26 |
|  | ул. Юбилейная №28 |
|  | ул. Юбилейная №30 |
|  | ул. Юбилейная №32 |
|  | Ул. К. Маркса №71 |
|  | Ул. К. Маркса №73 |
|  | Ул. К. Маркса №75 |
|  | Ул. К. Маркса №79 |
|  | Ул.Калинина, №26 |
|  | Ул. К. Маркса №38 |
|  | Ул. К. Маркса №40 |
|  | Ул. К. Маркса №40Б |
|  | Ул. К. Маркса №42 |
|  | Ул. К. Маркса №44 |
|  | Ул. К. Маркса №47 |
|  | Ул.167 Стрелеовой,№2 |
|  | Ул.Ленина №4 |
|  | Ул.Ленина №8 |
|  | Ул.Ленина №62 |
|  | Ул.Ленина №120 |
|  | Ул.Ленина №132 |
|  | Ул.Ленина №134 |
|  | Ул.Ленина №136 |
|  | Ул. Володарского №53 |
|  | Ул.Фестивальная №14А |
|  | Ул.Фестивальная №18 |
|  | Ул.Фестивальная №23 |
|  | Ул.Фестивальная №23А |
|  | Балашов-3 , №14 |
|  | Балашов-3 , №17 |
|  | Балашов-3 , №18 |
|  | Балашов-3 , №19 |
|  | Балашов-3 , №20 |
|  | Балашов-3 , №21 |
|  | Балашов-3 , №22 |
|  | Пер.Титова,№5 |
|  | Пер.Титова,№7 |
|  | Ул.Романова №17 |
|  | Ул.Романова №17А |
|  | Привокзальная №1 |
|  | Привокзальная №3 |
|  | Привокзальная №5 |
|  | Привокзальная №7 |
|  | Привокзальная №9 |
|  | Привокзальная №11 |
|  | Привокзальная №13 |
|  | Балашов-3 , №6 |
|  | Балашов-3 , №7 |
|  | Балашов-3 , №8 |
|  | Балашов-3 , №9 |
|  | Балашов-3 , №12 |
|  | Балашов-3 , №13 |
|  | Ул.Фестивальная №1 |
|  | Ул.Фестивальная №1А |
|  | Ул.Фестивальная №3 |
|  | Ул.Фестивальная №4 |
|  | Ул.Фестивальная №5 |
|  | Ул.Фестивальная №6 |
|  | Ул.Фестивальная №7 |
|  | Ул.Фестивальная №8 |
|  | Ул.Фестивальная №9 |
|  | Ул.Фестивальная №10 |
|  | Ул.Энтузиастов,6 |
|  | Ул.Энтузиастов,8 |
|  | Ул.Энтузиастов,8А |
|  | Ул.Энтузиастов,10, |
|  | Ул.Энтузиастов,10а |
|  | Ул.Энтузиастов,12 |
|  | Ул.Энтузиастов,14 |
|  | Ул.Энтузиастов,16 |
|  | Ул.Энтузиастов,30 |
|  | Ул.Энтузиастов,30А |
|  | Ул.Энтузиастов,32А |
|  | 50лет ВЛКСМ,7 |
|  | 50лет ВЛКСМ,15 |
|  | 50лет ВЛКСМ17 |
|  | 50лет ВЛКСМ19 |
|  | 50лет ВЛКСМ,21 |
|  | 50лет ВЛКСМ,21А |
|  | Пер.Малый,15 |
|  | Ул.Ленина,118 |

Перечень дворов для благоустройства территории на текущий календарный год утверждается Протоколом общественной комиссии.

Объекты мест общественного назначения

на территории муниципального образования город Балашов для включения в программу на 2018-2022г.г.

Благоустройство общественной территории:

- ул. К. Маркса (ул. Софинского – ул. 167 Стрелковой Дивизии)

2. пр. Космонавтов

3. ул. Рабочая (от ул. Ленина до ул.К.Маркса)

4. территория военного городка (восточная часть)

5. набережная р.Хопер в центральной части города Балашов

6. территория около ЗАГСа по ул. Пугачевская

7. территория около железнодорожного вокзала Балашов 1.

8. сквер на ул. Титова в мкр. Рабочий городок

9. парк им. Куйбышева и центральная площадь

10. спуск к набережной, продолжение пешеходной зоны и выход на пляж.

(определяются ежегодно по итогам рейтингового голосования жителями г. Балашова)

Разработка и реализация муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Балашов. Ремонт и благоустройство общественных и дворовых территорий многоквартирных домов в 2018 -2022году» позволит комплексно подойти к решению проблемы низкого уровня благоустройства территорий города Балашов, повысит комфортность проживания в многоквартирных домах.

Завершить реализацию программы планируется в 2022 году.

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

программными методами.

Анализ состояния площадей и улиц города, дворовых территорий и проездов, количество обращений граждан по вопросу их капитального ремонта, свидетельствуют  о том, что необходим комплексный подход к  благоустройству с учетом ландшафтного проектирования.

Актуальность настоящей Программы и необходимость ее реализации на территории МО город Балашов обусловлены тем, что большинство жилых домов муниципального района введены в эксплуатацию в 1970-1980 годах, и ремонт асфальтобетонного покрытия  проездов дворов проводился в недостаточном объеме. Асфальтобетонное покрытие более чем 80% дворовых территорий имеет высокий физический износ. Кроме того, за последнее десятилетие значительно выросло количество личного автотранспорта, что привело к росту потребности в парковочных местах на придомовых территориях.

Выполнение программных мероприятий позволит:

- улучшить архитектурный облик центральной части города, транспортно-эксплуатационное состояние проездов к дворовым территориям жилых домов;

- снизить физический износ дорожного покрытия дворовых территорий и проездов к ним;

- повысить уровень благоустройства мест общего пользования в жилой застройке.

В связи с этим в настоящее время необходимо выполнить ряд мероприятий по приведению мест общего пользования и дворовых территорий многоквартирных домов в надлежащее состояние.

В рамках Программы по выбору собственниками помещений МКД  запланирован ремонт асфальтового покрытия, замена бортового камня, обеспечение освещения дворовых территорий, установка  скамеек, урн.

Основные цели и задачи

Основными целями  Программы являются:

- повышение уровня благоустроенности дворовых территорий многоквартирных домов;

- повышение уровня благоустроенности общественных территорий;

- улучшение качества проживания населения на территории муниципального образования город Балашов.

Срок и этапы реализации Программы

Реализация программы рассчитана на 2018 -2022 год и осуществляется  поэтапно в рамках выделенных средств в соответствующих бюджетах на каждый финансовый год.

Система программных мероприятий

(поэтапно, ежегодно) с 2018 до 2022года

Система программных мероприятий ежегодно с 2018 по 2022год включает взаимоувязанные социально-экономические, производственные, организационно-хозяйственные и другие мероприятия, обеспечивающие достижение программных целей.

Реализация Программы ежегодно предполагает осуществление следующих мероприятий:

Программные мероприятия по «Формированию комфортной городской среды  на территории муниципального образования город Балашов. Ремонт и благоустройство общественных дворовых территорий многоквартирных домов в 2018-2022 гг» на 2019 г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования, тыс. руб. | Главные распорядители/ распорядители | Источник финансирования 2019 год | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Составление проектно-сметной документации ремонта дворовых и общественных территорий | 1250,0 | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Балашовского муниципального района | МО г. Балашов | Рациональное использование материалов и стоимости работ - 100% |
| 2 | Экспертиза достоверности сметной стоимости строительства | 100,0 | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Балашовского муниципального района | МО г. Балашов | Эффективность использования бюджетных средств 100% |
| 3 | Благоустройство и ремонт дворовых территорий МКД | 21700,0 | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Балашовского муниципального района | МО г. Балашов | Улучшение комфортности проживания жителей 60% |
| 4 | Благоустройство и ремонт общественных территорий | 9300,0 | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Балашовского муниципального района | МО г. Балашов | Улучшение комфортности проживания жителей 60% |
| 5 | Строительный контроль по обеспечению качества и объема выполняемых работ | 270,0 | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Балашовского муниципального района | МО г. Балашов | Соответствие объемов и качества работ нормативным требований |
| 6 | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию набережной р. Хопер в г.Балашове Саратовской области | 2600,0 | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Балашовского муниципального района | МО г. Балашов | Выполнение работ по проектно-сметной документации |
| 7 | Выполнение работ по реконструкции Набережной р.Хопер в г.Балашове. | 105000,0 | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Балашовского муниципального района | МО г. Балашов | Выполнение работ по реконструкции Набережной по условиям Соглашения. |
| 8 | Выполнение мероприятий по межеванию и оформлению земельных участков под территориями для благоустройства. | 400,0 | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Балашовского муниципального района | МО г. Балашов | Выполнение условий НПА в области ФКГС 100% |

Ежегодное ресурсное обеспечение Программы на  2018-2022 год.

Прогнозно: общая потребность в затратах на реализацию Программы по ремонту дворовых и общественных территорий составит 35622,0 тыс. рублей, в т.ч.

- 30009,6 тыс.руб. из средств федерального бюджета.

-  612,4 тыс.руб. из средств областного бюджета.

- 5000,0 тыс.руб. из средств местного бюджета МО г.Балашов.

Обобщенная характеристика подпрограмм (подпрограммы)

муниципальной программы

Реализация муниципальной программы будет осуществляться по следующим подпрограммам:

Подпрограмма 1 «Ремонт и благоустройство общественных и дворовых территорий многоквартирных домов в 2018 -2022гг».

Подпрограмма 2 «Развитие современной городской среды – Ремонт набережной реки. Хопер в г. Балашове Саратовской области».

Основной целью подпрограмм является увеличение благоустроенных общественных территорий муниципального образования город Балашов.

Для достижения основной цели требуется решение задачи по благоустройству мест общего пребывания людей на территории муниципального образования город Балашов.

Характеристика подпрограмм муниципальной Программы

Подпрограмма 1 «Ремонт и благоустройство общественных и дворовых

территорий многоквартирных домов в 2018 -2022гг»

Паспорт подпрограммы

| 1. Наименование подпрограммы | «Ремонт и благоустройство общественных и дворовых территорий многоквартирных домов в 2018 -2022гг» |
| --- | --- |
| 2. Ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Балашовского муниципального района |
| 3. Соисполнители подпрограммы | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Балашовского муниципального района. |
| 4. Цели подпрограммы | увеличение благоустроенных дворовых и общественных территорий на территории муниципального образования город Балашов |
| 5. Задачи подпрограммы | благоустройство дворовых и общественных территорий города Балашов, повышение комфорта проживания на территории города |
| 6. Целевые показатели подпрограммы | - количество благоустроенных дворовых территорий от общего количества требующих проведения мероприятий по благоустройству - 24 единиц в 2018 году, с 2019 по 2022 годы не менее 14 единиц ежегодно; - количество обустроенных общественных территорий – 1 территория в 2018 году, с 2019 по 2022 годы – от общего количества требующих проведения мероприятий по обустройству - 1 единица ежегодно. |
| 7. Сроки и этапы реализации подпрограммы | подпрограмма реализуется в 5 этапов: 1 этап - 2018г. 2 этап - 2019г. 3 этап - 2020г. 4 этап - 2021г. 5 этап - 2022г. |
| 8. Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам) | общий объем финансового обеспечения подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 158293,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год – 35622,0 тыс. рублей 2020 год – 35622,0 тыс. рублей (прогнозно); 2021 год – 35622,0 тыс. рублей (прогнозно); 2022 год – 35622,0 тыс. рублей (прогнозно), из них в 2019 году: - 30009,6 тыс.руб. из средств федерального бюджета. - 612,4 тыс.руб. из средств областного бюджета. - 5 000,0 тыс.руб. из средств местного бюджета МО г.Балашов. |
| 9. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | К концу 2022 года отремонтировать не менее 110 дворовых территорий и 10 общественных территорий МО г. Балашов |

Подпрограмма 2 «Развитие современной городской среды – Ремонт набережной реки. Хопер в г. Балашове Саратовской области»

Паспорт подпрограммы

| 1. Наименование подпрограммы | «Развитие современной городской среды – Ремонт набережной реки. Хопер в г. Балашове Саратовской области» |
| --- | --- |
| 2. Ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Балашовского муниципального района |
| 3. Соисполнители подпрограммы | отсутствуют |
| 4. Цели подпрограммы | увеличение благоустроенных общественных территорий на территории муниципального образования город Балашов |
| 5. Задачи подпрограммы | благоустройство общественных территорий города Балашов |
| 6. Целевые показатели подпрограммы | Реконструкция набережной реки Хопер в г. Балашове от ул. Карла Маркса до ул. Ленина |
| 7. Сроки и этапы реализации подпрограммы | подпрограмма реализуется в 5 этапов: 1 этап - 2019г. 2 этап - 2020г. 3 этап - 2021г. 4 этап - 2022г. |
| 8. Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам) | общий объем финансового обеспечения подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 105000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год – 105000,0 тыс. рублей 2020 год – 5000,0 тыс. рублей (прогнозно); 2021 год – 5000,0 тыс. рублей (прогнозно); 2022 год – 5000,0 тыс. рублей (прогнозно), из них в 2019 году: - 100000,0 тыс.руб. из средств областного бюджета. - 5 000,0 тыс.руб. из средств местного бюджета МО г.Балашов. |
| 9. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реконструкция набережной реки Хопер в г. Балашове от ул. Карла Маркса до ул. Ленина |

1.1. Характеристика сферы реализации подпрограмм, описание основных проблем и прогноз ее развития, а также обоснование включения 
в муниципальную программу

Благоустройство общественной территории – это совокупность работ и мероприятий, осуществляемых для создания здоровых, удобных условий жизни населения 
на территории города. Благоустройство охватывает часть вопросов, объединяемых понятием «градостроительство», и характеризует прежде всего уровень инженерного оборудования территории населённых мест, санитарно-гигиеническое состояние их воздушного пространства, водоёмов и почвы. Благоустройство общественной территории включает работы по инженерной подготовке территории; устройству дорог; развитию городского транспорта; строительству сооружений и прокладке коммунальных сетей: водоснабжения, канализации, энергоснабжения и др. Отдельные мероприятия по озеленению, улучшению микроклимата, оздоровлению и охране от загрязнения воздушного пространства, открытых водоёмов и почвы, санитарной очистке, снижению уровня городского шума, уменьшению возможности уличного травматизма и пр.

Внешнее благоустройство – одна из основных проблем, которую приходится решать эксплуатирующей организации на территориях жилой застройки. Комплекс мероприятий, обеспечивающий внешнее благоустройство территории, включает в себя: содержание и ремонт системы озеленения территории, транспортных и пешеходных коммуникаций, малых архитектурных форм, планировочных и объемных элементов благоустройства, игрового и спортивного оборудования, садово-парковой мебели.

Велико значение зеленых насаждений в пределах жилых территорий. Прежде всего, зеленые насаждения входят составной частью в природный комплекс города 
и участвуют в оздоровлении городской среды, регулируя тепловой режим, снижая скорость ветра, очищая и увлажняя воздух, снижая уровень шума. Зеленые 
насаждения – наилучшая среда для формирования рекреационных элементов жилой застройки: площадок для отдыха взрослых и детей, спортивных площадок. Кроме того, они являются прекрасным средством обогащения ландшафта территорий жилой застройки. Поэтому сохранность зеленых насаждений, правильный и своевременный уход является неотъемлемым требованием по их содержанию.

Каждая жилая группа должна включать следующие планировочные элементы благоустройства со специальным оборудованием:

- площадки для отдыха (кратковременный отдых, тихий отдых, настольные игры);

- детские игровые площадки (для детей разных возрастов);

- комплексные общественные пространства многофункционального назначения для всех возрастных групп населения) формируются при наличии территории 
и в зависимости от конкретных условий участка;

- площадки хозяйственного назначения (для сушки белья, чистки одежды 
и ковров, мусоросборников);

- площадки для выгула собак;

- стоянки для автомашин.

Одна из задач внешнего благоустройства – повышение разнообразия 
и художественной выразительности застройки и открытых озелененных пространств. По своему назначению их можно разделить на 5 основных групп:

- малые формы утилитарного назначения массового использования – скамьи, ограждения, указатели, номерные знаки домов, лестницы, подпорные стенки и т.п.;

- малые формы декоративного назначения - декоративные стенки, трельяжи, фонтаны, беседки, вазы для цветов, скульптуры;

- малые формы игрового и физкультурного назначения, игровые элементы детских площадок - качели, карусели, бумы, песочницы, стенки для лазания, катальные горки и т.п.;

- малые формы для площадок отдыха для взрослых - перголы, питьевые фонтанчики, столы и др.;

- оборудование спортивных площадок – сетки со столбами, баскетбольные щиты, ворота для хоккея, столики для настольного тенниса и др.

Многие элементы благоустройства носят массовый характер и могут быть типовыми, например указатели, скамьи, урны, ограды, оборудование, подпорные стенки.

Содержание малых архитектурных форм должно предусматривать их нормальную эксплуатацию. Садово-парковая мебель, малые архитектурные формы 
и оборудование должны иметь хороший внешний вид: окрашены, содержаться 
в чистоте и находиться в исправном состоянии. Их цветовое решение должно вносить в городскую застройку жизнерадостный колорит и разнообразие. При эксплуатации детских площадок необходимо уделять особое внимание качеству, чистоте 
и экологичности песка. Рекомендуется применение песка, не содержащего вредных примесей, солей тяжелых металлов, примесей глины. Конструктивные элементы оборудования детских, спортивных, хозяйственных и площадок для отдыха должны отвечать требованиям прочности, надежности и безопасности при эксплуатации.

Эксплуатационные организации должны способствовать проведению городской экологической политики на местах путем реализации комплексных мероприятий по стабилизации экологической обстановки и снижения загрязнения среды 
до установленных нормативов.

Благоустройство и озеленение населенных мест приобретает особое значение 
в условиях повышенных антропогенных нагрузок, дискомфортности среды городов 
и поселков, из-за загрязнения воздушной среды выбросами автотранспорта 
и промышленных предприятий. При выполнении комплекса мероприятий они способны значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик городов и поселков, создать более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия на улицах, в жилых квартирах, общественных местах (парках, бульварах, скверах, на площадях и т.д.). Уровень благоустройства и озеленения территорий – один 
из показателей качества среды обитания, от уровня развития сферы благоустройства 
и озеленения города зависит качество жизни горожан. Ведущая целевая функция города – обеспечение населения оптимальными условиями жизнедеятельности, труда, общения, отдыха и тому подобное в рамках возможностей общества.

Для наиболее комфортного проживания и отдыха людей необходимо создавать благоприятные условия. В целях безопасности дорожного движения внутриквартальные проезды должны соответствовать установленным нормативам. Тротуары и дворовые проезды, в комплексе должны создавать единую сеть, удобную 
и безопасную для пользования жителей.

При разработке муниципальной программы предусмотрена синхронизация объектов в рамках реализации приоритетных проектов с программными мероприятиями, реализуемых на территории муниципального образования город Балашов.

Реализация подпрограммы обеспечит скоординированность действий органов исполнительной власти области, органов местного самоуправления и населения города.

При продлении сроков реализации программы, в случае выделения финансирования работы по благоустройству набережной реки Хопер в городе Балашове будут продолжены.

Оценка эффективности реализации мероприятий.

Мероприятия по ремонту и благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов предусматривают достижение следующих целей: приведение  в соответствие с требованиями норм и правил градостроительной деятельности, повышение степени комфортности проживания населения в многоквартирных домах. Приведение пешеходных общественных пространств в соответствии современным требованиям городской среды, удобным для жизни.

Контроль за исполнением Программы.

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Балашовского муниципального района осуществляет координацию работ по реализации Программы.

Контроль за исполнением осуществляется в порядке, установленным законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления Балашовского муниципального района.

Приложения № 1 - № 11 к МП ««Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Балашов. Ремонт и благоустройство общественных и дворовых территорий многоквартирных домов в 2018 -2022году».

Заместитель главы администрации

по архитектуре, градостроительству и ЖКХ

Балашовского муниципального района                                             М.И. Захаров