29.04.2019 г.                                                                                          213-п

О внесении изменений в  постановление

администрации Балашовского муниципального

района от 23.07.2010г №68-П «Об утверждении

муниципальной  программы «Энергосбережение и

повышение  энергетической эффективности  в

Балашовском муниципальном  районе  на период до 2020 года»

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 года №131-ФЗ, в связи с изменением объёмов финансирования, организационно-правовой формы предприятий, на основании Устава Балашовского муниципального района администрация Балашовского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в постановление Администрации Балашовского муниципального района от 23.07.2010г №68-П «Об утверждении муниципальной  программы «Энергосбережение и повышение  энергетической эффективности  в  Балашовском муниципальном  районе  на период до 2020 года»:

1.1 Таблицу 11.1 «Перечень мероприятий по повышению энергетической эффективности Балашовского муниципального района на период до 2020 года читать в новой редакции согласно приложению №1.

1.2 Таблицу 12 «Источники исполнения программы» читать в новой редакции согласно приложению №2.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию.

3. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Балашовского муниципального района по архитектуре, градостроительству и ЖКХ  М.И.Захарова

Глава Балашовского

муниципального района		                                         П.М.Петраков

Приложение №1

к Постановлению администрации                            Балашовского муниципального района

от «29.»_04.2019г. № 213-п

Таблица 11.1

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

по повышению энергетической эффективности Балашовского муниципального района

на период до 2020 г.

| № п/п | Исполнители основных мероприятий | Наименование и описание энергоэффективного проекта, мероприятия | Капитальные вложения, тыс. руб. | Ориентировочный экономический эффект, тыс. руб. в год | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Раздел - Модернизация систем теплоснабжения в бюджетной сфере и ЖКХ |  |  |  |  |  |
| Балашовский муниципальный район |  |  |  |  |  |
| 1 | МУП «Балашовское ЖКХ» | Модернизация системы отопления Очистных сооружений канализации | 107,255 | 219,00 | 2013-2015 |
|  |  | Модернизация системы отопления производственной базы | 155,00 | 223,00 | 2011-2012 |
| 2 | ООО «Теплосети» ООО «Городские тепловые сети», ООО «Теплоэнерго», ООО «Тепловая компания», МУП БМР «СТБР» | «Децентрализация системы теплоснабжения» | 6 000,00 | 1200,00 | 2013-2020 |
|  |  | Децентрализация потребителей с внедрением автономных (индивидуальных) источников теплоснабжения: ул. Советская 183, 185, 110, 116, 118, 122, 124, ул. Пугачёвская, 323, 344, 348, ул. Володарского, 56,52,63,63а.63б,65,65в, 67, ул Рабочая, 42,44,57,59а,59б,69а,71а,73а,70,76,76а,78,80,82,83,83а,85,85а,85б,85в,87,89,91,93ул.Пушкина, 38,38а,47,49,64,66,70б,86, ул.Коммунистическая, 12,12б,14,16,18,22,5,37, ул.Рабочая 84,84а,84б., ул.Ленина, 26,28,41 «В», 41 «Ж», ул.Гагарина, 51,57,71,75,83, ул. Фабричная, 4 |  |  |  |
| 3 | Администрация БМР, комитет по ЖКХ администрации БМР | Установка приборов учета на жилых домах (доля муниципальной собственности) и устройство автономного отопления в муниципальных квартирах | 643,30 500.00 | 150,00 | 2017 2020 |
|  |  | Техническое перевооружение центрального теплового пункта на территории Рабочего городка под котельную | 35 000 | 2300 | 2018 |
|  |  | Ремонт сетей уличного освещения в микрорайоне «Военный городок» | 180,00 |  | 2017 |
|  |  | Выполнение расчета потребности в тепле и топливе с устанавливаемым газовым оборудованием по адресам; с.Пады, ул Санаторий, д.1, кВ 1,2,3, ул.Санаторий, д.2, кВ 1,2 | 20,00 |  | 2019 |
|  |  | Технологическое присоединение к сети газораспределения жилых домов в с. Пады по адресу: ул Санаторий, д.1, д.2 | 230 |  | 2019 |
| 4 | МУП «Система теплоснабжения Балашовского района» | АСДУ 14 котельных МУП «СТБР» (с.Тростянка, с.Заречное, с.Лесное, с.Родничок) | 2474,068 | 2877,37 | 2013-2014 |
|  |  | Реконструкция котельных с. Пады и р.п. Пинеровка (Поставка котельного оборудования для котельной в с. Пады, демонтаж и монтаж котла КСВа 2,5 в с.Пады, демонтаж и монтаж котла КГФ 1000 в с. Пады, капитальный ремонт котла КВГ -4 в котельной р.п.Пинеровка, капитальный ремонт котла ДКВР 4/13 в котельной р.п.Пинеровка,) | 4000,00 | 878,034 | 2014-2015 |
|  |  | Капитальный ремонт тепловых сетей в р.п.Пинеровка | 970,00 | 85,00 | 2014 |
|  |  | п. Соцземледелие закрытие котельной и перевод абонентов на индивидуальное отопление, в том числе разработка проектно-сметной документации, приобретение материалов и оборудования и другие виды работ. | 2000,00 | 300,00 | 2011 |
|  |  | Вывод из эксплуатации котельной в с.Пады с переводом абонентов на автономное отопление (строительство модульной котельной на МКД) | 2500,00 | 600,00 | 2019 |
|  |  | Вывод из эксплуатации котельной в р.п. Пинеровка с переводом абонентов на автономное отопление | 40 000,00 | 2650 | 2018- 2020 |
| 5 | ООО «Балашов-тепло» | Перевод системы горячего водоснабжения части жилого посёлка с умягчённой воды на хозпитьевую | 575,00 | 425,00 | 2010 |
|  |  | Режимная наладка водогрейных котлов ПТВМ-30М | 173,00 | 180,00 | 2010 |
|  |  | Установка газового счётчика | 700,00 | - | 2010 |
|  |  | Наладка водяных систем отопления | 2700,00 | 2100,00 | 2010 |
|  | ООО«Теплоцентр» | Строительства модульных котельных в микрорайоне КПТ (проектные работы) | 2000 | 4500,00 | 2020 |
| 6 | Управление образования администрации Балашовского муниципального района | Выполнение действий (работ, мероприятий), направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов системы теплоснабжения МОУ СОШ с.Лесное Балашовкого района | 1667,50 | 455,488 | 2017 |
|  |  | Выполнение действий (работ, мероприятий), направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов системы теплоснабжения МОУ СОШ р.п. Пинеровка | 5910,50 | 627,197 | 2017-2018 |
|  |  | Выполнение действий (работ, мероприятий), направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов системы теплоснабжения МБДОУ д/с «Зернышко» с.Репное | 2297,69 | 1370,00 | 2019 |
|  |  | Выполнение действий (работ, мероприятий), направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов системы теплоснабжения МОУ СОШ с.Родничок | 2650,00 | 873,00 | 2019 |
|  |  | Выполнение действий (работ, мероприятий), направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов системы теплоснабжения МАОУ СОШ с.Алмазово | 2211,107 | 668,00 | 2019 |
|  |  | Выполнение действий (работ, мероприятий), направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов системы теплоснабжения МОУ СОШ с.Сухая Елань | 2200,00 | 396,00 | 2019 |
|  |  | Выполнение действий (работ, мероприятий), направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов системы теплоснабжения МОУ СОШ с.Репное | 3340,00 | 430,00 | 2019 |
|  |  | Выполнение действий (работ, мероприятий), направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов системы теплоснабжения МДОУ д/с «Березка» с.Пады | 1591,203 | 603,00 | 2019 |
|  |  | Выполнение действий (работ, мероприятий), направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов системы теплоснабжения МОУ СОШ с. Б.Мелик, | 2340,40 | 513,568 | 2017-2020 |
|  |  | Выполнение действий (работ, мероприятий), направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов системы теплоснабжения МОУ СОШ с. Барки | 637,72 | 169,343 | 2017-2018 |
|  |  | Выполнение действий (работ, мероприятий), направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов системы теплоснабжения МОУ СОШ с. Репное | 3340,00 | 430,00 | 2019-2020 |
|  |  | Выполнение действий (работ, мероприятий), направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов системы теплоснабжения МДОУ д/с «Гнездышко» р.п. Пинеровка | 2040,00 | 612,00 | 2019-2020 |
| 7 | Управление культуры администрации Балашовского муниципального района | Выполнение действий (работ, мероприятий), направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов системы теплоснабжения СДК с.Пады | 1018,00 | 430,00 | 2019-2020 |
|  |  | Выполнение действий (работ, мероприятий), направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов системы теплоснабжения СДК р.п. Пинеровка | 2094,00 | 430,00 | 2019-2020 |
|  |  | Выполнение действий (работ, мероприятий), направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов системы теплоснабжения СДК с Алмазово | 1009,00 | 430,00 | 2019-2020 |
|  |  | Выполнение действий (работ, мероприятий), направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов системы теплоснабжения СДК с.Сухая Елань | 1925,00 | 430,00 | 2019-2020 |
|  |  | Подключение котельной в СДК в с. Пады, работающей на твёрдом топливе, к центральному отоплению | 150,00 | 96,00 | 2013 |
| 8 | МУП «Балашовский банно-прачечный комбинат» | Изготовление проектно-сметной документации для строительства блочно-модульной котельной для теплоснабжения бани и прачечной МУП БМР «ББПК» | 380,00 | - | 2012-2013 |
| 9 | Управление по физической культуре и спорту администрации БМР | Ремонт теплового узла в административном здании МОУ ДОД ДЮСШ | 47,745 | 4,00 | 2013 |
|  | Итого: |  | 137 777,488 | 15643,4 |  |
| II Раздел - Модернизация систем энергообеспечения |  |  |  |  |  |
| 1 | Администрация МО г. Балашов | Модернизация системы уличного освещения г. Балашова с частичной заменой действующей сети с использованием СИП, заменой светильников на энергосберегающие, установкой приборов учета электроэнергии | 18400,00 | 4183,53 | 2011-2016 |
| 2 | МУП «Балашовское ЖКХ» | Модернизация насосных агрегатов и автоматизированная система управления насосными агрегатами, КНС 1 | 3000,00 | 600,00 | 2011 |
|  |  | Модернизация насосных агрегатов и автоматизированная система управления насосными агрегатами, КНС 2 | 4000,00 | 800,00 | 2013 |
|  |  | Модернизация насосных агрегатов и автоматизированная система управления насосными агрегатами, КНС 3 | 4000,00 | 800,00 | 2014 |
|  |  | Модернизация насосных агрегатов и автоматизированная система управления насосными агрегатами, КНС 4 | 8000,00 | 1400,00 | 2014 |
|  |  | Модернизация насосных агрегатов и автоматизированная система управления насосными агрегатами, КНС 7 | 3000,00 | 600,00 | 2012 |
|  |  | Модернизация насосных агрегатов и автоматизированная система управления насосными агрегатами, КНС 8 | 3000,00 | 600,00 | 2012 |
|  |  | Модернизация насосных агрегатов и автоматизированная система управления насосными агрегатами, КНС 10 | 3000,00 | 600,00 | 2011 |
|  |  | Модернизация насосных агрегатов и автоматизированная система управления насосными агрегатами, КНС 11 | 4000,00 | 800,00 | 2015 |
|  |  | АСУР с ПЧ, НПС Карла Маркса 39 | 360,00 | 120,00 | 2011 |
|  |  | АСУР с ПЧ, НПС Орджоникидзе 6 | 360,00 | 120,00 | 2012 |
|  |  | АСУР с ПЧ, НПС Орджоникидзе 8 | 360,00 | 120,00 | 2013 |
|  |  | АСУР с ПЧ, НПС пр. Космонавтов 9 | 360,00 | 120,00 | 2014 |
|  |  | АСУР с ПЧ, НПС Горохова 19 | 240,00 | 80,00 | 2015 |
|  |  | АСУР с ПЧ, НПС Ртищевское шоссе 5 | 240,00 | 80,00 | 2018 |
|  |  | АСУР с ПЧ, НПС Ртишевское шоссе 7 | 240,00 | 80,00 | 2018 |
|  |  | АСУР с ПЧ, НПС Карла Маркса 81 | 240,00 | 80,00 | 2018 |
|  |  | АСУР с ПЧ, НПС Карла Марка 83 | 240,00 | 80,00 | 2019 |
|  |  | АСУР с ПЧ, НПС Карла Маркса 85 | 240,00 | 80,00 | 2020 |
|  |  | АСУР с ПЧ, НПС Нефтяная 44 | 240,00 | 80,00 | 2020 |
|  |  | АСУР с ПЧ, НПС Нефтяная 44 а | 240,00 | 80,00 | 2020 |
|  |  | АСУР с ПЧ, НПС Нефтяная 30 | 240,00 | 80,00 | 2020 |
| 3 | ООО «Городские тепловые сети», ООО «Теплоэнерго» | Внедрение автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП) Районной котельной, котельных и тепловых пунктов | 13106,00 | 3 078,50 | 2020 |
|  |  | Установка автономных (резервных) источников электропитания: электростанций на основе газопоршневых двигателей на котельных и тепловых пунктах (ГПТЭА) | 2315,00 | 863,00 | 2020 |
|  |  | Замена трансформаторов на меньшую мощность на подстанциях Районной котельной по адресу: ул. 30 лет Победы, 171 и котельной № 25 по адресу: ул. Автомобилистов, 9 | 3000,00 | 500,00 | 2010-2012 |
|  |  | Реконструкция энергоснабжения Районной котельной по адресу: ул. 30лет Победы, 171, котельной №23 по адресу: ул. Привокзальная, 15, котельная №25 по адресу: ул. Автомобилистов, 9 с внедрением современных приборов учета электроэнергии по «высокой» стороне (демонтаж по «низкой») | 300,00 | 1 00,00 | 2010-2012 |
|  | ООО «Балашов-Тепло» | Внедрение регулируемого электропривода на базе частотно-регулируемых преобразований для электродвигателей привода насосов, вентиляторов, дымососов в котельной | 300,00 | 814,70 | 2010 |
| 4 | МУП «Районные коммунальные сети» | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 27,60 | 173,00 | 2011-2012 |
| 5 | ОАО «Рембаза» | Установка электросчётчика по контролю электрической мощности на фидере № 005 и № 029 | 50,00 | - | 2010 |
|  |  | Установка преобразователя частоты в котельной на дымосос ELMI-VB | 130,00 | - | 2010 |
|  |  | Установка преобразователя частоты ELMI-VB в котельной на подпиточный насос | 130,00 | - | 2010 |
| 6 | Управление культуры администрации Балашовского муниципального района | Приобретение и монтаж узлов учёта тепла | 3469,50 | 374,90 | 2010 |
|  |  | Приобретение и монтаж узлов учета воды | 130,30 | 15,60 | 2010 |
| 7 | Управление образования администрации Балашовского муниципального района | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 5711,00 | 967,00 | 2013-2020 |
| 8 | Жилые многоквартирные дома: | Установка светильников энергосберегающих: |  |  |  |
|  | УК «Жилстрой» | 420 шт. | 250,00 | 228,00 | 2010-2015 |
|  | УК «Восточный» | 840 шт. | 500,00 | 455,00 | 2010-2015 |
|  | УК «ЖЭК» | 260 | 156,00 |  | 2016-2017 |
|  | УК «Мой дом» | 376 | 225.00 |  | 2016-2017 |
|  | УК «Авиатор» | 485 | 291,00 |  | 2014-2016 |
|  | УК «Заря» | 760 | 456,00 |  | 2016-2017 |
|  | ТСЖ «Нефтяник» | 260 | 156,00 |  | 2016-2017 |
|  | УК «Комфорт» | 450 | 270,00 |  | 2016-2017 |
|  | УК «Престиж» | 120 | 72,00 |  | 2017-2018 |
|  | УК «Рабочий городок» | 500 шт. | 280,00 | 262,00 | 2010-2014 |
|  | УК «Жилстрой» | Установка датчиков электросхемы освещения подъездов | 425,00 | 170,00 | 2011-2015 |
|  | УК «Восточный» |  | 325,00 | 130,00 | 2011-2015 |
|  | Итого: |  | 86 075,00 | 19 715,23 |  |
| III Раздел – Установка приборов учёта энергоресурсов |  |  |  |  |  |
| 1 | Управление по спорту и туризму | Установка приборов учёта тепловой энергии 13 шт. | 1711,00 | 98,00 | 2010-2012 |
|  |  | Установка приборов учёта холодной воды 7 шт. | 238,00 | 7,00 | 2010-2012 |
| 2 | Управление образование | Установка приборов учёта тепловой энергии 67 шт. | 16030,00 | 9494,00 | 2010-2012 |
|  |  | Установка приборов учёта холодной воды 90 шт. | 1505,00 | 688,00 | 2010-2012 |
| 3 | Управление здравоохранения | Установка приборов учёта тепловой энергии 17 шт. | 4014,00 | 1866,00 | 2010-2012 |
|  |  | Установка приборов учёта холодной воды 28 шт. | 350,00 | 158,00 | 2010-2012 |
| 4 | Управление культуры | Установка приборов учёта тепловой энергии 26 шт. | 3469,00 | 375,00 | 2010-2012 |
|  |  | Установка приборов учёта холодной воды 20 шт. | 130,30 | 15,60 | 2010-2012 |
|  |  | Установка приборов учёта газа 1 шт. | 50,00 | 25,00 | 2011-2012 |
| 5 | Многоквартирные жилые дома | Установка приборов учёта тепловой энергии 235 шт. | 28200,00 | 1145,00 | 2010-2014 |
|  |  | Установка приборов учёта холодной воды 507 шт. | 17745,00 | 7030,00 | 2010-2015 |
|  |  | Установка приборов учёта электроэнергии 507 шт. | 3808,075 | - | 2010-2014 |
| 6 | ООО «Теплосети» | Установка приборов учёта холодной воды и канализации | 5500,00 | 1100,00 | 2010-2012 |
|  |  | Установка приборов учета на тепловых пунктах | 1650,00 | 1125,00 | 2010-2012 |
| 7 | Администрация БМР, исполнитель-МКУ «Управление по строительству и ЖКХ, архитектуре и градостроительству БМР» | Установка приборов учета на жилых домах (доля муниципальной собственности) | 643,30 500.00 | 150,00 | 2017 2020 |
|  | Итого: |  | 120 973,6 | 23 126,60 |  |
| IV Раздел – Тепловая изоляция трубопроводов |  |  |  |  |  |
| 1 | ООО «Теплосети», ООО «Городские тепловые сети», ООО «Теплоэнерго», ООО «Тепловая компания», ООО «Теплоснаб», | Замена существующей теплоизоляции (маты минералватные) на пенополиуретан | 15808,00 | 4770,00 | 2011-2018 |
| 2 | МУП «Комплекс» | Замена существующей теплоизоляции (маты минералватные) на пенополиуретан | 5520,00 | 4050,00 | 2011-2012 |
| 3 | МУП БМР «СТБР» | Замена существующей теплоизоляции | 11238,470 | 1497,919 | 2011-2020 |
| 4 | Управление образования | Замена существующей теплоизоляции (маты минералватные) на пенополиуретан | 2750,00 | 1338,00 | 2012 |
| 5 | Управление по спорту и туризму | Замена существующей теплоизоляции (маты минералватные) на пенополиуретан трассы к стадиону «Олимп» | 210,70 | 54,00 | 2011 |
| 6 | Управление здравоохранение | Замена существующей теплоизоляции (маты минералватные) на пенополиуретан энергосберегающие мероприятия | 416,50 | 125,50 | 2011 |
|  | Итого: |  | 35 943,67 | 11 835,419 |  |
| V Раздел – Энергосберегающие мероприятия |  |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальные учреждения, в том числе: -Управление образования администрации Балашовского муниципального района -управление культуры администрации БМР - управление по физической культуре и спорту администрации БМР - МУЗ «Балашовская ЦРБ» | Проведение энергетического обследования учреждений социальной сферы | 5000,00 2525 ,00 700,00 56,40 1718,60 | - | 2013 |
| 2 | ООО «Городские тепловые сети», ООО «Теплоэнерго», ООО «Тепловая компания» | Ремонт дымовых труб на котельной № 5 по адресу: ул. Нефтяная, 50 «А», котельная № 23 по адресу: ул. Привокзальная, 15, котельная № 25 по адресу: ул. Автомобилистов, 9 с установкой утилизаторов тепла (скруберов) на котельных | 17 500,00 | 3200,00 | 2012-2020 |
|  | Итого: |  | 22 500,00 | 3200,00 |  |
|  | Всего: |  | 288 185,67 | 73 520,65 |  |

Заместитель главы администрации Балашовского

муниципального района  по архитектуре, градостроительству и ЖКХ                                                  М.И.Захаров

Приложение №2

к Постановлению администрации                            Балашовского муниципального района

от «29»_04.2019 г. № 213-п

Таблица 12

Источники исполнения программы (млн. руб.)

| Источники финансирования по годам | Всего | Годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Областной бюджет | 99,122 | 1,20 | - | 2,20 | 4,00 | - | - | 2,660 | 4,92 | 16,33 | 16,00 |
| Местный бюджет | 41,508 | 1,20 | 3,20 | 2,80 | 0,50 | 2,20 | - | 1,00 | 1,0 | - | 1,0 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные средства | 147,555 | 7,50 | 8,20 | 8,60 | 12,50 | 13,70 | 23,70 | 25,00 | 35,0 | 42,0 | 51,775 |
| Всего | 288, 185 | 9,90 | 11,40 | 13,60 | 17,0 | 15,9 | 23,7 | 28,66 | 40,92 | 58,33 | 68,775 |

Примечание: Распределение бюджетных средств по источникам финансирования является прогнозным и подлежат уточнению после принятия законов о соответствующих бюджетах на очередной финансовый год.

Заместитель главы администрации Балашовского муниципального района  по архитектуре,

градостроительству и ЖКХ                                                                                                                                                             М.И.Захаров