24.06.2019 г.                                                              256-п

О внесении изменений в  постановление

администрации Балашовского

муниципального района  от 20.12.2011 года №212-п

«Об утверждении комплексной программы развития

систем коммунальной инфраструктуры

Балашовского муниципального района 2011-2020 гг.»

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 года №131-ФЗ, в связи с изменением сроков и объёмов финансирования, изменением организационно-правовой формы предприятий, на основании Устава Балашовского муниципального района администрация Балашовского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в Постановление от 20.12.2011 г.№ 212-п  «Об утверждении комплексной программы развития систем коммунальной инфраструктуры  Балашовского муниципального района 2011-2020 гг.»:

1.2.Паспорт Программы читать в новой редакции согласно приложению №1,

1.3 Таблицу «Перечень программных мероприятий комплексной программы развития систем коммунальной инфраструктуры  Балашовского муниципального района на 2011-2020 гг.» читать в новой редакции согласно приложению №2.

1.4  Таблицу «Распределение финансовых средств по программе на 2011-2020гг.» читать в новой редакции согласно приложению №3.

2. Отделу информации и общественных отношений администрации Балашовского муниципального района (Александрова Е.В.) направить на опубликование настоящее постановление в газету «Балашовская правда», разместить на официальном сайте МАУ «Информационное агентство «Балашов» www.balashov-tv.ru, разместить на официальном сайте администрации Балашовского муниципального района www.baladmin.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и опубликования (обнародования).

4. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Балашовского муниципального района по архитектуре, градостроительству и ЖКХ  М.И.Захарова

Глава Балашовского

муниципального района		                                 	П.М.Петраков

Приложение №1 к Постановлению администрации Б Балашовского муниципального района от_24.06.2019 г_№_256-п.

Паспорт

комплексной  программы

развития систем коммунальной инфраструктуры

Балашовского муниципального района на период 2011-2020гг.

| Наименование программы | Комплексная программа развития систем коммунальной инфраструктуры Балашовского муниципального района на период 2011-2020гг. |
| --- | --- |
| Основание разработки программы | -Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» -Перечень поручений Президента РФ от17 марта 2011 г.№ПР-701 «Обеспечить принятие комплексных программ развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов и поселений» |
| Заказчик программы | Администрация Балашовского муниципального района |
| Основные разработчики | Администрация Балашовского муниципального района, управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Балашовского муниципального района, комитет по ЖКХ администрации БМР . |
| Исполнители программы | Администрация Балашовского муниципального района, предприятия жилищно-коммунального комплекса, комитет по ЖКХ администрации БМР. |
| Цели и задачи программы | 1.Реализация Генерального плана города Балашова и других документов территориального планирования. 2.Обеспечение надёжности работы систем коммунальной инфраструктуры Балашовского муниципального района. 3. Обеспечение качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям. 4. Разработка конкретных мероприятий по повышению энергетической эффективности. 5. Определение необходимого объема финансовых средств для реализации Программы. 6. Создание основы для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих поставку товаров и услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, теплоснабжения, утилизации твердых бытовых отходов. |
| Целевые индикаторы | Обеспечение надёжности работы систем инженерного обеспечения, обеспечение 100% населения района качественными коммунальными услугами, энергосбережение и повышение энергоэффективности. |
| Срок реализации программы | 2011-2020 гг. |
| Объем финансирования и источники финансирования | 997 152 тыс. руб. – прогнозно. Источники финансирования: бюджеты всех уровней, внебюджетные и инвестиционные средства. |
| Ожидаемый конечный результат | Обеспечение надёжности работы систем коммунальной инфраструктуры, учёт потребления энергоресурсов с целью их рационального использования, получение прибыли за счёт проведения энергосберегающих мероприятий, снижение тарифов на ЖКУ. |
| Контроль за исполнением | Контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления Балашовского муниципального района. |
| Показатели эффективности расходования бюджетных средств | Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит сэкономить бюджетные средства и средства предприятий до 5 млн. руб в год |

Глава Балашовского

муниципального района                                                       П.М.Петраков

Приложение №2 к Постановлению администрации Балашовского муниципального района №_256-п__от__24.06.2019г.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАМНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

комплексной программы развития систем коммунальной инфраструктуры Балашовского муниципального района

на 2011-2020 г.

| № п/п | Наименование района, организации | Наименование и описание проекта, мероприятия | Капитальные вложения, тыс. руб. | Ориентировочный экономический эффект, тыс. руб. в год | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Раздел - Модернизация систем теплоснабжения в бюджетной сфере и ЖКХ |  |  |  |  |  |
| 2 | ООО «Городские тепловые сети», ООО «Теплоэнерго», ООО Тепловая компания», МУП БМР «СТБР» | Децентрализация потребителей с внедрением автономных (индивидуальных) источников теплоснабжения: ул. Советская 209, пер. Озерный 3,пер. Озерный 3 а, ул. Спортивная 14,ул. Спортивная 16, ул. Спортивная 18,ул. Спортивная 20, ул. Спортивная 24,ул. Спортивная 22а, ул. Нефтяная 49,ул. Нефтяная, 51, 2–й Новый переулок, 3,ул. К. Маркса, 78, ул. Крайняя, 29,ул. Крайняя, 35, ул. Железнодорожная, 38, ул. Железнодорожная, 40, ул. Рабочая, 42, ул. Рабочая, 44, ул. 1-я Заводская, 3,ул. Комсомольская, 19, ул. Луначарского, 7,ул. Софинского, 15,ул. Гагарина, 142,пер. Шевченко, 5, пер. Петровский, 6,пер. Петровский, 8, пер. Крайний, 13,ул. Бестужева 45, пер. Резервный, 22,Резервный тупик, 3, ул. Володарского, 67,Фабричная 4, ул. 1-ая Заводская,7,9,Ст. Разина 7,9,11,13,15,17,19 | 6000 | 1110 | 2012-2020 |
|  | Итого: |  | 6000 | 1110 |  |
|  | Администрация Балашовского муниципального района | Техническое перевооружение центрального теплового пункта (на территории Рабочего городка) с установкой котлов для отопления и горячего водоснабжения. (в том числе изготовление проектно-сметной документации) | 35 970 970 | 1500 | 2015-2018 |
|  | Итого по администрации БМР: |  | 35 970 | 1500 |  |
| 4 | МУП «Система теплоснабжения Балашовского района» | АСДУ котельных ООО «Кварт-С» (с.Тростянка, с.Заречное, с. Родничок_) | 2474 | 2877 | 2012-2014 |
|  |  | Вывод из эксплуатации котельных с Пады, р.п. Пинеровка с переводом абонентов на автономное отопление | 42500 | 2650 | 2019-2020 |
|  |  | п. Соцземледелие закрытие котельной и перевод абонентов на индивидуальное отопления | 2 370 | - | 2011 |
|  | Итого МУП «СТБР»: |  | 47 344 | 7 207 |  |
| 5 | ООО «Теплоцентр» | Монтаж теплообменника для подогрева сетевой воды в летнее время | 793 | 575 | 2017-2018 |
|  |  | Перевод системы горячего водоснабжения части жилого посёлка с умягчённой воды на хозпитьевую | 575 | 2425 | 2017 |
|  |  | Режимная наладка водогрейных котлов ПТВМ-30М | 225 | 180 | 2012 |
|  |  | Установка газового счётчика | 700 | - | 2012 |
|  |  | Внедрение регулируемого электропривода на базе частотно-рерулируемых преобразований для электродвигателей в котельной | 6 695 | 248 | 2017 |
|  | Итого ООО «Теплоцентр»»: |  | 8 988 | 7077 |  |
| 6 | Управление образования администрации Балашовского муниципального района | Модернизация системы теплоснабжения в общеобразовательных учреждениях СОШ с. Лесное, СОШ р.п. Пинеровка, д/с «Зернышко» с.Репное, СОШ с. Родничок, СОШ с. Алмазово, СОШ с С Елань, СОШ с.Репное, д/с «Березка с.Пады, СОШ с.Б.Мелик, СОШ с.БаркиСОШ с.Репное, д/с №Гнездышко» р.п. Пинеровка, | 30 226 | 7146,8 | 2018-2019 |
| 7 | Управление культуры администрации Балашовского муниципального района | Строительство автономных газифицированных котельных в СДК в р.п. Пинеровка, с.Пады, с Алмазово, с.Репное, с. С.Елань | 6000 | 500 | 2019-2020 |
|  |  | Подключение теплоснабжения СДК с. Пады к централизованному отоплению от котельной ООО «Кварт-С» | 150 | 96 | 2013 |
|  | Итого по управлению культуры: |  | 6150 | 596 |  |
|  | Итого по разделу I : |  | 104 452 | 17 490 |  |
| II Раздел - Модернизация систем энергообеспечения |  |  |  |  |  |
| 1 | Администрация МО г. Балашов | Модернизация системы уличного освещения г. Балашова с частичной заменой действующей сети с использованием СИП, заменой светильников на энергосберегающие, установкой приборов учета электроэнергии | 18 400 | 4183 | 2011-2016 |
| 2 | МУП «Балашовское ЖКХ», МКУ МО г.Балашов «Городское ЖКХ» | Модернизация насосных агрегатов и автоматизированная система управления насосными агрегатами, КНС 1 | 3 000 | 600 | 2012-2013 |
|  |  | Модернизация насосных агрегатов и автоматизированная система управления насосными агрегатами, КНС 2 | 4 000 | 800 | 2013 |
|  |  | Модернизация насосных агрегатов и автоматизированная система управления насосными агрегатами, КНС 3 | 4 000 | 800 | 2014 |
|  |  | Модернизация насосных агрегатов и автоматизированная система управления насосными агрегатами, КНС 4 | 8 000 | 1400 | 2014 |
|  |  | Модернизация насосных агрегатов и автоматизированная система управления насосными агрегатами, КНС 7 | 3 000 | 600 | 2013 |
|  |  | Модернизация насосных агрегатов и автоматизированная система управления насосными агрегатами, КНС 8 | 3 000 | 600 | 2013 |
|  |  | Модернизация насосных агрегатов и автоматизированная система управления насосными агрегатами, КНС 10 | 3000 | 600 | 2012 |
|  |  | Модернизация насосных агрегатов и автоматизированная система управления насосными агрегатами, КНС 11 | 4000 | 800 | 2016 |
|  |  | АСУР с ПЧ, НПС Карла Маркса 39 | 360 | 120 | 2012 |
|  |  | АСУР с ПЧ, НПС Орджоникидзе 6 | 360 | 120 | 2012 |
|  |  | АСУР с ПЧ, НПС Орджоникидзе 8 | 360 | 120 | 2013 |
|  |  | АСУР с ПЧ, НПС пр. Космонавтов 9 | 360 | 120 | 2014 |
|  |  | АСУР с ПЧ, НПС Горохова 19 | 240 | 80 | 2015 |
|  |  | АСУР с ПЧ, НПС Ртищевское шоссе 5 | 240 | 80 | 2016 |
|  |  | АСУР с ПЧ, НПС Ртишевское шоссе 7 | 240 | 80 | 2017 |
|  |  | АСУР с ПЧ, НПС Карла Маркса 81 | 240 | 80 | 2018 |
|  |  | АСУР с ПЧ, НПС Карла Марка 83 | 240 | 80 | 2019 |
|  |  | АСУР с ПЧ, НПС Карла Маркса 85 | 240 | 80 | 2020 |
|  |  | АСУР с ПЧ, НПС Нефтяная 44 | 240 | 80 | 2020 |
|  |  | АСУР с ПЧ, НПС Нефтяная 44 а | 240 | 80 | 2020 |
|  |  | АСУР с ПЧ, НПС Нефтяная 30 | 240 | 80 | 2020 |
|  | Итого по МУП «Балашовское ЖКХ»: |  | 35 600 | 7 400 |  |
|  | ООО «Городские тепловые сети», ООО «Теплоэнерго», ООО Тепловая компания» |  |  |  |  |
|  |  | Замена трансформаторов на меньшую мощность на подстанциях Районной котельной по адресу: ул. 30 лет Победы, 171 и котельной № 25 по адресу: ул. Автомобилистов, 9 | 3 000 | 500 | 2012-2013 |
|  |  | Реконструкция энергоснабжения Районной котельной по адресу: ул. 30лет Победы, 171, котельной №23 по адресу: ул. Привокзальная, 15, котельная №25 по адресу: ул. Автомобилистов, 9 с внедрением современных приборов учета электроэнергии по «высокой» стороне (демонтаж по «низкой») | 300 | 1 000 | 2013 |
|  | Итого : |  | 3 300 | 1 500 |  |
| 4 | ОАО «Облкоммунэнерго» | Реконструкция кабельных линий 10Кв: -замена устаревших кабелей; -замена кабелей на большее сечение | 15 000 | 1050 | 2012-2020 |
|  |  | Реконструкция кабельных линий 0,4кВ: -замена устаревших кабелей; -замена эл. кабелей на большее сечение | 10 000 | 700 | 2012-2020 |
|  |  | Реконструкция воздушных линий (ВЛ)-10Кв: -замена проводов ВЛ на большее сечение | 12 000 | 720 | 2011-2020 |
|  |  | Реконструкция воздушных линий (ВЛ) 0,4 Кв.: -замена проводов ВЛ на большее сечение; -замена неизолированных проводов ВЛ на изолированные самонесущие (СИП) | 20 000 | 1400 | 2011-2020 |
|  |  | Замена оборудования (устаревшего) 10кВ и 0,4 кВ в ТП | 20 000 | 1200 | 2011-2020 |
|  |  | Замена ячеек 10 кВ в РП-7и РП-2 | 10 000 | 500 | 2012 |
|  |  | Замена ячеек 10 кВ в РП-8 | 15 000 | 750 | 2015 |
|  |  | Установка приборов учёта эл. энергии на вводах эл. энергии у абонентов и в пунктах питания | 1 200 | 60 | 2011-2020 |
|  |  | Отключение малозагруженных в летний период трансформаторов на 2-х трансформаторных подстанциях | - | 150 | 2011-2020 |
|  |  | Уменьшение потерь эл. энергии за счёт уменьшения контактных соединений при проведении ремонтов | 100 | 5 | 2011-2020 |
|  |  | Замена недогруженных трансформаторов | 1 500 | 150 | 2011-2020 |
|  | Итого Облкоммунэнерго: |  | 104 800 | 6 685 |  |
|  | Итого по разделу II : |  | 162 100 | 29 631 |  |
| III. Модернизация систем водоснабжения и водоотведения. |  |  |  |  |  |
| 1. | Администрация МО г. Балашов | Водоснабжение микрорайона «Захопёрье» | 19 300 |  | 2012-2013 |
| 2. | Администрация Балашовского муниципального района | Строительство городских очистных сооружений канализации | 700 000 |  | 2018-2020 |
| 3 | Администрации муниципальных образований | Бурение и капитальный ремонт артезианских скважин в сёлах (п.Октябрьский, с.Пады,с.Алмазово, с.Лесное, с.Старых Хопёр, Санаторий Пады, р.п.Пинеровка) | 10500 |  | 2012-2020 |
|  | Итого по разделу III : |  | 729 800 | 1900 |  |
| IV.Модернизация систем газоснабжения |  |  |  |  |  |
| 1 | Администрация Балашовского муниципального района, комитет по ЖКХ администрации БМР | Реконструкция газопровода к зданию МУК «Балашовский драматический театр» по адресу: г.Балашов, ул.Рабочая, д.32а (демонтаж и монтаж газопровода) | 200 |  | 2016 |
|  |  | Реконструкция распределительного газопровода низкого давления по адресу: г.Балашов, пер.Новый, д.5,7,11 в связи со сносом аварийного дома, -в том числе изготовление проектно-сметной документации. | 600 90 |  | 2019 |
|  | Итого по разделу IV: |  | 800 |  |  |
|  | Всего: |  | 997 152 | 49 021 |  |

Глава Балашовского

муниципального района                                                       П.М.Петраков

Приложение №3 к Постановлению администрации Балашовского муниципального района №_256-п_от_24.06.2019г.

Распределение финансовых средств по программе на 2011-2020гг (прогнозно.)

Тыс.руб

| Источник финансирования по годам | Всего | Годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Областной бюджет | 58 619 | 1 185 | 5000 | 2 208 | 4000 | - | - | - | 14226 | 16 330 | 16 000 |
| Местный бюджет | 17 944 | 1200 | 5200 | 2800 | 2474 | 970 | 200 | - | 1000 | 600 | 3500 |
| Федеральный бюджет | 715 000 | - | 15000 | - | - | - | - | - | - |  | 700 000 |
| Внебюджетные средства | 205 589 | 3 500 | 6500 | 6 500 | 10553 | 10530 | 10 470 | 42 600 | 44 700 | 29 220 | 40 686 |
| Всего: | 997 152 | 5 885 | 31 700 | 11 508 | 17 027 | 11 500 | 10 670 | 42 600 | 59 926 | 46 150 | 760 186 |

Примечание: распределение  бюджетных средств по объёмам и источникам финансирования Программы является прогнозным и исполняется в пределах выделенных средств после принятия законов о соответствующих бюджетах на очередной финансовый год.

Глава Балашовского

муниципального района                                                       П.М.Петраков