31.07.2023						257-п

О  внесении  изменений в постановление

администрации Балашовского муниципального района от 08.06.2020 г. № 170-п «Об утверждении муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной сферы на территории Балашовского муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, Уставом Балашовского муниципального района, администрация Балашовского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Балашовского муниципального района от 08.06.2020 г. № 170-п «Об утверждении муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной сферы на территории Балашовского муниципального района»:

1.1. Муниципальную  программу изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу информации и общественных отношений администрации муниципального района (Храмову А.А.) направить на опубликование настоящее постановление в газету «Балашовская правда», разместить на официальном сайте МАУ «Информационное агентство «Балашов» www.balashov-tv.ru, разместить на официальном сайте администрации Балашовского муниципального района www.baladmin.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Балашовского муниципального  района по архитектуре и градостроительству, начальника управления капитального строительства Масякина О.В.

Глава Балашовского

муниципального района                                                      П.М. Петраков

Приложение к Постановлению администрации Балашовского муниципального района

от  ___31.07.2023__  №  __257-п__

Муниципальная программа

«Строительство  и капитальный ремонт объектов социальной сферы

на территории Балашовского муниципального района»

г. Балашов 2023 г.

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Строительство и капитальный ремонт объектов социальной сферы на территории Балашовского муниципального района»

| 1. Наименование Программы | Муниципальная программа «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной сферы на территории Балашовского муниципального района» (далее – Программа). |
| --- | --- |
| - 2. Заказчик Программы | Администрация Балашовского муниципального района. |
| 3. Основные разработчики Программы | Управление капитального строительства администрации Балашовского муниципального района |
| 4. Исполнители программы | Управление капитального строительства администрации Балашовского муниципального района Комитет по образованию администрации Балашовского муниципального района |
| - 5. Основная цель Программы | Строительство новых дошкольных и общеобразовательных учреждений, многофункционального спортивно-досугового комплекса на территории Балашовского муниципального района, капитальный ремонт действующих, создание комфортных условий для получения образования и досуга |
| 6. Задачи Программы | - увеличение количества объектов социальной сферы за счет строительства, в соответствии с требованиями, предъявляемыми к дошкольным и общеобразовательным учреждениям, многофункциональным спортивно-досуговым комплексам; - капитальный ремонт действующих общеобразовательных учреждений; - паспортизация и проектирование объектов; - благоустроенность территории; - оснащение учреждений образования современной мебелью и оборудованием. |
| 7. Целевые индикаторы программы и их значения | Проектирование и строительство объектов социальной сферы: дошкольного и общеобразовательного учреждений, многофункционального спортивно-досугового комплекса. Ввод в эксплуатацию дошкольного образовательного учреждения в соответствии с СП 252.1325800.2016 на 100%. Ввод в эксплуатацию общеобразовательного учреждения в соответствии с СП 251.1325800.2016 на 100%. Капитальный ремонт, благоустройство и оснащение 2-х учреждений образования современной мебелью и оборудованием. |
| 8. Сроки и этапы реализации Программы | 2020–2025 годы Осуществляется поэтапно в рамках выделенных средств из соответствующих бюджетов на каждый финансовый год. |
| 9. Перечень основных мероприятий | Строительство и капитальный ремонт объектов социальной сферы (дошкольного и общеобразовательного учреждений, многофункционального спортивно-досугового комплекса). Оснащение учреждений образования современной мебелью и оборудованием. |
| 10. Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования мероприятий Программы с 2020 по 2025 гг. составляет 310 394,5 тыс. рублей, в том числе: - 242 595,5 тыс. руб. из средств федерального бюджета, - 28 150,1 тыс. руб. из средств областного бюджета, - 39 648,9 тыс. руб. из средств бюджета Балашовского муниципального района. Финансирование по годам: 2020 г. составляет 3 433,3 тыс. рублей, в том числе: - 3 433,3 тыс. руб. из средств бюджета Балашовского муниципального района. 2021 г. составляет 124 191,1 тыс. рублей, в том числе: - 111 985,7 тыс. руб. из средств федерального бюджета, - 2 285,4 тыс. руб. из средств областного бюджета, - 9 920,0 тыс. руб. из средств бюджета Балашовского муниципального района. 2022 г. составляет 73 497,9 тыс. рублей, в том числе: - 53 045,9 тыс. руб. из средств федерального бюджета, - 16 278,2 тыс. руб. из средств областного бюджета, - 4 173,8 тыс. руб. из средств бюджета Балашовского муниципального района. 2023 г. составляет 101 972,2 тыс. рублей, в том числе: - 77 563,9 тыс. руб. из средств федерального бюджета, - 9 586,5 тыс. руб. из средств областного бюджета, - 14 821,8 тыс. руб. из средств бюджета Балашовского муниципального района. 2024 г. составляет 5 200,0 тыс. рублей, в том числе: - 5 200,0 тыс. руб. из средств бюджета Балашовского муниципального района. 2025 г. составляет 2 100,0 тыс. рублей, в том числе: - 2 100,0 тыс. руб. из средств бюджета Балашовского муниципального района. |
| 11. Ожидаемые результаты реализации Программы | Строительство объектов социальной сферы позволит обеспечить население безопасными и доступными объектами социальной инфраструктуры, повысит качество услуг в сфере образования, создаст дополнительные места в новых учреждениях. Капитальный ремонт действующих общеобразовательных учреждений и оснащение современной мебелью и оборудованием укрепит материально- техническую базу учреждений и создаст комфортные условия для получения образования |
| 12. Показатели эффективности расходования бюджетных средств | Достижение целевых индикаторов и исполнение запланированных мероприятий не менее чем на 100%. |
| 13. Контроль за исполнением | Контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляется: Администрацией Балашовского муниципального района Саратовской области, Управлением капитального строительства администрации Балашовского муниципального района, Комитетом по образованию администрации Балашовского муниципального района, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления Балашовского муниципального района. |

- Характеристика проблемы.

На сегодняшний день на территории Балашовского муниципального района функционируют 24 дошкольных образовательных учреждений, в том числе в городе - 17 и в районе - 7.

Количество детей дошкольного возраста в  районе  стабильно (3700 человек).

Материально-техническая база, организации развивающей предметно-пространственной    среды (согласно ФГОС ДО) большинства дошкольных образовательных организаций города в виде основных ориентиров, определяющих качество современного дошкольной организации, не позволяют  получить положительные отзывы от родителей (законных представителей)  при проведении независимой оценки качества дошкольного образовательного  учреждения.

Полноценная развивающая предметно-пространственная среда,  в каждой группе  детского сада по ФГОС ДО, которая обеспечивает возможность педагога эффективно развивать индивидуальность каждого ребенка с учетом его интересов, уровня активности, должна состоять из большой уличной игровой и спортивной площадки; иметь в наличии спортзал в здании, наличие спальных помещений.

Из городских дошкольных образовательных организаций:

- 3 организации (МДОУ д/с «Дюймовочка» г.Балашова, МДОУ д/с «Лучик» г.Балашова, МАДОУ д/с «Пчелка» г.Балашова) расположены в приспособленных зданиях;

- 2 организации (МАДОУ д/с «Ласточка» г.Балашова, МДОУ д/с «Дюймовочка» г.Балашова) с фактическим износом конструкций – 100%

- 5 организаций (МДОУ д/с «Ландыш» г.Балашова, МДОУ д/с «Челночок» г.Балашова, МДОУ д/с «Космос» г.Балашова, МДОУ д/с «Росинка» г.Балашова, МДОУ д/с «Золотой ключик» г.Балашова) с фактическим износом систем водоснабжения и отопления – 80%;

- 7 организации (МДОУ д/с «Ёлочка» г.Балашова, МДОУ д/с «Золотой ключик» г.Балашова (старый корпус), МАДОУ д/с «Юбилейный» г.Балашова (старый корпус), МДОУ д/с «Дюймовочка» г.Балашова, МДОУ д/с «Рябинка» г.Балашова, МДОУ д/с «Одуванчик» г.Балашова, МАДОУ д/с «Ласточка» г.Балашова)  не имеют отдельно выделенных помещений для организации дневного сна. Из-за отсутствия спальных помещений дневной сон организуется в игровых комнатах или в приспособленных помещениях (летние веранды старого здания  МДОУ д/с «Одуванчик» г.Балашова, МДОУ д/с «Ласточка» г.Балашова) на выдвижных двухуровневых кроватях.

- 11 организаций не имеют отдельно выделенных спортивных залов.

Немаловажным моментом в организации образовательной деятельности в дошкольных образовательных организациях является наличие игровых и физкультурных площадок. Только 4 детских сада (МДОУ д/с «Спутник» г.Балашова, МДОУ д/с «Зёрнышко» г.Балашова, МАДОУ д/с «Ласточка» г.Балашова, МАДОУ д/с «Юбилейный г.Балашова)  имеют современное игровое и спортивное оборудование на прогулочных и спортивных площадках и в 4 ДОО функционирует бассейн (МДОУ д/с «Ландыш» г.Балашова, МДОУ д/с «Дубравушка» г.Балашова МДОУ д/с «Челночок» г.Балашова, МДОУ д/с «Росинка» г.Балашова).

В связи с неудовлетворительным оснащением спортивных площадок и  отсутствием беговых дорожек нет возможности проводить  спортивные мероприятия для воспитанников в летний оздоровительный период.

Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» впервые стал рассматривать дошкольное образование как первый уровень образования. Иными словами, преемственность дошкольного и начального общего образования поддерживается на уровне государства.

Требования к условиям, содержанию и результатам начального общего образования зафиксированы на сегодняшний день в Федеральных государственных образовательных стандартах начального общего образования. Аналогичные требования применительно к дошкольному образованию отражены в Федеральных государственных образовательных стандартах дошкольного образования. И в том, и в другом стандарте заложена установка на преемственность между дошкольным и начальным общим образованием. В частности, во ФГОС начальной школы говорится, что системно-деятельностный подход, лежащий в основе стандарта, предполагает «обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования».

Для родителей, как участников образовательного процесса, позитив видится в обеспечении преемственности и непрерывности между всеми уровнями образования (дошкольного, начального, основного и среднего), близким расположением всех зданий друг к другу, широкими возможностями организации системы дополнительного образования, созданием единой службы психолого-педагогического сопровождения воспитанников, обучающихся и родителей и т.п.

Для педагогов преимущества выражаются в увеличении контингента воспитанников и обучающихся и, как следствие, увеличение заработной платы, повышение педагогического мастерства и профессионализма всех работников учреждения, трансляция накопленного опыта.

На сегодняшний день на  территории  Балашовского муниципального  района  функционируют 26 общеобразовательных учреждений:

- в городе -13, в том числе 11 - дневных учреждений,   2 - при УФСИН;

- в районе - 13, в том числе 12 - средних школ, 1 - основная.

В 2022/2023 учебном году 100 % учащихся обучаются по федеральным государственным стандартам, реализация которых напрямую зависит от созданных современных условий для организации учебного процесса.

В дневных общеобразовательных учреждениях города обучаются  9280 человек.

В связи со значительным износом зданий образовательных учреждений в них невозможно создать современные условия в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. Так, часть здания МОУ «Гимназии им. Ю.А. Гарнаева г. Балашова», построена в 1898 году, МБОУ СОШ №9 г. Балашова                 им. П.А. Столыпина в 1911 году. Зданию МОУ СОШ  №16  более 80 лет, МОУ «Гимназия № 1», МОУ СОШ №5 и МАОУ СОШ №6 им Крылова И.В. более 50 лет. Часть здания МАОУ СОШ №6 им Крылова И.В. находится в аварийном состоянии. Спортивные залы здания МОУ «Гимназии им. Ю.А. Гарнаева г. Балашова» и втором здании МОУ СОШ №16 размещены в приспособленных помещениях. Пищеблоки и обеденные залы второго здания МОУ СОШ  №16, здания МОУ «Гимназии им. Ю.А. Гарнаева г. Балашова» также размещены в приспособленных помещениях, что не позволяет в полной мере выполнять требования, предъявляемые к организации питания.

В МОУ «Гимназия № 1», МОУ «Гимназии им. Ю.А. Гарнаева г. Балашова», МОУ СОШ №3, №12, МБОУ СОШ №9 г. Балашова им. П.А. Столыпина количество детей превышает  проектную мощность.

Выходом из сложившейся ситуации  является проведение капитального ремонта действующих общеобразовательных учреждений и оснащение их современной мебелью и оборудованием для укрепления материально-технической базы  и создания комфортных условий  для получения образования.

Реализация данной Программы внесет существенный вклад в развитие социальной инфраструктуры муниципального района.

- Основные цели и задачи Программы.

Основными целями Программы являются строительство дошкольных и общеобразовательных учреждений, многофункционального спортивно-досугового комплекса как объектов социальной сферы, а так же развитие пространственной среды учреждений социальной сферы муниципального района за счет создания дополнительных мест в новых образовательных учреждениях и создание комфортных условий  для получения образования и досуга.

Для достижения указанных целей должны быть решены следующие задачи:

- увеличение количества объектов социальной сферы за счет строительства, в соответствии с требованиями, предъявляемыми к дошкольным и общеобразовательным учреждениям, многофункциональным спортивно-досуговым комплексам;

- проведение капитального ремонта действующих общеобразовательных учреждений и оснащение современной мебелью и оборудованием;

- паспортизация и проектирование объектов;

- благоустроенность территории.

Введение в действие объектов социальной сферы: дошкольного и общеобразовательного учреждений.

Проведение капитального ремонта действующих общеобразовательных учреждений и оснащение современной мебелью и оборудованием позволит укрепить материально-техническую базу учреждения и создаст комфортные условия для получения образования.

Проведение паспортизации и проектирование позволит организовать эффективное планирование мероприятий и носит подготовительный характер в выполнении Программы.

Благоустроенность территории позволит разместить на прилегающих к объектам участках спортивных развлекательных сооружений и мест отдыха.

Строительство с соблюдением необходимых требований для образовательных учреждений в соответствии с СП 252.1325800.2016, СП 251.1325800.2016.

Программа предусматривает достижение целей к концу 2025 г.

По итогам года проводится анализ эффективности проведения мероприятий, расходования средств на основе оценки основных целевых индикаторов и показателей, а так же определяются промежуточные результаты реализации Программы.

Программа представляет собой комплекс взаимосвязанных мероприятий.

- Механизм реализации и управления Программой.

Настоящей Программой предусмотрена реализация мероприятий, направленных на увеличение количества дошкольных и общеобразовательных учреждений, отвечающих современным требованиям.

Заказчиком программы является администрация Балашовского муниципального района.

Соисполнителями Программы являются: Управление капитального строительства администрации Балашовского муниципального района, Комитет по образованию администрации Балашовского муниципального района.

Исполнители Программы несут ответственность за своевременную, качественную подготовку и реализацию Программы, обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию.

- Целевые индикаторы Программы.

Проектирование и строительство объектов социальной сферы: дошкольного и общеобразовательного учреждений, многофункционального спортивно-досугового комплекса.

Ввод в эксплуатацию дошкольного образовательного учреждения в соответствии с СП 252.1325800.2016 на 100%.

Ввод в эксплуатацию общеобразовательного учреждения в соответствии с                                        СП 251.1325800.2016 на 100%.

Капитальный ремонт, благоустройство и оснащение 2-х учреждений образования современной мебелью и оборудованием.

- Оценка эффективности, прогноз ожидаемых результатов

реализации Программы.

Строительство и капитальный ремонт объектов социальной сферы  позволит обеспечить население безопасными и доступными объектами социальной инфраструктуры, повысит качество услуг в сфере образования и досуга, создаст дополнительные места в новых учреждениях.

В рамках реализации Программы предполагается достижение следующих результатов:

В 2020 году изготовить проектно-сметные документации строительства дошкольных образовательных учреждений и проведение экспертизы достоверности сметной стоимости строительства.

В 2021 году построить и ввести в эксплуатацию дошкольное образовательное учреждение, которое будет соответствовать требованиям и нормам; изготовить проектно-сметную документацию строительства общеобразовательного  учреждения и провести экспертизу достоверности сметной стоимости строительства.

В 2022 году провести капитальный ремонт общеобразовательных учреждений, благоустройство и оснастить современной мебелью и оборудованием.

В 2023 году провести капитальный ремонт общеобразовательных учреждений, благоустройство и оснастить современной мебелью и оборудованием, а также изготовить проектно-сметную документацию строительства многофункционального спортивно-досугового комплекса и проведение экспертизы достоверности сметной стоимости строительства.

В 2024-2025 г.г. мероприятия будут осуществляться в рамках выделенных средств.

- Ресурсное обеспечение мероприятий Программы

Источником финансирования Программы являются средства федерального, областного бюджета и бюджета Балашовского муниципального района.

Общий объем финансирования мероприятий Программы с 2020 по 2025 гг. составляет 310 394,5 тыс. рублей, в том числе:

- 242 595,5 тыс. руб. из средств федерального бюджета,

- 28 150,1 тыс. руб. из средств областного бюджета,

- 39 648,9 тыс. руб. из средств бюджета Балашовского муниципального района. Финансирование по годам:

2020 г. составляет 3 433,3 тыс. рублей, в том числе:

- 3 433,3 тыс. руб. из средств бюджета Балашовского муниципального района.

2021 г. составляет 124 191,1 тыс. рублей, в том числе:

- 111 985,7 тыс. руб. из средств федерального бюджета,

- 2 285,4 тыс. руб. из средств областного бюджета,

- 9 920,0 тыс. руб. из средств бюджета Балашовского муниципального района.

2022 г.  составляет 73 497,9 тыс. рублей, в том числе:

- 53 045,9 тыс. руб. из средств федерального бюджета,

- 16 278,2 тыс. руб. из средств областного бюджета,

- 4 173,8 тыс. руб. из средств бюджета Балашовского муниципального района.

2023 г.  составляет 101 972,2 тыс. рублей, в том числе:

- 77 563,9 тыс. руб. из средств федерального бюджета,

- 9 586,5 тыс. руб. из средств областного бюджета,

- 14 821,8 тыс. руб. из средств бюджета Балашовского муниципального района.

2024 г.  составляет 5 200,0 тыс. рублей, в том числе:

- 5 200,0 тыс. руб. из средств бюджета Балашовского муниципального района.

2025 г.  составляет 2 100,0 тыс. рублей, в том числе:

- 2 100,0 тыс. руб. из средств бюджета Балашовского муниципального района.

- Программные мероприятия.

Перечень программных мероприятий отражен в Приложении  к настоящей программе.

- Сроки реализации Программы.

Срок реализации программы рассчитан на 2020-2025 годы.

Осуществляется поэтапно в рамках выделенных средств из соответствующих бюджетов на каждый финансовый год.

- Контроль за исполнением Программы.

Управление капитального строительства администрации Балашовского муниципального района осуществляет координацию работ по реализации Программы.

Контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляется: Администрацией Балашовского муниципального района Саратовской области, Управлением капитального строительства администрации Балашовского муниципального района, Комитетом по образованию администрации Балашовского муниципального района, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления Балашовского муниципального района.

Приложение к программе

Перечень программных мероприятий по муниципальной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной сферы на территории Балашовского муниципального района» на 2022-2025 г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Главные распорядители/ исполнители | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Источник финансирования, тыс. руб. | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |
| 1 | Выполнение инженерных изысканий, составление проектно-сметной документации на строительство общеобразовательных учреждений, физкультурно-оздоровительного комплекса, многофункционального спортивно-досугового комплекса и экспертиза проектной документации объектов капитального строительства и результатов инженерных изысканий | Управление капитального строительства администрации БМР | 736,9 | 14 392,3 | 3 991,2 |  | Бюджет БМР | Подготовка документации, строительство и ввод в эксплуатацию зданий образовательных учреждений, оздоровительного, спортивно-досугового комплекса, соответствующих современным требованиям и нормам |
| 2 | Осуществление технологического присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения строящихся учреждений | Управление капитального строительства администрации БМР | 59,0 | 79,5 | 8,8 | 900,0 | Бюджет БМР |  |
| 3 | Строительный контроль по обеспечению качества и объема выполняемых работ | Управление капитального строительства администрации БМР | 200,0 | 350,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | Бюджет БМР | Соответствие качества и объемов работ нормативным требованиям |
| 4 | Капитальный ремонт здания МОУ СОШ №7 г. Балашова Саратовской области | Управление капитального строительства администрации БМР | 43 061,0 |  |  |  | ФБ | Укрепление материально-технической базы учреждения и создание комфортных условий для получения образования |
|  |  |  | 15 044,1 |  |  |  | ОБ |  |
| 5 | Оснащение учреждений образования современной мебелью и оборудованием МОУ СОШ №7 г. Балашова Саратовской области | Управление образования администрации БМР | 9 984,9 |  |  |  | ФБ |  |
|  |  |  | 1 234,1 |  |  |  | ОБ |  |
| 6 | Благоустройство территории МОУ СОШ №7 г. Балашова Саратовской области | Управление капитального строительства администрации БМР | 3 177,9 |  |  |  | Бюджет БМР |  |
| 7 | Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ №9 имени П.А. Столыпина в г.Балашове | Управление капитального строительства администрации БМР |  | 65 061,7 |  |  | ФБ |  |
|  |  |  |  | 8 041,3 |  |  | ОБ |  |
| 8 | Оснащение учреждений образования современной мебелью и оборудованием МБОУ СОШ №9 имени П.А. Столыпина в г.Балашове | Управление образования администрации БМР |  | 12 502,2 |  |  | ФБ |  |
|  |  |  |  | 1 545,2 |  |  | ОБ |  |
| Итого |  |  | 73 497,9 | 101 972,2 | 5 200,0 | 2 100,0 |  |  |

Заместитель главы администрации Балашовского

муниципального района по архитектуре и градостроительству,

начальник управления капитального строительства                                                                                                                                О.В. Масякин