**29.09.2023 г. 370-п**

**О внесении изменений в постановление**

**администрации Балашовского**

**муниципального района от 24 декабря 2021 года № 396-п**

**«Об утверждении муниципальной программы**

**«Развитие дорожного хозяйства муниципального**

**образования город Балашов»**

В соответствии со статьями 83, 179, 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Балашовского муниципального района Саратовской области администрации Балашовского муниципального района

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменения в Постановление администрации Балашовского муниципального района от 24 декабря 2021 года № 396-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства муниципального образования город Балашов», изложив приложение к нему в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу информации и общественных отношений администрации Балашовского муниципального района (Храмову А.А.) направить на опубликование настоящее постановление в газету «Балашовская правда» разместить на официальном сайте МАУ «Информационное агентство «Балашов» [www.balashov-tv.ru](http://www.balashov-tv.ru/), разместить на официальном сайте администрации Балашовского муниципального района www.baladmin.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования (обнародования).

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Балашовского муниципального района М.И.Захарова.

Глава Балашовского

муниципального района   П.М. Петраков

Приложение к Постановлению

администрации Балашовского муниципального района

от \_29.09.2023 г.\_ № \_370-п\_

***Муниципальная программа***

***«Развитие дорожного хозяйства***

***муниципального образования город***

***Балашов»***

г. **БАЛАШОВ**

Паспорт муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства муниципального образования город Балашов»

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование программы** | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства муниципального образования город Балашов» (далее Программа) |
| **Основание для разработки программы** | Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 257 «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации» Федеральный закон от 10.12.1998г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» |
| **Муниципальный заказчик** | Администрация Балашовского муниципального района |
| **Основные разработчики программы** | Комитет по ЖКХ БМР |
| Цели и задачи программы | Цели программы:   * обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения; * сокращение количества ДТП, снижение числа пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий, ущерба от этих происшествий.   Задачами программы являются:   * выполнение регламентных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования, дорожных знаков, автобусных остановок,светофорных объектов, защитных ограждений, знаков снижение рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий, совершаемых по причине «человеческого фактора»; * повышение правового сознания участников дорожного движения и формирование у них стереотипов безопасного поведения на дорогах; * снижение рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий совершаемых по техническим причинам; * совершенствование систем организации управления и контроля дорожного движения; * снижение рисков возникновения тяжких последствий от дорожно-транспортных происшествий 2023- 2025 г.г;   - Паспорт дорог;   * совершенствование систем организации и управления дорожным движением. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2023 - 2025 г.г. |
| Целевые индикаторы программы и их значение | Поддержание и улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Балашов на 30% и как следствие снижение количества дорожно-транспортных происшествий. Повышение пропускной способности автомобильных дорог на 30%. |
| Перечень основных мероприятий | Содержание и ремонт автомобильных дорог |
| **Исполнители основных мероприятий** | Комитет по ЖКХ БМР, организации, предприятия и учреждения, выигравшие торги на определение подрядчика, по реализации программных мероприятий муниципальной программы |
| **Объемы и источники финансового обеспечения** | Общий объем финансирования мероприятий Программы, осуществляется за счет средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования город Балашов на 2023- 2025 годы составляет:  - 2023 год – 92 704,1тыс. руб.  - 2024 год – 97 961,2 тыс. руб.  - 2025 год – 107 120,1 тыс. руб.  1. местный бюджет в том числе:   * 2023 год – 15 306,1 тыс. руб. * 2024 год – 22 538,3 тыс. руб. * 2025 год – 31 191,5 тыс. руб.  1. дорожный фонд муниципального образования город Балашов (акцизы) в том числе:  * 2023 год – 14 885,8 тыс. руб. * 2024 год – 12 642,5 тыс. руб. * 2025 год – 13 148,2 тыс. руб.  1. иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Балашовского муниципального района в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств районного дорожного фонда Балашовского муниципального района:  * 2023 год – 63 332,2 тыс. руб. * 2024 год – 62 780,4 тыс. руб. * 2025 год – 62 780,4 тыс. руб. |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации программы** | Улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Балашов на 18% и как следствие снижение количества дорожно-транспортных происшествий. |
| **Система организации контроля над исполнением** | Контроль над исполнением мероприятий Программы осуществляется Комитет по ЖКХ БМР в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления Балашовского муниципального района. Так же контролирует процесс исполнения программы исполнители программы. |
| **Показатели эффективности расходования бюджетных средств** | Исполнение запланированных мероприятий не менее чем на 95% |

**1. Анализ существующего положения в комплексном развитии дорожного хозяйства города Балашова.**

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего положения города, по результатам исследования в пунктах 2 и 4 будут сформулированы цели, задачи и направления деятельности при осуществлении программы.

Ускорение роста автомобилизации за последние годы, привели к тому, что многие магистрали в городе по своему техническому и эксплуатационному состоянию в настоящее время не соответствуют возрастающей интенсивности движения городского автомобильного транспорта. Для разграничения зон движения автотранспорта необходимо периодическое обновление дорожной разметки. Следовательно, возникает необходимость проведения комплекса мероприятий по повышению развития дорожного хозяйства.

**2. Обоснование целесообразности разработки муниципальной программы**

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства муниципального образования город Балашов» (далее - Программа) разработана в целях усовершенствования безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Балашов, а так же снижение рисков возникновения ДТП, совершаемых по причине «человеческого фактора».

Значительная часть объектов дорожной сети города - светофорные объекты, дорожная горизонтальная разметка не обновлялись с необходимой периодичностью и в настоящее время, находятся в не надлежащем состоянии, не обеспечивая максимальной безопасности дорожного движения, что в свою очередь увеличивает число ДТП.

К решению проблем безопасности дорожного движения необходим программно-целевой подход, так как без него невозможно добиться каких-либо значимых результатов. Определение перспектив позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач, а не расходовать средства на ремонт отдельных объектов дорожных сетей.

Проблема безопасности дорожного движения является насущной, требующей систематического внимания и эффективного решения. Разработка и реализация программы позволит улучшить безопасность дорожного движения, повысить уровень правового сознания участников дорожного движения и формирования у них стереотипов безопасности поведения на дорогах.

**3.Цели и задачи программы по развитию дорожного хозяйства**

Главной целью в области развития дорожного хозяйства является удовлетворение общественной коммуникативной потребности в беспрепятственном круглогодичном, комфортном и безопасном перемещении автотранспорта, пешеходов, пассажиров и грузов по территории города с использованием автодорожных путей сообщения.

Цели программы:

Подержание и улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Балашов на 30% и как следствие снижение количества дорожно-транспортных происшествий. Повышение пропускной способности автомобильных дорог на 30%.

Задачи программы:

* выполнение регламентных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, дорожных знаков, светофорных объектов, ограждений;
* снижение рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий, совершаемых по причине «человеческого фактора»;
* повышение правового сознания участников дорожного движения и формирования у них стереотипов безопасного поведения на дорогах;
* снижение рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий совершаемых по техническим причинам;
* совершенствование систем организации управления и контроля дорожного движения;
* снижение рисков возникновения тяжких последствий от дорожно- транспортных происшествий;
* совершенствование систем организации и управления дорожным движением.

4.Сроки реализации Программы

Программа рассчитана на 2022 - 2024 г.г.

5.Программные мероприятия

Система программных мероприятий включает взаимосвязанные социально-экономические, производственные и организационно - хозяйственные мероприятия, обеспечивающие достижение программных показателей. В соответствии с поставленными целями и задачами система по реализации перечень Программных мероприятий отражен в Приложение к настоящей Программе.

6.Ресурсное обеспечение Программы.

В рамках Муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства муниципального образования город Балашов» предусматривается финансирование отдельных мероприятий реализуемых на территории муниципального образования город Балашов.

Финансирование по мероприятиям программы «Развитие дорожного хозяйства муниципального образования город Балашов» запланировано в том числе:

- 2023 год – 92 704,1тыс. руб.

- 2024 год – 97 961,2 тыс. руб.

- 2025 год – 107 120,1 тыс. руб.

1. местный бюджет в том числе:

* 2023 год – 15 306,1 тыс. руб.
* 2024 год – 22 538,3 тыс. руб.
* 2025 год – 31 191,5 тыс. руб.

1. дорожный фонд муниципального образования город Балашов (акцизы) в том числе:

* 2023 год – 14 885,8 тыс. руб.
* 2024 год – 12 642,5 тыс. руб.
* 2025 год – 13 148,2 тыс. руб.

1. Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Балашовского муниципального района в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств районного дорожного фонда Балашовского муниципального района:

* 2023 год – 63 332,2 тыс. руб.
* 2024 год – 62 780,4 тыс. руб.
* 2025 год – 62 780,4 тыс. руб.

7.**Организация управления реализацией программы и контроль над ходом ее выполнения**

Комитет по ЖКХ БМР, а так же исполнители программы контролируют сроки выполнения мероприятий программы, целевое расходование выделяемых финансовые средств и эффективность их использования в пределах своей компетенции. Контроль над ходом реализации программы может осуществляться в процессе экспертных проверок с участием представителей заказчика и организаций, предприятий и учреждений, выигравших торги на определение подрядчика, по реализации программных мероприятий муниципальной программы.

**Первый заместитель главы**

**администрации Балашовского**

**муниципального района М.И.Захаров**

Приложение к муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства муниципального образования город Балашов» от \_29.09.2023\_года № \_370-п\_\_

**Перечень программных мероприятий по развитию дорожного хозяйства муниципального образования город Балашов**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Источник финансирования.** | **Главные**  **распорядители/ распорядители** | **Объем финансирования тыс.руб.** | | |
| **2023** | **2024** | **2025** |
| 1 | Ремонт автомобильных дорог: Капитальный ремонт, ремонт и содержание городских дорог,(устранение на дорожном покрытии дефектов в виде выбоин, волн, наплывов), включая элементы дорог (дорожные знаки, дорожная разметка, ИДН, остановочные павильоны, дорожное ограждение, ремонт уличного освещения, линии освещения автомобильных дорог и искусственных сооружений, тротуары и проезды) и коммуникации в зоне проведения работ по капитальному ремонту, ремонту дорог, тротуаров МО г. Балашов. Диагностика дорог. | Акцизы | Комитет по ЖКХ БМР | 12 844,0 | 12 642,5 | 13 148,2 |
| Местный бюджет | 0,0 | 6 138,9 | 6 013,0 |
| Иные межбюджетные трансферты из районного бюджета | 27 741,7 | 55 080,8 | 60 199,8 |
| 2 | Обустройство заездных карманов и посадочных площадок на остановочных пунктах | Местный бюджет | Комитет по ЖКХ БМР | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные межбюджетные трансферты из районного бюджета | 1 045,0 | 1 040,0 | 1 080,6 |
| 3 | :  Установка недостающих знаков, модернизация пешеходных переходов, ремонту дорожных ограждений, замена светодиодных модулей, замена дорожных знаков | Местный бюджет | Комитет по ЖКХ БМР | 0,0 | 832,0 | 864,0 |
| Иные межбюджетные трансферты из районного бюджета | 1 296,3 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Содержание тротуаров, вывоз снега | Местный бюджет | Комитет по ЖКХ БМР | 2 631,7 | 2 080,0 | 2 099,9 |
| Иные межбюджетные трансферты из районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Содержание элементов обустройства: техническое обслуживание светофорных объектов и дорожных знаков | Местный бюджет | Комитет по ЖКХ БМР | 1 889,6 | 1 000,0 | 3 800,0 |
| Иные межбюджетные трансферты из районного бюджета | 1 900,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Строительный контроль качества ремонта дорог, тротуаров, экспертиза результатов выполненных работ по ремонту дорог и тротуаров. | Местный бюджет | 616,3 | 364,0 | 364,0 |
| Иные межбюджетные трансферты из районного бюджета | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Изготовление проектно-сметной документации и прохождение государственной (негосударственной) экспертизы | Местный бюджет | 0,0 | 728,0 | 756,4 |
| Иные межбюджетные трансферты из районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Нанесение дорожной разметки | Местный бюджет | Комитет по ЖКХ БМР | 1,0 | 2 000,0 | 4 200,0 |
| Иные межбюджетные трансферты из районного бюджета | 5 916,3 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Ремонт и содержание городских дорог, (устранение на дорожном покрытии дефектов в виде выбоин, волн, наплывов, очистка снега межквартальных проездов, вывоз снега, прочистка ливневых, придорожных канав, установка водопропускных лотков) | Местный бюджет | 0,0 | 5 720,0 | 5 943,0 |
| Иные межбюджетные трансферты из районного бюджета | Комитет по ЖКХ БМР | 2 247,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |
| Акцизы | 556,8 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Ремонт тротуаров | Местный бюджет | Комитет по ЖКХ БМР | 9 207,9 | 3 000,0 | 6 420,0 |
| Иные межбюджетные трансферты из районного бюджета | 11 839,5 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Приобретение дорожной и коммунальной техники, автомобилей и другого имущества. | Местный бюджет | МКУ МО г. Балашов «Городское ЖКХ» | 0,0 | 5 159,6 | 0,0 |
| Иные межбюджетные трансферты из районного бюджета | Комитет по  ЖКХ БМР | 6 800,2 |
| 12 | Обустройство лестничного марша, установка перильных ограждений. | Местный бюджет | Комитет по  ЖКХ БМР | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Модернизация, установка светофорных объектов | Местный бюджет | Комитет по  ЖКХ БМР | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные межбюджетные трансферты из районного бюджета |  |  |  |
| 3 266,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |
| 14 | Налог за транспорт | Местный бюджет | 31,6 | 30,6 | 30,6 |
| 15 | Устройство ИДН на нерегулируемых пешеходных переходах | Местный бюджет |  | 0,0 | 520,0 | 540,3 |
| Иные межбюджетные трансферты из районного бюджета | 280,2 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Паспортизация, внесение изменений в ПОДД КСОДД | Местный бюджет | 108,0 | 124,8 | 129,7 |
| 17 | Механическое удаление деревьев, кустарников, поросли с обочины дорог путем мульчирования, корчевания. | Акцизы | 1 485,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | **Всего:** |  |  | **92 704,1** | **97 961,2** | **107 120,1** |

**Первый заместитель главы**

**администрации Балашовского**

**муниципального района М.И.Захаров**