24.01.2024 г. № 23-П

О внесении изменений в постановление

администрации Балашовского муниципального района от 08.06.2020 г. № 170-п «Об утверждении муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной сферы на территории Балашовского муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, Уставом Балашовского муниципального района, администрация Балашовского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Балашовского муниципального района от 08.06.2020 г. № 170-п «Об утверждении муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной сферы на территории Балашовского муниципального района»:

1.1. В названии постановления и далее по тексту постановления название программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной сферы на территории Балашовского муниципального района» изменить на название «Строительство и капитальный ремонт объектов капитального строительства, линейных объектов, сооружений на территории Балашовского муниципального района».

1.2. Муниципальную программу изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу информации и общественных отношений администрации муниципального района (Храмову А.А.) направить на опубликование настоящее постановление в газету «Балашовская правда», разместить на официальном сайте МАУ «Информационное агентство «Балашов» [www.balashov-tv.ru](http://www.balashov-tv.ru/), разместить на официальном сайте администрации Балашовского муниципального района www.baladmin.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Балашовского муниципального района по архитектуре и градостроительству, начальника управления капитального строительства Масякина О.В.

Глава Балашовского

муниципального района П.М. Петраков

Приложение к Постановлению администрации Балашовского муниципального района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­­­­\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Муниципальная программа

«Строительство и капитальный ремонт

объектов капитального строительства, линейных объектов, сооружений

на территории Балашовского муниципального района»

г. Балашов 2024 г.

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Строительство и капитальный ремонт

объектов капитального строительства, линейных объектов, сооружений

на территории Балашовского муниципального района»

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Наименование Программы | Муниципальная программа «Строительство и капитальный ремонт объектов капитального строительства, линейных объектов, сооружений на территории Балашовского муниципального района» (далее – Программа). |
| 2. Заказчик Программы | Администрация Балашовского муниципального района. |
| 3. Основные разработчики Программы | Управление капитального строительства администрации Балашовского муниципального района |
| 4. Исполнители программы | Управление капитального строительства администрации Балашовского муниципального района  Комитет по образованию администрации Балашовского муниципального района |
| 5. Цель Программы | Строительство новых и капитальный ремонт действующих объектов капитального строительства, линейных объектов, сооружений, обеспечение условий проживания граждан, отвечающих стандартам качества на территории Балашовского муниципального района |
| 6. Задачи Программы | - увеличение количества объектов капитального строительства, линейных объектов, сооружений за счет строительства;  - капитальный ремонт действующих объектов капитального строительства, линейных объектов, сооружений;  - паспортизация и проектирование объектов капитального строительства, линейных объектов, сооружений;  - благоустроенность территории;  - оснащение объектов капитального строительства, сооружений современным технологическим оборудованием;  - повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения;  - улучшение качества коммунальных и телекоммуникационных услуг. |
| 7. Целевые индикаторы программы и их значения | Проектирование и строительство объектов социальной сферы: дошкольного и общеобразовательного учреждений, многофункционального спортивно-досугового комплекса.  Ввод в эксплуатацию дошкольного образовательного учреждения в соответствии с СП 252.1325800.2016 на 100%.  Ввод в эксплуатацию общеобразовательного учреждения в соответствии с СП 251.1325800.2016 на 100%.  Ввод в эксплуатацию многофункционального спортивно-досугового комплекса на 100%.  Капитальный ремонт, благоустройство и оснащение 2-х учреждений образования современной мебелью и оборудованием.  Ввод в эксплуатацию сооружения водонапорной стальной башни с подводящей и отводящей сетью на 100%.  Установка (создание) точки доступа линии передачи данных на 100%. |
| 8. Перечень подпрограмм | подпрограмма 1 «Соцсфера»  подпрограмма 2 «Инженерная инфраструктура» |
| 9. Сроки и этапы реализации Программы | 2020–2026 годы  Осуществляется поэтапно в рамках выделенных средств из соответствующих бюджетов на каждый финансовый год. |
| 10. Перечень основных мероприятий | Строительство и капитальный ремонт объектов социальной сферы (дошкольного и общеобразовательного учреждений, многофункционального спортивно-досугового комплекса).  Оснащение учреждений образования современной мебелью и оборудованием.  Строительство сооружения водонапорной стальной башни с подводящей и отводящей сетью.  Установка (создание) точки доступа линии передачи данных. |
| 11. Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования мероприятий Программы с 2020 по 2026 гг. составляет 551 920,5 тыс. рублей, в том числе:  - 484 636,9 тыс. руб. из средств федерального бюджета,  - 34 022,4 тыс. руб. из средств областного бюджета,  - 33 261,2 тыс. руб. из средств бюджета Балашовского муниципального района. Финансирование по годам:  2020 г. составляет 3 433,3 тыс. рублей, в том числе:  - 3 433,3 тыс. руб. из средств бюджета Балашовского муниципального района.  2021 г. составляет 124 191,1 тыс. рублей, в том числе:  - 111 985,7 тыс. руб. из средств федерального бюджета,  - 2 285,4 тыс. руб. из средств областного бюджета,  - 9 920,0 тыс. руб. из средств бюджета Балашовского муниципального района.  2022 г. составляет 73 497,9 тыс. рублей, в том числе:  - 53 045,9 тыс. руб. из средств федерального бюджета,  - 16 278,2 тыс. руб. из средств областного бюджета,  - 4 173,8 тыс. руб. из средств бюджета Балашовского муниципального района.  2023 г. составляет 97 472,2 тыс. рублей, в том числе:  - 77 563,9 тыс. руб. из средств федерального бюджета,  - 9 586,5 тыс. руб. из средств областного бюджета,  - 10 321,8 тыс. руб. из средств бюджета Балашовского муниципального района.  2024 г. составляет 200 305,5 тыс. рублей, в том числе:  - 192 041,4 тыс. руб. из средств федерального бюджета,  - 4 851,8 тыс. руб. из средств областного бюджета,  - 3 412,3 тыс. руб. из средств бюджета Балашовского муниципального района.  2025 г. составляет 52 020,5 тыс. рублей, в том числе:  - 50 000,0 тыс. руб. из средств федерального бюджета,  - 1 020,5 тыс. руб. из средств областного бюджета,  - 1 000,0 тыс. руб. из средств бюджета Балашовского муниципального района.  2026 г. составляет 1 000,0 тыс. рублей, в том числе:  - 1 000,0 тыс. руб. из средств бюджета Балашовского муниципального района. |
| 12. Ожидаемые  результаты реализации  Программы | Строительство объектов социальной сферы позволит обеспечить население безопасными и доступными объектами социальной инфраструктуры, повысит качество услуг в сфере образования, создаст дополнительные места в новых учреждениях.  Капитальный ремонт действующих общеобразовательных учреждений и оснащение современной мебелью и оборудованием укрепит материально- техническую базу учреждений и создаст комфортные условия для получения образования.  Строительство сооружения водонапорной стальной башни с подводящей и отводящей сетью улучшит качество коммунальных услуг.  Установка (создание) точки доступа линии передачи данных создаст комфортные условия для населения. |
| 13. Показатели эффективности расходования бюджетных средств | Достижение целевых индикаторов и исполнение запланированных мероприятий не менее чем на 100%. |
| 14. Контроль за исполнением | Контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляется:  Администрацией Балашовского муниципального района Саратовской области,  Управлением капитального строительства администрации Балашовского муниципального района,  Комитетом по образованию администрации Балашовского муниципального района, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления Балашовского муниципального района. |

1. Характеристика проблемы.

На сегодняшний день на территории Балашовского муниципального района функционируют 22 дошкольных образовательных организаций, в том числе в городе - 16 и в районе - 6.

Количество детей дошкольного возраста в районе стабильно.

Материально-техническая база, организации развивающей предметно-пространственной среды (согласно ФГОС ДО) большинства дошкольных образовательных организаций города в виде основных ориентиров, определяющих качество современного дошкольной организации, не позволяют получить положительные отзывы от родителей (законных представителей) при проведении независимой оценки качества дошкольного образовательного учреждения.

Полноценная развивающая предметно-пространственная среда, в каждой группе детского сада по ФГОС ДО, которая обеспечивает возможность педагога эффективно развивать индивидуальность каждого ребенка с учетом его интересов, уровня активности, должна состоять из большой уличной игровой и спортивной площадки; иметь в наличии спортзал в здании, наличие спальных помещений.

Из городских дошкольных образовательных организаций:

- 3 организации (МДОУ д/с «Дюймовочка» г.Балашова, МДОУ д/с «Лучик» г.Балашова, МАДОУ д/с «Пчелка» г.Балашова) расположены в приспособленных зданиях;

- 2 организации (МАДОУ д/с «Ласточка» г.Балашова, МДОУ д/с «Дюймовочка» г.Балашова) с фактическим износом конструкций – 100%

- 4 организации (МДОУ д/с «Ландыш» г.Балашова, МДОУ д/с «Челночок» г.Балашова, МДОУ д/с «Космос» г.Балашова, МДОУ д/с «Росинка» г.Балашова) с фактическим износом систем водоснабжения и отопления – 80%;

- 6 организаций (МДОУ д/с «Ёлочка» г.Балашова, МАДОУ д/с «Юбилейный» г.Балашова (старый корпус), МДОУ д/с «Дюймовочка» г.Балашова, МДОУ д/с «Рябинка» г.Балашова, МДОУ д/с «Одуванчик» г.Балашова, МАДОУ д/с «Ласточка» г.Балашова) не имеют отдельно выделенных помещений для организации дневного сна. Из-за отсутствия спальных помещений дневной сон организуется в игровых комнатах или в приспособленных помещениях (летние веранды старого здания МДОУ д/с «Одуванчик» г.Балашова, МДОУ д/с «Ласточка» г.Балашова) на выдвижных двухуровневых кроватях.

- 11 организаций не имеют отдельно выделенных спортивных залов.

Немаловажным моментом в организации образовательной деятельности в дошкольных образовательных организациях является наличие игровых и физкультурных площадок. Только 4 детских сада (МДОУ д/с «Спутник» г.Балашова, МДОУ д/с «Зёрнышко» г.Балашова, МАДОУ д/с «Ласточка» г.Балашова, МАДОУ д/с «Юбилейный г.Балашова) имеют современное игровое и спортивное оборудование на прогулочных и спортивных площадках и в 4 ДОО функционирует бассейн (МДОУ д/с «Ландыш» г.Балашова, МДОУ д/с «Дубравушка» г.Балашова МДОУ д/с «Челночок» г.Балашова, МДОУ д/с «Росинка» г.Балашова).

В связи с неудовлетворительным оснащением спортивных площадок и отсутствием беговых дорожек нет возможности проводить спортивные мероприятия для воспитанников в летний оздоровительный период.

Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» впервые стал рассматривать дошкольное образование как первый уровень образования. Иными словами, преемственность дошкольного и начального общего образования поддерживается на уровне государства.

Требования к условиям, содержанию и результатам начального общего образования зафиксированы на сегодняшний день в Федеральных государственных образовательных стандартах начального общего образования. Аналогичные требования применительно к дошкольному образованию отражены в Федеральных государственных образовательных стандартах дошкольного образования. И в том, и в другом стандарте заложена установка на преемственность между дошкольным и начальным общим образованием. В частности, во ФГОС начальной школы говорится, что системно-деятельностный подход, лежащий в основе стандарта, предполагает «обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования».

Для родителей, как участников образовательного процесса, позитив видится в обеспечении преемственности и непрерывности между всеми уровнями образования (дошкольного, начального, основного и среднего), близким расположением всех зданий друг к другу, широкими возможностями организации системы дополнительного образования, созданием единой службы психолого-педагогического сопровождения воспитанников, обучающихся и родителей и т.п.

Для педагогов преимущества выражаются в увеличении контингента воспитанников и обучающихся и, как следствие, увеличение заработной платы, повышение педагогического мастерства и профессионализма всех работников учреждения, трансляция накопленного опыта.

На сегодняшний день на территории Балашовского муниципального района функционируют 20 общеобразовательных учреждений:

- в городе -10, в том числе 8 - дневных учреждений, 2 - при УФСИН;

- в районе - 10 средних школ.

В 2023/2024 учебном году 100 % учащихся обучаются по федеральным государственным стандартам, реализация которых напрямую зависит от созданных современных условий для организации учебного процесса.

В дневных общеобразовательных учреждениях города обучаются 9278 человек.

В связи со значительным износом зданий образовательных учреждений в них невозможно создать современные условия в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. Так, часть здания МОУ «Гимназии им. Ю.А. Гарнаева г. Балашова», построена в 1898 году. Зданию МОУ СОШ №16 более 80 лет, МОУ «Гимназия № 1», МОУ СОШ №5 и МАОУ СОШ №6 им Крылова И.В. более 50 лет. Часть здания МАОУ СОШ №6 им Крылова И.В. находится в аварийном состоянии. Спортивные залы здания МОУ «Гимназии им. Ю.А. Гарнаева г. Балашова» и втором здании МОУ СОШ №16 размещены в приспособленных помещениях. Пищеблоки и обеденные залы второго здания МОУ СОШ №16, здания МОУ «Гимназии им. Ю.А. Гарнаева г. Балашова» также размещены в не приспособленных помещениях, что не позволяет в полной мере выполнять требования, предъявляемые к организации питания.

В МОУ «Гимназия № 1», МОУ «Гимназии им. Ю.А. Гарнаева г. Балашова», МОУ СОШ №3, №12 количество детей превышает проектную мощность.

Выходом из сложившейся ситуации является проведение капитального ремонта действующих общеобразовательных учреждений и оснащение их современной мебелью и оборудованием для укрепления материально-технической базы и создания комфортных условий для получения образования.

Реализация данной Программы внесет существенный вклад в развитие социальной инфраструктуры муниципального района.

На протяжении нескольких лет жители села Репное Балашовского муниципального района испытывали трудности с недостаточным давлением в сети водоснабжения. Особенно это ощущалось в весенне-летний период. Всего в селе имеется шесть водонапорных башен, однако часть жителей села по улицам Ленина, Советская, Колхозная, 60 лет СССР, Чапаева и Космонавтов (более 500 абонентов) получали услугу с отклонением от нормативных показателей.

Установка дополнительной водонапорной стальной башни с подводящей и отводящей сетью в селе Репное Балашовского муниципального района обеспечит население села и объекты социальной сферы услугой водоснабжения, отвечающей нормативам, а также компенсирует нагрузку на систему сельского водопровода.

С развитием села Репное Балашовского муниципального района увеличивается количество жителей. Однако на территории села отсутствует техническая возможность для подключения к телекоммуникационной услуге дополнительных абонентов. Установка (создание) точки доступа линии передачи данных обеспечит комфортные условия проживания граждан.

Реализация данной Программы внесет существенный вклад в развитие муниципального района.

1. Цели и задачи Программы.

Целями Программы являются строительство дошкольных и общеобразовательных учреждений, многофункционального спортивно-досугового комплекса как объектов социальной сферы, развитие пространственной среды учреждений социальной сферы муниципального района за счет создания дополнительных мест в новых образовательных учреждениях и создание комфортных условий для получения образования и досуга. А также строительство сооружения водонапорной стальной башни с подводящей и отводящей сетью и установка (создание) точки доступа линии передачи данных для обеспечения условий проживания граждан, отвечающих стандартам качества.

Для достижения указанных целей должны быть решены следующие задачи:

- увеличение количества объектов социальной сферы за счет строительства, в соответствии с требованиями, предъявляемыми к дошкольным и общеобразовательным учреждениям, многофункциональным спортивно-досуговым комплексам;

- проведение капитального ремонта действующих общеобразовательных учреждений и оснащение современной мебелью и оборудованием;

- паспортизация и проектирование объектов;

- благоустроенность территории

- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения;

- улучшение качества коммунальных и телекоммуникационных услуг.

Ввод в эксплуатацию объектов социальной сферы: дошкольного и общеобразовательного учреждений, многофункционального спортивно-досугового комплекса, повысит качество услуг в сфере образования, создаст дополнительные места в новых учреждениях.

Проведение капитального ремонта действующих общеобразовательных учреждений и оснащение современной мебелью и оборудованием позволит укрепить материально-техническую базу учреждения и создаст комфортные условия для получения образования.

Проведение паспортизации и проектирование позволит организовать эффективное планирование мероприятий и носит подготовительный характер в выполнении Программы.

Благоустроенность территории позволит разместить на прилегающих к объектам участках спортивных развлекательных сооружений и мест отдыха.

Строительство осуществлять с соблюдением необходимых требований для образовательных учреждений в соответствии с СП 252.1325800.2016, СП 251.1325800.2016.

Введение в действие сооружения водонапорной стальной башни с подводящей и отводящей сетью улучшит качество коммунальных услуг.

Установка (создание) точки доступа линии передачи данных создаст комфортные условия для населения.

Программа предусматривает достижение целей к концу 2026 г.

По итогам года проводится анализ эффективности проведения мероприятий, расходования средств на основе оценки основных целевых индикаторов и показателей, а так же определяются промежуточные результаты реализации Программы.

Программа представляет собой комплекс взаимосвязанных мероприятий.

1. Механизм реализации и управления Программой.

Заказчиком программы является администрация Балашовского муниципального района.

Соисполнителями Программы являются: Управление капитального строительства администрации Балашовского муниципального района, Комитет по образованию администрации Балашовского муниципального района.

Исполнители Программы несут ответственность за своевременную, качественную подготовку и реализацию Программы, обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию.

1. Целевые индикаторы Программы.

Проектирование и строительство объектов социальной сферы: дошкольного и общеобразовательного учреждений, многофункционального спортивно-досугового комплекса.

Ввод в эксплуатацию дошкольного образовательного учреждения в соответствии с СП 252.1325800.2016 на 100%.

Ввод в эксплуатацию общеобразовательного учреждения в соответствии с СП 251.1325800.2016 на 100%.

Ввод в эксплуатацию многофункционального спортивно-досугового комплекса на 100%.

Капитальный ремонт, благоустройство и оснащение 2-х учреждений образования современной мебелью и оборудованием.

Ввод в эксплуатацию сооружения водонапорной стальной башни с подводящей и отводящей сетью на 100%.

Установка (создание) точки доступа линии передачи данных на 100%.

1. Оценка эффективности, прогноз ожидаемых результатов

реализации Программы.

Строительство и капитальный ремонт объектов социальной сферы позволит обеспечить население безопасными и доступными объектами социальной инфраструктуры, повысит качество услуг в сфере образования и досуга, создаст дополнительные места в новых учреждениях.

В рамках реализации Программы предполагается достижение следующих результатов:

В 2020 году изготовить проектно-сметные документации строительства дошкольных образовательных учреждений и проведение экспертизы достоверности сметной стоимости строительства.

В 2021 году построить и ввести в эксплуатацию дошкольное образовательное учреждение, которое будет соответствовать требованиям и нормам; изготовить проектно-сметную документацию строительства общеобразовательного учреждения и провести экспертизу достоверности сметной стоимости строительства.

В 2022 году провести капитальный ремонт общеобразовательных учреждений, благоустройство и оснастить современной мебелью и оборудованием.

В 2023 году провести капитальный ремонт общеобразовательных учреждений, благоустройство и оснастить современной мебелью и оборудованием, а также изготовить проектно-сметную документацию строительства многофункционального спортивно-досугового комплекса и проведение экспертизы достоверности сметной стоимости строительства.

В 2024г. построить и ввести в эксплуатацию сооружение водонапорной стальной башни с подводящей и отводящей сетью, создать точку доступа линии передачи данных, которые будут соответствовать требованиям и нормам.

В 2024-2025 г.г. построить и ввести в эксплуатацию многофункциональный спортивно-досуговый комплекс, который будет соответствовать требованиям и нормам.

В 2025-2026 г.г. мероприятия будут осуществляться в рамках выделенных средств.

1. Ежегодное ресурсное обеспечение Программы на 2024 г.

Источником финансирования Программы являются средства федерального, областного бюджета и бюджета Балашовского муниципального района.

Общая потребность в затратах на реализацию Программы в 2024 г. составляет 200 305,5 тыс. рублей, в том числе:

- 192 041,4 тыс. руб. из средств федерального бюджета,

- 4 851,8 тыс. руб. из средств областного бюджета,

- 3 412,3 тыс. руб. из средств бюджета Балашовского муниципального района.

1. Программные мероприятия.

Перечень программных мероприятий отражен в Приложении к настоящей программе.

1. Сроки реализации Программы.

Срок реализации программы рассчитан на 2020-2026 годы.

Осуществляется поэтапно в рамках выделенных средств из соответствующих бюджетов на каждый финансовый год.

1. Контроль за исполнением Программы.

Управление капитального строительства администрации Балашовского муниципального района осуществляет координацию работ по реализации Программы.

Контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляется: Администрацией Балашовского муниципального района Саратовской области, Управлением капитального строительства администрации Балашовского муниципального района, Комитетом по образованию администрации Балашовского муниципального района, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления Балашовского муниципального района.

Паспорт подпрограммы 1 «Соцсфера»

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Наименование Подпрограммы | Соцсфера |
| 2. Исполнители программы | Управление капитального строительства администрации Балашовского муниципального района  Комитет по образованию администрации Балашовского муниципального района |
| 3. Цель Подпрограммы | Строительство новых дошкольных и общеобразовательных учреждений, многофункционального спортивно-досугового комплекса  на территории Балашовского муниципального района, капитальный ремонт действующих, создание комфортных условий для получения образования и досуга |
| 4. Задачи Подпрограммы | - увеличение количества объектов социальной сферы за счет строительства, в соответствии с требованиями, предъявляемыми к дошкольным и общеобразовательным учреждениям, многофункциональным спортивно-досуговым комплексам;  - капитальный ремонт действующих общеобразовательных учреждений;  - паспортизация и проектирование объектов;  - благоустроенность территории;  - оснащение учреждений образования современной мебелью и оборудованием. |
| 5. Целевые индикаторы Подпрограммы и их значения | Проектирование и строительство объектов социальной сферы: дошкольного и общеобразовательного учреждений, многофункционального спортивно-досугового комплекса.  Ввод в эксплуатацию дошкольного образовательного учреждения в соответствии с СП 252.1325800.2016 на 100%.  Ввод в эксплуатацию общеобразовательного учреждения в соответствии с СП 251.1325800.2016 на 100%.  Ввод в эксплуатацию многофункционального спортивно-досугового комплекса на 100%.  Капитальный ремонт, благоустройство и оснащение 2-х учреждений образования современной мебелью и оборудованием. |
| 6. Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2020–2026 годы  Осуществляется поэтапно в рамках выделенных средств из соответствующих бюджетов на каждый финансовый год. |
| 7. Перечень основных мероприятий Подпрограммы | Строительство и капитальный ремонт объектов социальной сферы (дошкольного и общеобразовательного учреждений, многофункционального спортивно-досугового комплекса).  Оснащение учреждений образования современной мебелью и оборудованием. |
| 8. Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Общий объем финансирования мероприятий Программы с 2020 по 2026 гг. составляет 547 606,9 тыс. рублей, в том числе:  - 481 323,5 тыс. руб. из средств федерального бюджета,  - 33 022,2 тыс. руб. из средств областного бюджета,  - 33 261,2 тыс. руб. из средств бюджета Балашовского муниципального района. Финансирование по годам:  2020 г. составляет 3 433,3 тыс. рублей, в том числе:  - 3 433,3 тыс. руб. из средств бюджета Балашовского муниципального района.  2021 г. составляет 124 191,1 тыс. рублей, в том числе:  - 111 985,7 тыс. руб. из средств федерального бюджета,  - 2 285,4 тыс. руб. из средств областного бюджета,  - 9 920,0 тыс. руб. из средств бюджета Балашовского муниципального района.  2022 г. составляет 73 497,9 тыс. рублей, в том числе:  - 53 045,9 тыс. руб. из средств федерального бюджета,  - 16 278,2 тыс. руб. из средств областного бюджета,  - 4 173,8 тыс. руб. из средств бюджета Балашовского муниципального района.  2023 г. составляет 97 472,2 тыс. рублей, в том числе:  - 77 563,9 тыс. руб. из средств федерального бюджета,  - 9 586,5 тыс. руб. из средств областного бюджета,  - 10 321,8 тыс. руб. из средств бюджета Балашовского муниципального района.  2024 г. составляет 195 991,9 тыс. рублей, в том числе:  - 188 728,0 тыс. руб. из средств федерального бюджета,  - 3 851,6 тыс. руб. из средств областного бюджета,  - 3 412,3 тыс. руб. из средств бюджета Балашовского муниципального района.  2025 г. составляет 52 020,5 тыс. рублей, в том числе:  - 50 000,0 тыс. руб. из средств федерального бюджета,  - 1 020,5 тыс. руб. из средств областного бюджета,  - 1 000,0 тыс. руб. из средств бюджета Балашовского муниципального района.  2026 г. составляет 1 000,0 тыс. рублей, в том числе:  - 1 000,0 тыс. руб. из средств бюджета Балашовского муниципального района. |
| 9. Ожидаемые  результаты реализации  Подпрограммы | Строительство объектов социальной сферы позволит обеспечить население безопасными и доступными объектами социальной инфраструктуры, повысит качество услуг в сфере образования, создаст дополнительные места в новых учреждениях.  Капитальный ремонт действующих общеобразовательных учреждений и оснащение современной мебелью и оборудованием укрепит материально- техническую базу учреждений и создаст комфортные условия для получения образования. |
| 10. Показатели эффективности расходования бюджетных средств | Достижение целевых индикаторов и исполнение запланированных мероприятий не менее чем на 100%. |

Паспорт подпрограммы 2 «Инженерная инфраструктура»

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Наименование Подпрограммы | Инженерная инфраструктура |
| 2. Исполнители программы | Управление капитального строительства администрации Балашовского муниципального района  Комитет по образованию администрации Балашовского муниципального района |
| 3. Цель Подпрограммы | Строительство новых и капитальный ремонт действующих объектов капитального строительства, линейных объектов, сооружений, обеспечение условий проживания граждан, отвечающих стандартам качества на территории Балашовского муниципального района |
| 4. Задачи Подпрограммы | - увеличение количества объектов капитального строительства, линейных объектов, сооружений за счет строительства;  - капитальный ремонт действующих объектов капитального строительства, линейных объектов, сооружений;  - повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения;  - улучшение качества коммунальных и телекоммуникационных услуг. |
| 5. Целевые индикаторы Подпрограммы и их значения | Ввод в эксплуатацию сооружения водонапорной стальной башни с подводящей и отводящей сетью на 100%.  Установка (создание) точки доступа линии передачи данных на 100%. |
| 6. Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2024 год  Осуществляется поэтапно в рамках выделенных средств из соответствующих бюджетов на каждый финансовый год. |
| 7. Перечень основных мероприятий Подпрограммы | Строительство сооружения водонапорной стальной башни с подводящей и отводящей сетью.  Установка (создание) точки доступа линии передачи данных. |
| 8. Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Общий объем финансирования мероприятий Программы на 2024 г. составляет 4 313,6 тыс. рублей, в том числе:  - 3 313,4 тыс. руб. из средств федерального бюджета,  - 1 000,2 тыс. руб. из средств областного бюджета,  - 0 тыс. руб. из средств бюджета Балашовского муниципального района. |
| 9. Ожидаемые  результаты реализации  Подпрограммы | Строительство сооружения водонапорной стальной башни с подводящей и отводящей сетью улучшит качество коммунальных услуг.  Установка (создание) точки доступа линии передачи данных создаст комфортные условия для населения. |
| 10. Показатели эффективности расходования бюджетных средств | Достижение целевых индикаторов и исполнение запланированных мероприятий не менее чем на 100%. |

Приложение к программе

Перечень программных мероприятий по муниципальной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов капитального строительства, линейных объектов, сооружений на территории Балашовского муниципального района» на 2024-2026 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Главные распорядители/  исполнители | Объем финансирования, тыс. руб. | | | Источник финансирования |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | подпрограмма 1 «Соцсфера» |  | 195991,9 | 52020,5 | 1000,0 |  |
| 1.1. | Выполнение инженерных изысканий, составление проектно-сметной, сметной документации на строительство и капитальный ремонт объектов капитального строительства, линейных объектов, сооружений  и экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий | Управление капитального строительства администрации БМР |  |  |  | Бюджет БМР |
| 1.2. | Осуществление технологического присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения строящихся объектов | Управление капитального строительства администрации БМР | 279,1 | 49,3 |  | Бюджет БМР |
| 1.3. | Строительство многофункционального спортивно-досугового комплекса в с.Репное Репинского муниципального образования Балашовского муниципального района Саратовской области | Управление капитального строительства администрации БМР | 188 728,0 | 22885,0 |  | ФБ |
| 3 851,6 | 335,5 | ОБ |
| 1.4. | Оснащение современной мебелью и оборудованием многофункционального спортивно-досугового комплекса в с.Репное Репинского муниципального образования Балашовского муниципального района Саратовской области | Управление капитального строительства администрации БМР |  | 27115,0 |  | ФБ |
|  | 685,0 | ОБ |
| 1.5. | Строительный контроль по обеспечению качества и объема выполняемых работ | Управление капитального строительства администрации БМР | 3 133,2 | 950,7 | 1 000,0 | Бюджет БМР |
| 2 | подпрограмма 2 «Инженерная инфраструктура» |  | 4313,6 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1. | Строительство сооружения водонапорной стальной башни с подводящей и отводящей сетью в с.Репное Репинского муниципального образования Балашовского муниципального района Саратовской области | Управление капитального строительства администрации БМР | 3 312,5 |  |  | ФБ |
| 1000,0 | ОБ |
| 2.2. | Установка (создание) точки доступа линии передачи данных в с.Репное Репинского муниципального образования Балашовского муниципального района Саратовской области | Управление капитального строительства администрации БМР | 0,9 |  |  | ФБ |
| 0,2 | ОБ |
| Итого по программе | |  | 200 305,5 | 52020,5 | 1000,0 |  |

Заместитель главы администрации Балашовского

муниципального района по архитектуре и градостроительству,

начальник управления капитального строительства О.В. Масякин