07.08.2024                                                                                  227-п

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение коммунальной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных (подлежащих предоставлению) для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей на территории Балашовского муниципального района Саратовской области»

В соответствии со статьями 83,179,179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Федеральным Законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Балашовского муниципального района Саратовской области, администрация Балашовского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ

# Утвердить муниципальную программу «Обеспечение коммунальной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных (подлежащих предоставлению) для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей на территории Балашовского муниципального района Саратовской области» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу информации и общественных отношений администрации Балашовского муниципального района направить на опубликование настоящее постановление в газету «Балашовская правда», разместить на официальном сайте МАУ «Информационное агентство «Балашов» www.balashov-tv.ru, разместить на официальном сайте администрации Балашовского муниципального района www.baladmin.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования (обнародования).

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Балашовского муниципального района   М.И. Захарова

Глава Балашовского

муниципального района                                                              П.М. Петраков

Приложение к Постановлению администрации Балашовского муниципального района

№    227-п  от  07.08. 2024 г.

Муниципальная программа

«Обеспечение коммунальной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных (подлежащих предоставлению) для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей на территории Балашовского муниципального района Саратовской»

2024 г.

Паспорт муниципальной программы

«Обеспечение коммунальной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных (подлежащих предоставлению) для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей на территории Балашовского муниципального района Саратовской области»

| 1 | Наименование программы | Муниципальная программа «Обеспечение коммунальной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных (подлежащих предоставлению) для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей на территории Балашовского муниципального района Саратовской области». |
| --- | --- | --- |
| 2 | Заказчик программы | Администрация Балашовского муниципального района. |
| 3 | Основание для разработки программы | Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». |
| 4 | Цели и задачи программы | Цели: - повышение уровня комплексного обустройства объектами инфраструктуры Балашовского муниципального района Саратовской области; - создание условий для строительства жилья, обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой жилых застроек; - создание комфортных условий жизнедеятельности населения на территории Балашовского муниципального района Саратовской области. Задачи: - организация строительства инженерной и транспортной инфраструктуры жилых застроек для многодетных семей на территории Балашовского района. |
| 5 | Целевые индикаторы программы | - Повышение качества жизни населения на 10 %. - Развитие социальной и инженерной инфраструктуры района на 10 %. - Обеспечение в полном объеме коммунальной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных (подлежащих предоставлению) для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей на территории Балашовского района. |
| 6 | Срок реализации программы | 2024 – 2030 г. |
| 7 | Перечень основных мероприятий программы | - Разработка проектно-сметной документации на объекты строительства (автомобильные дороги, системы водоснабжения и водоотведения, уличного освещения); - устройство временных дорог и проездов; - строительство внутриквартальных дорог, уличного освещения; - прокладка квартальных сетей водоснабжения и водоотведения. |
| 8 | Исполнители основных мероприятий | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Балашовского муниципального района, организации, предприятия и учреждения, выигравшие торги на определение подрядчика, по реализации программных мероприятий. |
| 9 | Объемы и источники финансового обеспечения | Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы на 2024-2030 годы составит 561312,23 тыс. руб. (прогнозно), в том числе: В том числе по годам: 2024 год – 1312,23 тыс. руб.; 2025 год – 20 000,0 тыс. руб.; (прогнозно) 2026 год – 25 000,00 тыс. руб.; (прогнозно) 2027 год – 75 000,0 тыс. руб.; (прогнозно) 2028 год – 120 000,0 тыс. руб.; (прогнозно) 2029 год – 140 000,0 тыс. руб.; (прогнозно) 2030 год – 180 000,0 тыс. руб. (прогнозно) Из них: средства областного бюджета – 280000,0 тыс. руб., в том числе по годам: (прогнозно) 2024 год – 0,0 тыс. руб.; 2025 год – 10 000,0 тыс. руб. (прогнозно) 2026 год – 12 500,0 тыс. руб.; (прогнозно) 2027 год – 37 500,0 тыс. руб.; (прогнозно) 2028 год – 60 000,0 тыс. руб.; (прогнозно) 2029 год – 70 000,00 тыс. руб.; (прогнозно) 2030 год – 90 000,0 тыс. руб. (прогнозно) средства местного бюджета – 281312,23 тыс. руб., в том числе по годам: 2024 год – 1312,23 тыс. руб.; 2025 год – 10 000,00 тыс. руб.; (прогнозно) 2026 год – 12 500,00 тыс. руб.; (прогнозно) 2027 год – 37 500,0 тыс. руб.; (прогнозно) 2028 год – 60 000,0 тыс. руб.; (прогнозно) 2029 год – 70 000,0 тыс. руб.; (прогнозно) 2030 год – 90 000,0 тыс. руб.; (прогнозно) |
| 10 | Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Исполнение программных мероприятий не менее, чем на 100%. |
| 11 | Показатели эффективности расходования бюджетных средств | Достижения 100% соответствия целевым индикаторам в итоговом значении. |
| 12 | Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль над исполнением Программы осуществляет администрация Балашовского муниципального района, Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Балашовского муниципального района. |

1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа «Обеспечение коммунальной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных (подлежащих предоставлению) для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей на территории на территории Балашовского муниципального района Саратовской области», разработана с целью обеспечения комфортных условий для строительства и проживания данной категории граждан.

В настоящее время все выданные земельные участки в границах населенных пунктов обеспечены возможностью электроснабжения и газоснабжения в полном объеме в рамках ведомственных программ ресурсоснабжающих организаций. Также одиночные участки, расположенные в жилых кварталах населенных пунктов обеспечены квартальными инженерными сетями и дорогами. Технологическое присоединение к сетям производится ресурсоснабжающими организациями по заявлению граждан.

Однако имеются территории застройки, требующие дополнительной прокладки внутриквартальных инженерных коммуникаций и улучшения дорог:

- г. Балашов, ул. 1-я Заводская – 35 участков;

- г. Балашов, ул. 30 лет Победы – 25 участков;

- г. Балашов, ул. Спортивная – 13 участков;

- г. Балашов, ул. Аэродромная и другие микрорайона «Ветлянка» – 187 участков;

- с. Большой Мелик, ул. Школьная – 9 участков;

- с. Хоперское, ул. Автодромная – 43 участка;

- с. Хоперское, ул. Сельская – 25 участков;

- с. Хоперское, пос. Восточный – 139 участков;

- с. Хоперское, пос. Западный – 169 участков.

___________

701 участок

Отсутствие необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры данных земельных участков является существенным препятствием для комплексного освоения земель в целях малоэтажного и индивидуального жилищного строительства.

В процессе работы в рамках данного направления для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ обеспеченности территорий. В результате обследования были выявлены общие для большинства земельных участков проблемы. Земельные участки не обеспечены инженерной и транспортной инфраструктурой: централизованным водоснабжением, водоотведением, подъездными и внутриквартальными автомобильными дорогами, пешеходными тротуарами, объектами наружного уличного освещения.

Для решения вопроса, а так же осуществления застройки территорий в соответствии с градостроительными нормами проектирования необходимо проведение ряда мероприятий, в том числе: кадастровые мероприятия, проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы, регистрационные мероприятия по новым объектам и другие работы.

Реализация программы позволит создать максимально комфортные условия для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и, как следствие, улучшить качество жизни многодетных семей.

- Цели и задачи программы.

Цели:

- повышение уровня комплексного обустройства объектами инфраструктуры Балашовского муниципального района Саратовской области;

- создание условий для строительства жилья, обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой жилых застроек;

- создание комфортных условий жизнедеятельности на территории Балашовского муниципального района Саратовской области.

Задачи:

- организация строительства инженерной инфраструктуры на территориях жилых застроек;

- организация строительства подъездных путей и внутриквартальных дорог;

- организация строительства объектов и сетей наружного уличного освещения.

3. Целевые показатели программы.

Реализация муниципальной программы позволит достигнуть следующих целевых показателей:

Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой, объектами наружного уличного освещения земельных участков, предоставленных (подлежащих предоставлению) для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей на территории Балашовского района, в том числе:

- дороги – 25462 м;

- комплексы водозаборных сооружений из подземных источников – 2 объекта;

- сети водоснабжения – 9350 м,

- объекты наружного уличного освещения – 816 опор со светодиодными светильниками и 24250 м. электрических сетей;

- Срок действия программы

Мероприятия программы реализуются с 2024 г. до 2030 г.

- Перечень основных мероприятий

  - Кадастровые работы, разработка проектно-сметных документаций на объекты строительства (автомобильные дороги, системы водоснабжения и водоотведения, уличного освещения);

  - Строительно-монтажные работы;

  - Регистрация новых объектов недвижимости.

5.4.    Объемы необходимой инженерной инфраструктуры участков:

5.4.1. г. Балашов, ул. 1-я Заводская – 35 участков.

- Автодороги. Протяженность - 176 м.

- Водоснабжение. Протяженность сети Д100 – 460 м.

- Уличное освещение. Протяженность сети – 450 м.

5.4.2. г. Балашов, ул. 30 лет Победы (район бывшего кирпичного завода) – 25 участков.

- Автодороги. Протяженность - 865 м.

- Водоснабжение. Протяженность сети Д100 – 480 м.

- Водоотведение. Протяженность сети – 1250 м.

- Уличное освещение. Протяженность сети – 850 м.

5.4.3. г. Балашов, ул.  Спортивная – 13 участков.

- Автодороги.  Протяженность - 214 м.

- Водоснабжение. Протяженность сети Д100– 385 м.

- Водоотведение. Протяженность сети – 330 м.

- Уличное освещение. Протяженность сети – 200 м.

5.4.4. г. Балашов, ул. Аэродромная и другие микрорайона «Ветлянка» - 187 участков.

- Автодороги. Протяженность - 10875 м.

- Водоснабжение. Протяженность сети Д100 – 2000 м.

- Уличное освещение. Протяженность сети – 10850 м.

5.4.5. Балашовский район, с. Большой Мелик, ул. Школьная – 9 участков.

- Автодороги. Протяженность - 513 м.

- Водоснабжение. Протяженность сети Д89– 1000 м.

- Уличное освещение. Протяженность сети – 500 м.

5.4.6. Балашовский район, Хоперское МО, ул. Автодромная – 43 участка.

- Автодороги. Протяженность - 1500 м.

- Водоснабжение. Протяженность сети Д89– 500 м.

- Уличное освещение. Протяженность сети – 1500 м.

5.4.7. Балашовский район, с. Хоперское, ул. Сельская – 25 участков.

- Автодороги. Протяженность -1434 м.

- Водоснабжение. Требуется строительство артезианской скважины и квартальной сети Д89– 280 м.

- Уличное освещение. Протяженность сети – 1400 м.

5.4.8. Балашовский район, с. Хоперское МО, коттеджные поселки Восточный и Западный - 308 участков.

- Автодороги. Протяженность - 8500 м.

- Водоснабжение – необходимо строительство централизованной системы водоснабжения, в том числе: ПСД (с экспертизой), артезианская скважина, башня Рожновского 50 м3, станция очистки воды, разводящие и квартальные сети 4200 м.

- Уличное освещение. Протяженность сети – 8500 м.

- Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств областного бюджета Саратовской области и бюджета Балашовского муниципального района Саратовской области. Объемы финансирования являются прогнозными и составлены на основании укрупненных расчетов и коммерческих предложений.

Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы на 2024-2030 годы составит 561312,23 тыс. руб., в том числе по годам:

2024 год – 1312,23 тыс. руб.;

2025 год – 20 000,0 тыс. руб.; (прогнозно)

2026 год – 25 000,00 тыс. руб.; (прогнозно)

2027 год –75 000,0 тыс. руб.; (прогнозно)

2028 год – 120 000,0 тыс. руб.; (прогнозно)

2029 год – 140 000,0 тыс. руб.; (прогнозно)

2030 год – 180 000,0 тыс. руб. (прогнозно)

Из них:

средства областного бюджета – 280000,0 тыс. руб.,

в том числе по годам: (прогнозно)

2024 год – 0,0 тыс. руб.;

2025 год – 10 000,0 тыс. руб. (прогнозно)

2026 год – 12 500,0 тыс. руб.; (прогнозно)

2027 год – 37 500,0 тыс. руб.; (прогнозно)

2028 год – 60 000,0 тыс. руб.; (прогнозно)

2029 год – 70 000,00 тыс. руб.; (прогнозно)

2030 год – 90 000,0 тыс. руб. (прогнозно)

средства местного бюджета – 281312,23 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2024 год – 1312,23 тыс.  руб.;

2025 год – 10 000,00 тыс. руб.; (прогнозно)

2026 год – 12 500,00 тыс. руб.; (прогнозно)

2027 год – 37 500,0 тыс. руб.; (прогнозно)

2028 год – 60 000,0 тыс. руб.; (прогнозно)

2029 год – 70 000,0 тыс. руб.; (прогнозно)

2030 год – 90 000,0 тыс. руб. (прогнозно)

- Прогноз конечных результатов муниципальной программы

Реализация мероприятий позволит обеспечить инженерной и  транспортной инфраструктурой 701 земельный участок, создать максимально комфортные условия для индивидуального жилищного строительства и дальнейшего проживания семей, имеющих 3-х и более детей.

- Организация управления реализацией программы и контроль

за ходом ее выполнения

Администрация Балашовского муниципального района осуществляет координацию деятельности исполнителей программы, контроль за сроками выполнения мероприятий программы, целевым расходованием выделяемых финансовых средств и эффективностью их использования в пределах своей компетенции.

Первый заместитель главы

администрации Балашовского

муниципального района                                                                 М.И. Захаров

Приложение 1

Источники финансирования и сроки исполнения программных мероприятий (прогнозно), тыс. руб.

| Источник финансирования | Главный распорядитель финансовых средств | годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Областной бюджет, тыс. руб. | Комитет по ЖКХ администрации БМР | 0,0 | 10 000,0 | 12 500,0 | 37 500,0 | 60 000,0 | 70 000,0 | 90 000,0 |
| Бюджет БМР, тыс. руб. | Комитет по ЖКХ администрации БМР | 1311,23 | 10 000,0 | 12 500,0 | 37 500,0 | 60 000,0 | 70 000,0 | 90 000,0 |
| Бюджет Хоперского МО, тыс. руб. | Комитет по ЖКХ администрации БМР | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 561312,23 | 1312,23 | 20000,0 | 25000,0 | 75000,0 | 120000,0 | 140000,0 | 180000,0 |

Первый заместитель главы

администрации Балашовского

муниципального района                                                                               М.И. Захаров

Приложение 2

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

по обеспечению коммунальной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных (подлежащих предоставлению) для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей на территории Балашовского муниципального района Саратовской области

| № п/п | Исполнители основных мероприятий | Наименование и описание мероприятия | Капиталь ные вложения, тыс. руб. | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
|  | 1 Раздел – Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 1 | Администрация БМР, комитет по ЖКХ администрации БМР | Разработка проектно-сметной документации на объекты строительства временных дорог и проездов на территориях котеджных поселков «Восточный» и «Западный» с. Хоперское. | 600,5 | 2024 |
|  |  | Строительство временных дорог и проездов на территориях котеджных поселков «Восточный» и «Западный» с. Хоперское. | 711,23 | 2024 |
| 2 Раздел - Водоснабжение |  |  |  |  |
| 2 | Администрация БМР, комитет по ЖКХ администрации БМР | Разработка проектно-сметной документации на объекты строительства систем водоснабжения на территориях котеджных поселков «Восточный» и «Западный» с. Хоперское. | 0,5 | 2024 |
|  |  | Строительство систем водоснабжения на территориях котеджных поселков «Восточный» и «Западный» с. Хоперское. | 0 | 2024 |
| Итого: |  |  | 1312,23 |  |

Первый заместитель главы

администрации Балашовского

муниципального района                                                                               М.И. Захаров