**03.03.2025 102-п**

**О внесении изменений в постановление администрации**

**Балашовского муниципального района от 28 декабря 2021 г.**

**№ 418-п «Об утверждении муниципальной программы**

**«Модернизация и развитие сетей наружного**

**освещения муниципального образования**

**город Балашов»**

 В соответствии со статьями 83,179,179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Балашовского муниципального района администрация Балашовского муниципального района

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменения в постановление администрации Балашовского муниципального района от 28 декабря 2021 года № 418 – п «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация и развитие сетей наружного освещения муниципального образования город Балашов», следующие изменения:

1.1 Муниципальную программу изложить в новой редакции согласно приложениям №1, №2.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования) и распространяется на правоотношения возникающие с 01.01.2025 г.

3. Отделу информации и общественных отношений администрации Балашовского муниципального района (Пузанова А.С.) направить на опубликование настоящее постановление в газету «Балашовская правда», разместить на официальном сайте МАУ «Информационное агентство «Балашов» [www.balashov-tv.ru](http://www.balashov-tv.ru), разместить на официальном сайте администрации Балашовского муниципального района <https://balashovskij-r64.gosweb.gosuslugi.ru>.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

**Глава Балашовского**

**муниципального района М.И. Захаров**

Приложение №1

к Постановлению

администрации Балашовского муниципального района

от 03.03.2025г. № 102-п

**Паспорт** **муниципальной** **программы**

**«Модернизация и развитие сетей наружного**

**освещения муниципального образования**

**город Балашов»**

1. **Основные** **положения** **муниципальной** **программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальнойпрограммы | Глава Балашовского муниципального района  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | МКУ МО г. Балашов « Городское ЖКХ», комитет по ЖКХ БМР, Администрация Балашовского муниципального района |
| Соисполнители муниципальнойпрограммы | Организации, предприятия и учреждения, выигравшие торги на определение подрядчика, по реализации программных мероприятий муниципальной программы |
| Участники муниципальнойпрограммы | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Балашовского муниципального района, организации, предприятия и учреждения, выигравшие торги на определение подрядчика, по реализации программных мероприятий муниципальной программы |
| Период реализации |  2025 – 2027 годы |
| Цели муниципальной программы | **Цель программы:**-обеспечение качественным и высокоэффективным наружным освещением жителей муниципального образования город Балашов.**Задачами программы являются:**-повышение уровня оснащенности муниципального образования город Балашов системами наружного освещения на основе реконструкции существующих систем уличного освещения;-обеспечение надежности и долговечности работы систем наружного освещения;-снижение бюджетных расходов на оплату электроэнергии;-повышение уровня комфортности проживания населения, снижение вероятности возникновения криминогенной обстановки;- создание безопасных условий дорожного движения в городе Балашов. |
| Подпрограммы |  |
| Объемы финансового обеспечениямуниципальной программы (тыс. руб.)1 | Общий объем финансирование мероприятий Программы, осуществляется за счет средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования город Балашов на 2025-2027 гг. в сумме**80030,0 тыс. рублей:**в т.ч. по годам:**2025 г. –25800,0 тыс. руб.;****2026 г.- 32218,1 тыс. руб.;****2027 г. – 22011,9 тыс. руб**. |
| Влияние на достижениенациональной цели | Достижение целевых индикаторов и исполнение запланированных мероприятий не менее чем на 100%. |

В настоящее время планирование и финансирование потребления электрической энергии на нужды уличного освещения осуществляется исходя из финансовых возможностей местного бюджета, а не реальных потребностей. По этой причине наружное освещение работает частично, а ремонт светильников производится не в полном объеме. Повышенная аварийность приводит к дополнительным затратам местного бюджета на содержание систем уличного освещения.

 Серьезные недостатки имеются в освещении мест отдыха. Статистика свидетельствует о прямой зависимости качества освещения дворов, пешеходных дорожек, детских площадок от уровня преступности.

 Вышеизложенное свидетельствует о том, что в настоящее время фактическое состояние наружного освещения муниципального образования город Балашов не отвечает современным требованиям и не удовлетворяет потребности населения поселения в освещении. Физическое и моральное старение установленного оборудования значительно опережает темпы его реконструкции и модернизации вследствие недостаточного финансирования. Учитывая, что состояние и качественное функционирование наружного освещения имеют важное социальное значение, необходимо проведение в возможно короткие сроки комплекса мероприятий, направленных на его восстановление и дальнейшее развитие.

 Очевидно, что эффективное решение существующих проблем в сфере уличного освещения поселения невозможно без комплексного программного подхода и соответствующей финансовой поддержки. Решение данной задачи возможно только в рамках программно-целевого подхода, так как:

 мероприятия Программы потребуют согласованных действий различных организаций и координации межотраслевых связей технологически сопряженных разделов энергоснабжения;

 разработка и реализация программных мероприятий в рамках решения существующих проблем в сфере благоустройства поселения потребуют применения принципов бюджетного планирования, ориентированного на улучшение состояния освещения муниципального образования город Балашов.

 Таким образом, необходимость разработки и реализации Программы обусловлена:

 1) социально-политической остротой проблемы в муниципальном образовании город Балашов;

 2) необходимостью повышения уровня безопасности населения и дорожного движения;

 3) межотраслевым и межведомственным характером проблемы, необходимостью привлечения к ее решению органов местного самоуправления.

**1** Указывается общий объем финансового обеспечения в целом по муниципальной программе по всем источникам финансирования за весь период реализации муниципальной программы (в тысячах рублей с точностью до одного знака после запятой)

1. **Показатели** **муниципальной** **программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя**2** | Единица измерения | Базовое значение**3** | Значения показателей | Ответственный за достижение показателя **4** | Связь с показателями национальных целей муниципальной программы (маркировка)**5** |
| 2025 | 2026 | 2027 | N+n |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель муниципальной программы «Обеспечение качественным и высокоэффективным наружным освещением жителей муниципального образования город Балашов» |
| 1. | Оплата текущего потребления электрической энергии | % |  | 100 | 100 | 100 |  | комитет по ЖКХ БМР | Повышение уровня качества жизни людей на 23 % от общего количества граждан проживающих на территории муниципального образования город Балашов, создание комфортных условий для проживания населения в муниципальном образовании город Балашов |
| 2. | Оплата за потребления электрической энергии согласно энергосервисного контракта | % |  | 100 | 100 | 0 |  | МКУ МО город Балашов «Городское ЖКХ», комитет по ЖКХ БМР | Повышение уровня качества жизни людей на 23 % от общего количества граждан проживающих на территории муниципального образования город Балашов, создание комфортных условий для проживания населения в муниципальном образовании город Балашов |
| 3. | Выполнение работ по ремонту и обслуживанию сетей наружного уличного освещения | % |  | 100 | 100 | 100 |  | комитет по ЖКХ БМР | Повышение уровня качества жизни людей на 23 % от общего количества граждан проживающих на территории муниципального образования город Балашов, создание комфортных условий для проживания населения в муниципальном образовании город Балашов |
| 4. | Изготовление проектно-сметной документации на прокладку сетей электроснабжения для нужд уличного освещения и изготовление межевых планов с технологическим присоединением сетей на территории муниципального образования город Балашов | % |  | 100 | 100 | 100 |  | комитет по ЖКХ БМР | Повышение уровня качества жизни людей на 23 % от общего количества граждан проживающих на территории муниципального образования город Балашов, создание комфортных условий для проживания населения в муниципальном образовании город Балашов |

**2** Показатели уровня муниципальной программы, в том числе характеризующие вклад в достижение национальных целей, приоритетов социально-экономического развития Балашовского района.

**3** Плановое значение показателя на год разработки проекта муниципальной программы.

**4** Наименование ответственного за достижение показателя.

**5** Указывается наименование целевых показателей национальных целей, вклад в достижение которых обеспечивает показатель муниципальной программы.

**6** Указывается год начала реализации муниципальной программы для действующих муниципальных программ или год начала реализации муниципальной программы (для новых муниципальных программ).

1. **Перечень** **структурных** **элементов** **муниципальной** **программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента**7** | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента**8** | Связь с показателями**9** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Направление «Модернизация и развитие сетей наружного освещения муниципального образования город Балашов» |
|  | Муниципальная программа «Модернизация и развитие сетей наружного освещения муниципального образования город Балашов» |
|  | Ответственный за реализацию (Комитет по жилищно коммунальному хозяйству администрации БМР) | Срок реализации (2025-2027) |
| 1.1 | Обеспечение качественным и высокоэффективным наружным освещением жителей муниципального образования город Балашов. | Повышение уровня оснащенности муниципального образования город Балашов системами наружного освещения на основе реконструкции существующих систем уличного освещения;- обеспечение надежности и долговечности работы систем наружного освещения;- снижение бюджетных расходов на оплату электроэнергии;- повышение уровня комфортности проживания населения, снижение вероятности возникновения криминогенной обстановки;- создание безопасных условий дорожного движения в городе Балашов | Исполнение запланированных мероприятий не менее чем на 100% |

**7** Приводятся ключевые (социально значимые) задачи, планируемые к решению в рамках проектов, комплексов процессных мероприятий по предложению ответственного исполнителя муниципальной программы

**8** Приводится краткое описание социальных, экономических и иных эффектов для каждой задачи структурного элемента

**9** Указываются наименования показателей уровня муниципальной программы, на достижение которых направлен структурный элемент

**10** Наименование направления приводится при необходимости (наименование подпрограммы)

1. **Финансовое** **обеспечение** **реализации** **муниципальной** **программы**

х

х

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |
| 2025 | 2026 | 2027 | №+n | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Муниципальная программа «Модернизация и развитие сетей наружного освещения муниципального образования город Балашов»  | всего, в том числе: | 25800,0 | 32218,1 | 22011,9  |  | 80030,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 25800,0 | 32218,1 | 22011,9  |  | 80030,0 |
| иные безвозмездные поступления |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 2. | Структурный элемент муниципальной программы«Оплата текущего потребления электрической энергии» | всего, в том числе: | 10514,4 | 19412,5 | 13812,1 |  | 43739,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 10514,4 | 19412,5 | 13812,1 |  | 43739,0 |
| иные безвозмездные поступления |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 3 | «Оплата за потребления электрической энергии согласно энергосервисного контракта» | всего, в том числе: | 12285,6 | 12285,6 | 0 |  | 24571,2 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 12285,6 | 12285,6 | 0 |  | 24571,2 |
| иные безвозмездные поступления |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 4 | «Выполнение работ по ремонту и обслуживанию сетей наружного уличного освещения» | всего, в том числе: | 2935,0 | 240,0 | 7879,8 |  | 11119,8 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 2935,0 | 240,0 | 7879,8 |  | 11119,8 |
| иные безвозмездные поступления |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 5 | «Изготовление проектно-сметной документации на прокладку сетей электроснабжения для нужд уличного освещения и изготовление межевых планов с технологическим присоединением сетей на территории» | всего, в том числе: | 65,0 | 280,0 | 320,0 |  | 600,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 65,0 | 280,0 | 320,0 |  | 600,0 |
| иные безвозмездные поступления |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

Приложение №2

к Постановлению

администрации Балашовского

муниципального района

от 03.03.2025г. № 102-п

 **ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственное структурное подразделение, комитет, управление, отдел администрации муниципального района**Комитет по жилищно коммунальному хозяйству Балашовского муниципальногорайона | **Наименование структурного подразделения, комитета, управления, отдела администрации муниципального района (Ф.И.О. руководителя (заместителя руководителя), должность)**Председатель комитетапо жилищно коммунальному хозяйству,Балашовского муниципального района А.В. Кишкопаров |
| **Связь с муниципальной программой** | **Муниципальная программа**«Модернизация и развитие сетей наружного освещения муниципального образования город Балашов» |

* 1. **Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | **Значение показателей по годам** |
| **2025** | **2026** | **2027** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  | Оплата текущего потребления электрической энергии | усл. ед.. |  | 1 | 1 | 1 |
|  | Оплата за потребления электрической энергии согласно энергосервисного контракта | усл. ед... |  | 1 | 1 | 0 |
|  | Выполнение работ по ремонту и обслуживанию сетей наружного уличного освещения | усл. ед.. |  | 1 | 1 | 1 |
|  | Изготовление проектно-сметной документации на прокладку сетей электроснабжения для нужд уличного освещения и изготовление межевых планов с технологическим присоединением сетей на территории муниципального образования город Балашов | усл. ед.. |  | 1 | 1 | 1 |

* 1. **Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия****(результата)** | **Характеристика****(тип мероприятия)** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | **Значения мероприятия (результата) по годам** |
| **2025** | **2026** | **2027** | **N + n** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| Оплата текущего потребления электрической энергии | Оплата за потребление электрической энергии | % |  | 100 | 100 | 100 |  |
| Оплата за потребления электрической энергии согласно энергосервисного контракта | Оплата за потребление электрической энергии  | % |  | 100 | 100 | 0 |  |
| Выполнение работ по ремонту и обслуживанию сетей наружного уличного освещения | Ремонт и обслуживание сетей наружного уличного освещения | %. |  | 100 | 100 | 100 |  |
| Изготовление проектно-сметной документации на прокладку сетей электроснабжения для нужд уличного освещения и изготовление межевых планов с технологическим присоединением сетей на территории муниципального образования город Балашов | Изготовление проектно-сметной документации на прокладку сетей | % |  | 100 | 100 | 100 |  |

* 1. **Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения -бюджет МО г.Балашов** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей** |
| **2025** | **2026** | **2027** | **N + n** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Комплекс процессных мероприятий, в том числе: «**Модернизация и развитие сетей наружного освещения муниципального образования город Балашов» |  |  |  |  |  |
| **федеральный бюджет** |  |  |  |  |  |
| **бюджеты государственных внебюджетных фондов** |  |  |  |  |  |
| **областной бюджет** |  |  |  |  |  |
| **местный бюджет** | **25800,0**  | **32218,1** | **22011,9**  |  | **80030,0** |
| **иные безвозмездные поступления** |  |  |  |  |  |
| **внебюджетные источники** |  |  |  |  |  |
| **Мероприятие (результат)****«Наименование» N, всего, в том числе:** |  |  |  |  |  |
| **федеральный бюджет** |  |  |  |  |  |
| **бюджеты государственных внебюджетных фондов** |  |  |  |  |  |
| **областной бюджет** |  |  |  |  |  |
| **местный бюджет** |  |  |  |  |  |
| **иные безвозмездные поступления** |  |  |  |  |  |
| **внебюджетные источники** |  |  |  |  |  |

* 1. **План реализации комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки** | **Ответственный исполнитель (Ф.И.О. должность, наименование структурного подразделения, комитета, управления, отдела администрации муниципального района** | **Вид подтверждающего документа** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Мероприятие (результат)Муниципальная программа «Модернизация и развитие сетей наружного освещения муниципального образования город Балашов»  | 2025 | Председатель комитетапо жилищно коммунальному хозяйству,Балашовского муниципального района А.В. Кишкопаров |  |
| Контрольная точка «Заключен договор» | 01.01.2025 |  | Договор |
| Контрольная точка «Услуга оказана» | 31.12.2025 |  | Акт выполненных работ  |
| Мероприятие (результат)Муниципальная программа «Модернизация и развитие сетей наружного освещения муниципального образования город Балашов» | 2026 | Председатель комитетапо жилищно коммунальному хозяйству,Балашовского муниципального района А.В. Кишкопаров |  |
| Контрольная точка «Заключен договор» | 01.01.2026 |  | Договор |
| Контрольная точка «Услуга оказана» | 31.12.2026 |  | Акт выполненных работ  |
| Мероприятие (результат)Муниципальная программа «Модернизация и развитие сетей наружного освещения муниципального образования город Балашов» | 2027 | Председатель комитетапо жилищно коммунальному хозяйству,Балашовского муниципального района А.В. Кишкопаров |  |
| Контрольная точка «Заключен договор» | 01.01.2027 |  | Договор |
| Контрольная точка «Услуга оказана» | 31.12.2027 |  | Акт выполненных работ  |

**Глава Балашовского**

**муниципального района М.И. Захаров**