**11.09.2025г. 357-п**

**О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Балашов от 26.06.2018 г. №34-п «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Балашов. Ремонт и благоустройство общественных и дворовых территорий многоквартирных домов»**

В соответствии со статьями 83, 179, 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, Уставом Балашовского муниципального района Саратовской области, администрация Балашовского муниципального района

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменения в Постановление администрации муниципального образования город Балашов от 26.06.2018 г. № 34-п «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Балашов. Ремонт и благоустройство общественных и дворовых территорий многоквартирных домов», изложить муниципальную программу в новой редакции, согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему постановлению.

2. Отделу информации и общественных отношений администрации Балашовского муниципального района направить на опубликование настоящее постановление в газету «Балашовская правда», разместить на официальном сайте МАУ «Информационное агентство «Балашов» [www.balashov-tv.ru](http://www.balashov-tv.ru) разместить на официальном сайте администрации Балашовского муниципального района balashovskij-r64.gosweb.gosuslugi.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Балашовского муниципального района по архитектуре и градостроительству, начальника управления капитального строительства Реброва М.В.

**Глава Балашовского**

**муниципального района М.И. Захаров**

Приложение № 1 к Постановлению администрации Балашовского муниципального района

от 11.09.2025г. № 357-п

**Паспорт** **муниципальной** **программы**

**«Формирование современной городской среды на территории**

**муниципального образования город Балашов. Ремонт и благоустройство общественных и дворовых территорий многоквартирных домов»**

1. **Основные** **положения** **муниципальной** **программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальнойпрограммы | Глава Балашовского муниципального района |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Заместитель главы администрации Балашовского муниципального района по архитектуре и градостроительству, начальник управления капитального строительства Ребров М.В. |
| Соисполнители муниципальнойпрограммы | Управление капитального строительства администрации Балашовского муниципального района;Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Балашовского муниципального района |
| Участники муниципальнойпрограммы | Управление капитального строительства администрации Балашовского муниципального района;Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Балашовского муниципального района |
| Период реализации | 2018-2030 годы |
| Цели муниципальнойпрограммы | Повышение комфортности условийпроживания и уровня благоустройстватерритории |
| Подпрограммы | Подпрограмма 1 «Ремонт и благоустройство общественных и дворовых территорий многоквартирных домов».Подпрограмма 2 «Ремонт и благоустройство общественных территорий в населенных пунктах Балашовского муниципального района Саратовской области». |
| Объемы финансового обеспечения муниципальной программы (тыс. руб.)1 | Общий объем финансирования подпрограммы Программы с 2018 - 2030 годы составляет **872 091,7 тыс.рублей**, в том числе:- 423 329,6 тыс.руб. из средств федерального бюджета,- 376 018,7 тыс.руб. из средств областного бюджета,- 72 743,4 тыс.руб. из средств местного бюджета, указанные объемы финансирования могут быть скорректированы с учетом возможностей бюджета городского поселения город Балашов Балашовского муниципального района Саратовской области, в том числе по годам:**2018г.** составляет 29 892,2 тыс. рублей, в т.ч.- 23 073,6 тыс.руб. из средств федерального бюджета,- 2 851,8 тыс.руб. из средств областного бюджета,- 3 966,8 тыс.руб. из средств местного бюджета.**2019г.** составляет 30 931,3 тыс. рублей, в т.ч.- 30 009,6 тыс.руб. из средств федерального бюджета,- 612,4 тыс.руб. из средств областного бюджета,- 309,3 тыс.руб. из средств местного бюджета.**2020г.** составляет 38 457,3 тыс. рублей, в т.ч.- 33 215,8 тыс.руб. из средств федерального бюджета,- 677,9 тыс.руб. из средств областного бюджета,- 4 563,6 тыс.руб. из средств местного бюджета.**2021г.** составляет 126 489,4 тыс. рублей, в т.ч.- 84 900,0 тыс.руб. из средств федерального бюджета,- 30 100,0 тыс. руб. из средств областного бюджета,- 11 489,4 тыс.руб. из средств местного бюджета.**2022г.** составляет 16 572,9 тыс. рублей, в т.ч.- 9 800,0 тыс.руб. из средств федерального бюджета,- 200,0 тыс.руб. из средств областного бюджета, - 6 572,9 тыс.руб. из средств местного бюджета.**2023г**. составляет 114 502,2 тыс. рублей, в т.ч.- 99 900,0 тыс.руб. из средств федерального бюджета,- 10 100,0 тыс.руб. из средств областного бюджета,- 4 502,2 тыс.руб. из средств местного бюджета.**2024г**. составляет 136 431,0 тыс. рублей, в т.ч.- 21 250,0 тыс.руб. из средств федерального бюджета,- 110 000,0 тыс.руб. из средств областного бюджета,- 5 181,0 тыс.руб. из средств местного бюджета.**2025г**. составляет 372 987,4 тыс. рублей, в т.ч.- 121 180,6 тыс.руб. из средств федерального бюджета,- 221 476,6 тыс.руб. из средств областного бюджета,- 30 330,2 тыс.руб. из средств местного бюджета.**2026г**. составляет 600,0 тыс. рублей, в т.ч.- 0 тыс.руб. из средств федерального бюджета,- 0 тыс.руб. из средств областного бюджета,- 600,0 тыс.руб. из средств местного бюджета.**2027г**. составляет 5 228,1 тыс. рублей, в т.ч.- 0 тыс.руб. из средств федерального бюджета,- 0 тыс.руб. из средств областного бюджета,- 5 228,1 тыс.руб. из средств местного бюджета.**2028-2030 годы** без финансирования. |
| Влияние на достижениенациональной цели | Комфортная и безопасная среда для жизни |

**1. Характеристика сферы реализации Программы**

 Перечень объектов общественных дворовых территорий, включаемых в программу, ежегодных работ формируется на основании технико-экономического обоснования с учетом результатов общественного обсуждения и условий, предполагаемых участие в мероприятиях по благоустройству.

Для получения субсидии из областного бюджета необходимо:

- обеспечить проведение общественных обсуждений, в том числе в электронной форме, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (срок обсуждения – не менее 30 календарных дней со дня опубликования) муниципальной программы, в том числе при внесении в них изменений;

- обеспечить учет предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории, общественной территории в муниципальную программу;

- обеспечить осуществление контроля над ходом выполнения муниципальной программы общественной комиссией, включая проведение оценки предложений заинтересованных лиц;

- обеспечить размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет муниципальных программ и иных материалов по вопросам формирования комфортной городской среды, которые выносятся на общественное обсуждение, и результатов этих обсуждений, а также возможность направления гражданами своих предложений в электронной форме;

- обеспечить проведение голосования по отбору общественных территорий в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

- обеспечить синхронизацию реализации мероприятий в рамках муниципальной программы с реализуемыми в муниципальных образованиях мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов "Демография", "Образование", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Культура", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и другими в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

- обеспечить синхронизацию выполнения работ в рамках муниципальной программы с реализуемыми в муниципальных образованиях федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории;

- обеспечить проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- обеспечить актуализацию муниципальных программ по результатам проведения голосования по отбору общественных территорий и продления срока их действия на срок реализации федерального проекта;

Дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству. При выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству уровень долевого финансирования за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений должен составлять не менее 50% от объема финансирования дополнительных видов работ по благоустройству.

 Муниципальная программа предусматривает:

- адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период текущего календарного года, исходя из минимального перечня работ по благоустройству. Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяется по результатам инвентаризации дворовой территории;

- адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период текущего календарного года. Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определяется по результатам инвентаризации общественной территории;

- мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства;

- информацию о выборе формы участия (финансовое и (или) трудовое) и доле участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий;

- мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий, которые софинансируются из областного бюджета;

- условия об обязательном установлении минимального 3-летнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, софинансируемых за счет средств субсидии из областного бюджета, а также условия о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением:

случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренных законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальной программы, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидий.

- включение в соглашение рекомендации по обеспечению привлечения к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий студенческих строительных отрядов, добровольцев (волонтеров).

**Перечень дворовых территорий МКД, подлежащих ремонту и благоустройству в 2020 г.**

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Адрес |
| 1 | пер. Грейдерный, д.5 |
| 2 | пер. Грейдерный, д.7 |
| 3 | пер. Грейдерный, д.7А |
| 4 | ул. 30 лет Победы, д.170 |
| 5 | ул. К. Маркса, д.22 |
| 6 | ул. Ленина, д.15 |
| 7 | ул. Мельничная, д.12 |
| 8 | ул. Менделеева, д.6А |
| 9 | ул. Привокзальная, д.3 |
| 10 | ул. Ф. Энгельса, д.26 |

**Перечень дворовых территорий МКД, подлежащих ремонту и благоустройству в 2021 г.**

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Адрес |
| 1 | пр-кт Космонавтов, д.9 |
| 2 | ул. Привокзальная, д.1 |

**Перечень дворовых территорий МКД, подлежащих ремонту и благоустройству в 2022 г.**

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Адрес |
| 1 | ул. 50 лет ВЛКСМ, д.21А |
| 2 | ул. Карла Маркса, д.47 |
| 3 | ул. Привокзальная, д.5 |
| 4 | ул. Привокзальная, д.7 |

**Перечень дворовых территорий МКД, подлежащих ремонту и благоустройству в 2024 г.**

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | **Адрес** |
| 1 | Балашов-3, д.14 |
| 2 | Балашов-3, д.17 |
| 3 | Балашов-3, д.18 |
| 4 | Балашов-3, д.19 |
| 5 | Балашов-3, д.20 |
| 6 | Балашов-3, д.21 |
| 7 | Балашов-3, д.22 |
| 8 | пр-кт Космонавтов, д.15 |
| 9 | пр-кт Космонавтов, д.15А |
| 10 | пр-кт Космонавтов, д.17 |
| 11 | ул. 50 лет ВЛКСМ, д.15 |
| 12 | ул. 50 лет ВЛКСМ, д.17 |
| 13 | ул. 50 лет ВЛКСМ, д.19 |
| 14 | ул. 50 лет ВЛКСМ, д.21 |
| 15 | ул. Ленина, д.38 |
| 16 | ул. Луначарского, д.92 |
| 17 | ул. Мельничная, д.18 |
| 18 | ул. Менделеева, д.5 |
| 19 | ул. Софинского, д.11 |
| 20 | ул. Фестивальная, д.10 |
| 21 | ул. Энтузиастов, д.30А |
| 22 | ул. Энтузиастов, д.32А |

**Перечень дворовых территорий МКД, подлежащих ремонту и благоустройству в 2025 г.**

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД  |
|  | Балашов-3, д.3 |
|  | Балашов-3, д.4 |
|  | Балашов-5, д.2/139 |
|  | Балашов-5, д.2/45 |
|  | Балашов-5, д.2/47 |
|  | пер. Гагарина, д.2 |
|  | пр-кт Космонавтов, д.20 |
|  | пр-кт Космонавтов, д.18 |
|  | ул. 167-й Стрелковой Дивизии, д.2 |
|  | ул. 50 лет ВЛКСМ, д.7 |
|  | ул. Автомобилистов д.1 |
|  | ул. Астраханская, д.87 |
|  | ул. Зюльковского, д.32 |
|  | ул. К. Маркса, д.65 |
|  | ул. К. Маркса, д.71 |
|  | ул. К. Маркса, д.73 |
|  | ул. К. Маркса, д.77 |
|  | ул. К. Маркса, д.79 |
|  | ул. Ленина, д.62 |
|  | ул. Орджоникидзе, д.13 |
|  | ул. Орджоникидзе, д.13А |
|  | ул. Привокзальная, д.11 |
|  |  ул. Привокзальная, д.13 |
|  |  ул. Привокзальная, д.9 |
|  | ул. Рабочая, д.97 |
|  | ул. Титова, д.14 |
|  | ул. Титова, д.22 |
|  | ул. Титова, д.24 |
|  | ул. Титова, д.26 |
|  | ул. Титова, д.28 |
|  | ул. Титова, д.8 |
|  | ул. Фестивальная, д.14А |
|  | ул. Фестивальная, д.18 |
|  | ул. Фестивальная, д.21 |
|  | ул. Фестивальная, д.23А |
|  | ул. Фестивальная, д.6 |
|  | ул. Фестивальная, д.7 |
|  | ул. Фестивальная, д.9 |
|  | ул. Энтузиастов, д.10 |
|  | ул. Энтузиастов, д.10А |
|  | ул. Энтузиастов, д.12 |
|  | ул. Энтузиастов, д.14 |
|  | ул. Энтузиастов, д.8 |
|  | ул. Энтузиастов, д.8А |
|  | ул. Юбилейная, д.24 |
|  | ул. Юбилейная, д.26 |
|  | ул. Юбилейная, д.28 |
|  | ул. Юбилейная, д.30 |
|  | ул. Юбилейная, д.32 |
|  | ул.Фестивальная, д.8 |
|  | пер. Титова, д.5 |
|  | пер. Титова, д.7 |
|  | ул. 167 Стрелковой Дивизии, д.18а |
|  | ул. 167 Стрелковой Дивизии, д.18б |
|  | ул. 167 Стрелковой Дивизии, д.3 |
|  | ул. Автомобилистов, д.3 |
|  | ул. Автомобилистов, д.5 |
|  | ул. Ленина, д.4 |
|  | ул. Мельничная, д.16 |
|  | ул. Менделеева, д.4 А |
|  | ул. Менделеева, д.2 |
|  | ул. Менделеева, д.2А |
|  | ул. Менделеева, д.3 |
|  | ул. Орджоникидзе, д.12 |
|  | ул. Орджоникидзе, д.3А |
|  | ул. Орджоникидзе, д.5 |
|  | ул. Орджоникидзе, д. 7, 9 |
|  | ул. Привокзальная, д.10 |
|  | ул. Привокзальная, д.6 |
|  | ул. Романова, д.17 А |
|  | ул. Стрелковой дивизии, д.22 а |
|  | ул. Ф.Энгельса, д.12 |
|  | ул. Фестивальная, д.1 |
|  | ул. Фестивальная, д.1А |
|  | ул. Фестивальная, д.23 |
|  | ул. Шоссейная, д.11 |
|  | ул. Шоссейная, д.3 |
|  | ул. Энергетическая, д.48 |
|  | ул. Энергетическая, д.48 А |
|  | ул. 167-й Стрелковой Дивизии, д.20 |
|  | ул. 167-й Стрелковой Дивизии, д.8 |
|  | ул. 167-й Стрелковой Дивизии, д.8 А |
|  | ул. 167-й Стрелковой Дивизии, д.8 Б |
|  | ул. 1-ая железнодорожная, д.67 |
|  | ул. 1-ая железнодорожная, д.69 |
|  | ул. 1-ая железнодорожная, д.71 |
|  | Балашов-3, д.23 |
|  | Балашов-3, д.24 |
|  | Балашов-3, д.10 |
|  | Балашов-3, д.11 |
|  | Балашов-3, д.12 |
|  | Балашов-3, д.13 |
|  | Балашов-3, д.15 |
|  | Балашов-3, д.16 |
|  | Балашов-3, д.5 |
|  | Балашов-3, д.6 |
|  | ул. Бестужева, д.25 А |
|  | ул. Бестужева, д.35 |
|  | ул. Бестужева, д.36 |
|  | ул. Бестужева, д.37 |
|  | ул. Бестужева, д.39 |
|  | ул. Бестужева, д.41 |
|  | ул. Бестужева, д.43 |
|  | ул. Весенняя, д.16 |
|  | ул. Володарского, д.14 |
|  | ул. Володарского, д.16 |
|  | ул. Гагарина, д.130 |
|  | ул. Гагарина, д. 61 |
|  | ул. К. Маркса, д.24 |
|  | ул. К. Маркса, д.38 |
|  | ул. К. Маркса, д.39 |
|  | ул. К. Маркса, д.40 |
|  | ул. К. Маркса, д.42 |
|  | ул. Ленина, д.120 |
|  | ул. Ленина, д.132 |
|  | ул. Ленина, д.134 |
|  | ул. Ленина, д.136 |
|  | ул. Ленина, д.286 А |
|  | ул. Ленина, д.286 Б |
|  | ул. Менделеева, д.8 А |
|  | ул. Молодежная, д.7 |
|  | ул. Орджоникидзе, д.11 А |
|  | ул. Орджоникидзе, д.11 Е |
|  | ул. Привокзальная, д.20 Б |
|  | ул. Привокзальная, д.18 |
|  | ул. Привокзальная, д.20 |
|  | ул. Пролетарская, д.3 |
|  | ул. Пугачевская, д.334 |
|  | ул. Пушкина, д.68 |
|  | ул. Рабочая, д.43,41 |
|  | ул. Репина, д.2 |
|  | ул. Репина, д.4 |
|  | ул. Саратовское шоссе, д.3 |
|  | ул. Саратовское шоссе, д.3 А |
|  | ул. Саратовское шоссе, д.5 |
|  | ул. Саратовское шоссе, д.7 |
|  | ул. Советская, д.77 |
|  | ул. Советская, д.181 |
|  | ул. Титова, д.11 А |
|  | ул. Титова, д.18 |
|  | ул. Титова, д.20 |
|  | ул. Титова, д.5 |
|  | ул. Титова, д.7 |
|  | ул. Титова, д.9 |
|  | ул. Энтузиастов, д.16 |
|  | ул. Энтузиастов, д.6 |
|  | ул. Володарского, д.50 |
|  | ул. 30 лет Победы, д.200 |
|  | ул. Ленина, д.13 |
|  | ул. Луначарского, д.66А |
|  | ул. Фестивальная, д.5 |
|  | ул. Горохова, д. 19  |
|  | ул. Ленина, д.49/ул. Горохова, 10 |
|  | ул. Горохова, д. 9 |
|  | ул. Зюльковского, д.34 |
|  | пр-кт. Космонавтов, д.16 А |

**Перечень дворовых территорий МКД, подлежащих ремонту и благоустройству с 2026 по 2030 годы**

|  |  |
| --- | --- |
|  п/п | **Адрес** |
|  | Балашов-3, д.7 |
|  | Балашов-3, д.8 |
|  | Балашов-3, д.9 |
|  | ул. Калинина, д.26 |
|  | ул. Карла Маркса, д.40Б |
|  | ул. Карла Маркса, д.44 |
|  | ул. Карла Маркса, д.67 |
|  | ул. Ленина, д.8 |
|  | ул. Ленина, д.13 |
|  | ул. Орджоникидзе, д.3 |
|  | ул. Орджоникидзе, д.6 |
|  | ул. Орджоникидзе, д.8 |
|  | ул. Романова, д.17 |
|  | ул. Фестивальная, д.3 |
|  | ул. Фестивальная, д.4 |
|  | ул. Энтузиастов, д.6 |
|  | ул. Энтузиастов, д.16 |
|  | ул. Энтузиастов, д.30 |

Городское поселение город Балашов Балашовского муниципального района Саратовской области вправе исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд, в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения, при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Городское поселение город Балашов Балашовского муниципального района Саратовской области вправе исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения городского поселения город Балашов Балашовского муниципального района Саратовской области межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Рекомендуемый перечень дворов для благоустройства территории на каждый календарный год рекомендуется утверждается Протоколом общественной комиссии.

Рекомендуемый перечень общественных территорий, для благоустройства территории на каждый календарный год утверждается Протоколом общественной комиссии по результатам онлайн голосования.

**Объекты мест общественного назначения на территории городского поселения город Балашов Балашовского муниципального района Саратовской области для включения в программу на 2018-2030 годы**

Определяются ежегодно по итогам голосования жителями г. Балашова:

1. ул. К. Маркса (ул. Софинского – ул. 167 Стрелковой Дивизии)

2. пр-кт. Космонавтов, территория мкр. КПТ

3. ул. Рабочая (от ул. Ленина до ул. К.Маркса)

4. территория около ЗАГСа по ул. Пугачевская

5. территория около железнодорожного вокзала Балашов-1.

6. спуск к пешеходному мосту

7. территория военного городка (восточная часть)

8. сквер по ул. Титова в мкр. Рабочий городок

9. площадь, прилегающая к МУК «Центр культуры БМР»

10. парк «Железнодорожников»

11. площадь, прилегающая к летней эстраде

12. территория сквера по ул. Карла Маркса (около бывшей гостиницы Хопер)

13. около пруда в микрорайоне Военный городок

14. территория сквера по ул. 30 лет Победы, в районе автобусной остановки «Трудовая» (прилегающая к жилым домам)

15. Центральная площадь по ул. К.Маркса

16. территория сквера по ул. 30 лет Победы, в районе бывшего кинотеатра «Спартак»

17. территория сквера по ул. 30 лет Победы, в районе автобусной остановки «Трудовая» (примыкающая к автодороге)

18. территория около районной библиотеки по ул. 9 Января (мкр. Козловка)

По итогам Всероссийского конкурса Лучших проектов создания комфортной городской среды:

1. набережная реки Хопер

2. парк им. Куйбышева

3. 365 километр Хопра: благоустройство городского пляжа в контексте развития береговой зоны. О ПРЕкрасном на ХоПРЕ.

4. парк Авиаторов: благоустройство территории у пруда в Военном городке.

Разработка и реализация муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Балашов. Ремонт и благоустройство общественных и дворовых территорий многоквартирных» позволит комплексно подойти к решению проблемы низкого уровня благоустройства территорий города Балашова, повысит комфортность проживания в многоквартирных домах.

**Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения**

**программными методами.**

Анализ состояния площадей и улиц города, дворовых территорий и проездов, количество обращений граждан по вопросу их капитального ремонта, свидетельствуют  о том, что необходим комплексный подход к  благоустройству с учетом ландшафтного проектирования.

Актуальность настоящей Программы и необходимость ее реализации на территории городского поселения город Балашов Балашовского муниципального района Саратовской области обусловлены тем, что большинство жилых домов введены в эксплуатацию в 1970-1980 годах, и ремонт асфальтобетонного покрытия проездов дворов проводился в недостаточном объеме. Асфальтобетонное покрытие более чем 80% дворовых территорий имеет высокий физический износ. Кроме того, за последнее десятилетие значительно выросло количество личного автотранспорта, что привело к росту потребности в парковочных местах на придомовых территориях.

Выполнение программных мероприятий позволит:

- улучшить архитектурный облик города, транспортно-эксплуатационное состояние проездов к дворовым территориям жилых домов;

- снизить физический износ дорожного покрытия дворовых территорий и проездов к ним;

- повысить уровень благоустройства мест общего пользования в жилой застройке.

В связи с этим в настоящее время необходимо выполнить ряд мероприятий по приведению мест общего пользования и дворовых территорий многоквартирных домов в надлежащее состояние.

В рамках Программы по выбору собственниками помещений МКД запланирован ремонт асфальтового покрытия, замена бортового камня, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн.

**Основные цели и задачи**

Основными целями  Программы являются:

- повышение комфортности условий проживания и уровня благоустройства территорий и тротуаров,

- повышение уровня благоустроенности дворовых территорий многоквартирных домов.

Основными задачами  Программы являются:

- Повышение уровня благоустроенности дворовых и общественных территорий, комфортности проживания в многоквартирных домах. Улучшение комфорта проживания на территории г. Балашова.

Требования по благоустройству:

- Приведение пешеходных общественных пространств в соответствии с современными требованиями городской среды, удобными для жизни;

- Обеспечение пешеходной связи между различными функциональными зонами;

- Обеспечение беспрепятственного движения пешеходов:

- Создание беспрепятственной среды для маломобильных групп населения:

- обеспечение устройства пандусов при продольном уклоне дорожного полотна не более 5%;

-Повышение эксплуатационных характеристик территории;

- Ремонт и благоустройство тротуаров.

**Срок и этапы реализации Программы**

Реализация программы осуществляется  поэтапно в рамках выделенных средств в соответствующих бюджетах на каждый финансовый год.

Этапы программы:

1 этап 2018 год

2 этап 2019 год

3 этап 2020 год

4 этап 2021 год

5 этап 2022 год

6 этап 2023 год

7 этап 2024 год

**8 этап 2025 год**

9 этап 2026 год

10 этап 2027 год

11 этап 2028 год

12 этап 2029 год

13 этап 2030 год

**Система программных мероприятий**

Система программных мероприятий ежегодно включает взаимоувязанные социально-экономические, производственные, организационно-хозяйственные и другие мероприятия, обеспечивающие достижение программных целей.

Приложения № 1 - 11 к МП «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Балашов. Ремонт и благоустройство общественных и дворовых территорий многоквартирных домов».

**Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы**

Реализация муниципальной программы позволит достигнуть следующих целевых показателей:

- количество благоустроенных дворовых территорий от общего количества требующих проведения мероприятий по благоустройству: 10 единиц в 2020 году, 2 единицы в 2021 году, 4 единицы в 2022 году, 0 единиц в 2023 году, 22 единицы в 2024 году, 156 единиц в 2025 году, с 2026 по 2030 годы не менее 10 единиц ежегодно;

- количество обустроенных общественных территорий: 4 территории в 2020 году, 4 территории в 2021 году, 1 территория в 2022 году, 3 территории в 2023 году, 1 территория в 2024 году, 3 территории в 2025 году, с 2026 по 2030 годы от общего количества требующих проведения мероприятий по обустройству не менее 2-х единиц ежегодно;

- количество отремонтированных тротуаров: в 2021 году не менее 12 тыс. м2, в 2023 году не менее 14,9 тыс. м2 , в 2024 году не менее 2,9 тыс. м2 , в 2025 году не менее 4,7 тыс. м2.

**Ресурсное обеспечение Программы**

Финансирование мероприятий программы обеспечивается за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

В целом на реализацию Программы в 2025-2027 годах предусматриваются расходы в размере 378 815,5 тыс.рублей, в том числе:

**в 2025 году** составляет 372 987,4 тыс. рублей, в т.ч.

- 121 180,6 тыс.руб. из средств федерального бюджета,

- 221 476,6 тыс.руб. из средств областного бюджета,

- 30 330,2 тыс.руб. из средств местного бюджета.

**в 2026 году** - 600,0 тыс.рублей из средств местного бюджета;

**в 2027 году** - 5 228,1 тыс.руб. из средств местного бюджета.

**Обобщенная характеристика подпрограммы Программы**

Реализация муниципальной программы будет осуществляться по следующим подпрограммам:

Подпрограмма 1 «Ремонт и благоустройство общественных и дворовых территорий многоквартирных домов».

Подпрограмма 2 «Ремонт и благоустройство общественных территорий в населенных пунктах Балашовского муниципального района Саратовской области».

Основной целью подпрограмм является увеличение благоустроенных общественных и дворовых территорий городского поселения город Балашов Балашовского муниципального района Саратовской области и населенных пунктов Балашовского района.

Для достижения основной цели требуется решение задачи по благоустройству мест общего пребывания людей на территории городского поселения город Балашов Балашовского муниципального района Саратовской области и населенных пунктов Балашовского района.

**Система управления реализацией муниципальной программы и контроль за ходом ее выполнения**

Оперативное управление муниципальной программой и контроль за ходом ее реализации осуществляет – Управление капитального строительства администрации Балашовского муниципального района.

Ответственность за реализацию мероприятий программы и достижение утвержденных значений целевых индикаторов (показателей) мероприятий программы несет исполнитель совместно с соисполнителями основных мероприятий программы.

Контроль за исполнением Программы осуществляется администрацией Балашовского муниципального района в соответствии с постановлением администрации Балашовского муниципального района от 25.12.2024 г. № 421-п «Об утверждении Положения «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ»».

Реализация и финансирование муниципальной программы осуществляются в соответствии с перечнем программных мероприятий на основании нормативных правовых актов, действующих на территории Балашовского муниципального района.

Муниципальная программа считается завершенной после выполнения плана программных мероприятий в полном объеме и (или) достижения цели муниципальной программы. С учетом достижений по годам ожидаемых результатов реализации муниципальной программы будут формироваться предложения по внесению необходимых изменений.

**Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы - оценка вклада программы в экономическое развитие муниципального района**

В результате реализации муниципальной программы планируется достижение следующих конечных результатов: к концу 2030 года отремонтировать не менее 237 дворовых территорий, 12 общественных территорий и 32 тыс. м2. тротуаров МО г. Балашов.

**1** Указывается общий объем финансового обеспечения в целом по муниципальной программе по всем источникам финансирования за весь период реализации муниципальной программы (в тысячах рублей с точностью до одного знака после запятой)

1. **Показатели** **муниципальной** **программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя**2** | Единица измерения | Базовое значение**3** | Значения показателей | Ответственный за достижение показателя **4** | Связь с показателями национальных целей муниципальной программы (маркировка)**5** |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| Цель муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Балашов. Ремонт и благоустройство общественных и дворовых территорий многоквартирных домов» |
|  | Количество благоустроенных и отремонтированных общественных территорий | шт. | 2 | 2 | 1 | 1 | Управление капитального строительства администрации БМР | Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств |
|  | Благоустроенный парк Авиаторов: благоустройство территории у пруда в Военном городке | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 | Управление капитального строительства администрации БМР | Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств |
|  | Количество благоустроенных и отремонтированных общественных и дворовых территорий | шт. | 156 | 156 | 0 | 0 | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации БМР | Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств |
|  | Объем благоустроенных и отремонтированных тротуаров | тыс. м2 | 4,7 | 4,7 | 1 | 1 | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации БМР |  |
|  | Количество заключений строительного контроля | усл. ед. | 2 | 2 | 1 | 1 | Управление капитального строительства администрации БМР |  |
|  | Количество подготовленной проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу | усл. ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | Управление капитального строительства администрации БМР |  |
|  | Количество поставленных на кадастровый учет земельных участков | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | Управление капитального строительства администрации БМР |  |
|  | Количество присоединений к электрическим сетям объектов и работ по установке (монтажу) линий электроснабжения | ед. | 2 | 2 | 0 | 0 | Управление капитального строительства администрации БМР |  |
|  | Количество приведенных дворовых территорий МКД в нормативное состояние | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 | Управление капитального строительства администрации БМР | Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств |
|  | Благоустроенная и отремонтированная общественная территория | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации БМР | Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств |
|  | Количество подготовленной проектно-сметной документации, в том числе прошедшей экспертизу | усл. ед. | 3 | 3 | 0 | 0 | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации БМР |  |
|  | Количество заключений строительного контроля | усл. ед. | 4 | 4 | 0 | 0 | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации БМР |  |
|  | Количество отремонтированных фонтанов на общественных территориях | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 | Управление капитального строительства администрации БМР |  |

**2** Показатели уровня муниципальной программы, в том числе характеризующие вклад в достижение национальных целей, приоритетов социально-экономического развития Балашовского района.

**3** Плановое значение показателя на год разработки проекта муниципальной программы.

**4** Наименование ответственного за достижение показателя.

**5** Указывается наименование целевых показателей национальных целей, вклад в достижение которых обеспечивает показатель муниципальной программы.

**6** Указывается год начала реализации муниципальной программы для действующих муниципальных программ или год начала реализации муниципальной программы (для новых муниципальных программ).

1. **Перечень** **структурных** **элементов** **муниципальной** **программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента**7** | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента**8** | Связь с показателями**9** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Подпрограмма «Ремонт и благоустройство общественных и дворовых территорий многоквартирных домов». |
| 1.1. | Направление «Благоустройство и ремонт общественных территорий», «парк Авиаторов: благоустройство территории у пруда в Военном городке» |
|  | Ответственный за реализацию (Управление капитального строительства администрации БМР, Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации БМР) | Срок реализации (2025-2027) |
|  | Приведение пешеходных общественных пространств в соответствии с современными требованиями городской среды, удобными для жизни.Обеспечение пешеходной связи между различными функциональными зонами.Обеспечение беспрепятственного движения пешеходов:- создание беспрепятственной среды для маломобильных групп населения, в т.ч. обеспечение устройства пандусов при продольном уклоне дорожного полотна не более 5%;- повышение эксплуатационных характеристик территорий. | Выполнение программных мероприятий позволит улучшить архитектурный облик города и повысить уровень благоустройства мест общего пользования.  | Количество благоустроенных и отремонтированных общественных территорий,Благоустроенный парк Авиаторов: благоустройство территории у пруда в Военном городке |
| 1.2. | Направление «Благоустройство и ремонт общественных и дворовых территорий МКД» |
|  | Ответственный за реализацию (Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации БМР) | Срок реализации (2025-2027) |
|  | Повышение уровня благоустроенности дворовых территорий, комфортности проживания в многоквартирных домах.  | Выполнение программных мероприятий позволит повысить уровень благоустройства дворовых территорий МКД и снизить физический износ дорожного покрытия дворовых территорий.  | Количество благоустроенных и отремонтированных общественных и дворовых территорий |
| 1.3. | Направление «Благоустройство и ремонт тротуаров на территории городского поселения город Балашов Балашовского муниципального района Саратовской области» |
|  | Ответственный за реализацию (Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации БМР) | Срок реализации (2025-2027) |
|  | Приведение тротуаров в соответствии с современными требованиями городской среды и обеспечение удобства пешеходов. | Выполнение программных мероприятий позволит улучшить состояние тротуаров и снизить физический износ покрытия. | Объем благоустроенных и отремонтированных тротуаров |
| 1.4. | Направление «Строительный контроль по обеспечению качества и объема выполняемых работ» |
|  | Ответственный за реализацию (Управление капитального строительства администрации БМР, Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации БМР) | Срок реализации (2025-2027) |
|  | Контроль соответствия выполняемых подрядчиком работ нормативным документам, требованиям технических регламентов и условиям контракта. | Соответствие объемов и качества выполняемых подрядчиком работ нормативным требованиям. | Количество заключений строительного контроля |
| 1.5. | Направление «Составление проектно-сметной документации ремонта и благоустройства дворовых и общественных территорий и экспертиза достоверности сметной стоимости» |
|  | Ответственный за реализацию (Управление капитального строительства администрации БМР, Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации БМР) | Срок реализации (2025-2027) |
|  | Технические решения при разработке проектной документации должны соответствовать экологическим, санитарно - гигиеническим, противопожарным и другим нормам, действующим на территории РФ и обеспечивать при эксплуатации безопасность для жизни и здоровья людей.Проектные решения должны отвечать требованиям технических документов.Проектные и технические решения должны предусматривать минимизацию ущерба окружающей среде. При проектировании должны быть учтены требования по обеспечению доступа и передвижению маломобильных групп населения.  | Выполнение программных мероприятий позволит рационально использовать материалы и стоимость работ. | Количество подготовленной проектно-сметной документации, в том числе прошедшей экспертизу |
| 1.6. | Направление «Выполнение мероприятий по межеванию и оформлению земельных участков» |
|  | Ответственный за реализацию (Управление капитального строительства администрации БМР) | Срок реализации (2025-2027) |
|  | Выполнение требований нормативно-правовых актов. | Кадастровый учет земельных участков. | Количество поставленных на кадастровый учет земельных участков |
| 1.7. | Направление «Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям объектов и выполнение работ по установке (монтажу) линий электроснабжения» |
|  | Ответственный за реализацию (Управление капитального строительства администрации БМР) | Срок реализации (2025-2027) |
|  | Выполнение требований нормативно-правовых актов. | Выполнение программных мероприятий позволит присоединить к электрическим сетям объекты. | Количество присоединений к электрическим сетям объектов и работ по установке (монтажу) линий электроснабжения |
| 1.8. | Направление «Устранение недостатков ранее выполненных работ на дворовых территориях МКД» |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Балашов. Ремонт и благоустройство общественных и дворовых территорий многоквартирных домов» |
|  | Ответственный за реализацию (Управление капитального строительства администрации БМР) | Срок реализации (2025-2027) |
|  | Устранение недостатков некачественно выполненных работ на дворовых территориях МКД | Выполнение программных мероприятий позволит повысить уровень благоустройства дворовых территорий МКД  | Количество приведенных дворовых территорий МКД в нормативное состояние |
| 1.9. | Направление «Ремонт фонтана на общественной территории» |
|  | Ответственный за реализацию (Управление капитального строительства администрации БМР) | Срок реализации (2025-2027) |
|  | Повышение уровня благоустроенности общественной территории.  | Выполнение программных мероприятий позволит повысить уровень благоустроенности общественной территорий и снизить физический износ фонтана.  | Количество отремонтированных фонтанов на общественных территориях |

**7** Приводятся ключевые (социально значимые) задачи, планируемые к решению в рамках проектов, комплексов процессных мероприятий по предложению ответственного исполнителя муниципальной программы

**8** Приводится краткое описание социальных, экономических и иных эффектов для каждой задачи структурного элемента

**9** Указываются наименования показателей уровня муниципальной программы, на достижение которых направлен структурный элемент

**10** Наименование направления приводится при необходимости (наименование подпрограммы)

1. **Финансовое** **обеспечение** **реализации** **муниципальной** **программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Балашов. Ремонт и благоустройство общественных и дворовых территорий многоквартирных домов»Подпрограмма «Ремонт и благоустройство общественных и дворовых территорий многоквартирных домов | всего, в том числе: | 372987,4 | 600,0 | 5228,1 | 378815,5 |
| федеральный бюджет | 121180,6 |  |  | 121180,6 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |
| областной бюджет | 221476,6 |  |  | 221476,6 |
| местный бюджет | 30330,2 | 600,0 | 5228,1 | 36158,3 |
| иные безвозмездные поступления |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |

Приложение № 2 к Постановлению администрации Балашовского муниципального района

от 11.09.2025г. № 357-п

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий**

Подпрограмма «Ремонт и благоустройство общественных и дворовых территорий многоквартирных домов»

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственное структурное подразделение, комитет, управление, отдел администрации муниципального района**Управление капитального строительства администрации Балашовского муниципального района | Заместитель главы администрации Балашовского муниципального района по архитектуре и градостроительству, начальник управления капитального строительства Ребров М.В. |
| **Связь с муниципальной программой** | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Балашов. Ремонт и благоустройство общественных и дворовых территорий многоквартирных домов» |

* 1. **Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | **Значение показателей по годам** |
| **2025** | **2026** | **2027** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  | Количество благоустроенных и отремонтированных общественных территорий | шт. | 2 | 2 | 1 | 1 |
|  | Благоустроенный парк Авиаторов: благоустройство территории у пруда в Военном городке | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | Количество благоустроенных и отремонтированных общественных и дворовых территорий | шт. | 156 | 156 | 0 | 0 |
|  | Объем благоустроенных и отремонтированных тротуаров | тыс. м2 | 4,7 | 4,7 | 1 | 1 |
|  | Количество заключений строительного контроля | усл. ед. | 2 | 2 | 1 | 1 |
|  | Количество подготовленной проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу | усл. ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Количество поставленных на кадастровый учет земельных участков | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Количество присоединений к электрическим сетям объектов и работ по установке (монтажу) линий электроснабжения | ед. | 2 | 2 | 0 | 0 |
|  | Количество приведенных дворовых территорий МКД в нормативное состояние | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | Благоустроенная и отремонтированная общественная территория | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | Количество подготовленной проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу | усл. ед. | 3 | 3 | 0 | 0 |
|  | Количество заключений строительного контроля | усл. ед. | 4 | 4 | 0 | 0 |
|  | Количество отремонтированных фонтанов на общественных территориях | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 |

* 1. **Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия****(результата)** | **Характеристика****(тип мероприятия)** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | **Значения мероприятия (результата) по годам** |
| **2025** | **2026** | **2027** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Благоустройство и ремонт общественных территорий | Выполнение работ | шт. | 2 | 2 | 1 | 1 |
| парк Авиаторов: благоустройство территории у пруда в Военном городке | Выполнение работ | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Благоустройство и ремонт общественных и дворовых территорий МКД | Выполнение работ | шт. | 156 | 156 | 0 | 0 |
| Благоустройство и ремонт тротуаров на территории городского поселения город Балашов Балашовского муниципального района Саратовской области | Выполнение работ | тыс. м2 | 4,7 | 4,7 | 1 | 1 |
| Строительный контроль по обеспечению качества и объема выполняемых работ | Оказание услуг | усл. ед. | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Составление проектно-сметной документации ремонта и благоустройства дворовых и общественных территорий и экспертиза достоверности сметной стоимости | Оказание услуг | усл. ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Выполнение мероприятий по межеванию и оформлению земельных участков | Выполнение работ | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям объектов и выполнение работ по установке (монтажу) линий электроснабжения | Выполнение работ | ед. | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Устранение недостатков ранее выполненных работ на дворовых территориях МКД | Выполнение работ | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Благоустройство и ремонт общественной территории | Выполнение работ | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Составление проектно-сметной документации ремонта и благоустройства дворовых и общественных территорий и экспертиза достоверности сметной стоимости | Оказание услуг | усл. ед. | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Строительный контроль по обеспечению качества и объема выполняемых работ | Оказание услуг | усл. ед. | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Ремонт фонтана на общественной территории | Выполнение работ | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 |

1. **Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения - бюджет городского поселения город Балашов Балашовского муниципального района Саратовской области | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.рублей |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Благоустройство и ремонт общественных территорий (всего), в том числе: | 25000,0 |  |  | 25000,0 |
| федеральный бюджет | 24500,0 |  |  | 24500,0 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |
| областной бюджет | 500,0 |  |  | 500,0 |
| местный бюджет |  |  |  |  |
| иные безвозмездные поступления |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| парк Авиаторов: благоустройство территории у пруда в Военном городке (всего), в том числе: | 97943,2 |  |  | 97943,2 |
| федеральный бюджет | 96680,6 |  |  | 96680,6 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |
| областной бюджет | 976,6 |  |  | 976,6 |
| местный бюджет | 286,0 |  |  | 286,0 |
| иные безвозмездные поступления |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Благоустройство и ремонт общественных и дворовых территорий МКД (всего), в том числе: | 210000,0 |  |  | 210000,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |
| областной бюджет | 210000,0 |  |  | 210000,0 |
| местный бюджет |  |  |  |  |
| иные безвозмездные поступления |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Благоустройство и ремонт тротуаров на территории городского поселения город Балашов Балашовского муниципального района Саратовской области (всего), в том числе: | 10000,0 |  |  | 10000,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |
| областной бюджет | 10000,0 |  |  | 10000,0 |
| местный бюджет |  |  |  |  |
| иные безвозмездные поступления |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Строительный контроль по обеспечению качества и объема выполняемых работ (всего), в том числе: | 1000,0 |  | 2000,0 | 3000,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет | 1000,0 |  | 2000,0 | 3000,0 |
| иные безвозмездные поступления |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Составление проектно-сметной документации ремонта и благоустройства дворовых и общественных территорий и экспертиза достоверности сметной стоимости (всего), в том числе: | 3366,0 | 600,0 | 3000,0 | 6966,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет | 3366,0 | 600,0 | 3000,0 | 6966,0 |
| иные безвозмездные поступления |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Выполнение мероприятий по межеванию и оформлению земельных участков (всего), в том числе: | 200,0 |  | 228,1 | 428,1 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет | 200,0 |  | 228,1 | 428,1 |
| иные безвозмездные поступления |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям объектов и выполнение работ по установке (монтажу) линий электроснабжения (всего), в том числе: | 249,0 |  |  | 249,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет | 249,0 |  |  | 249,0 |
| иные безвозмездные поступления |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Устранение недостатков ранее выполненных работ на дворовых территориях МКД (всего), в том числе: | 128,0 |  |  | 128,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет | 128,0 |  |  | 128,0 |
| иные безвозмездные поступления |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Благоустройство и ремонт общественной территории (всего), в том числе: | 21567,2 |  |  | 21567,2 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет | 21567,2 |  |  | 21567,2 |
| иные безвозмездные поступления |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Составление проектно-сметной документации ремонта и благоустройства дворовых и общественных территорий и экспертиза достоверности сметной стоимости (всего), в том числе: | 1215,6 |  |  | 1215,6 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет | 1215,6 |  |  | 1215,6 |
| иные безвозмездные поступления |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Строительный контроль по обеспечению качества и объема выполняемых работ (всего), в том числе: | 2185,0 |  |  | 2185,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет | 2185,0 |  |  | 2185,0 |
| иные безвозмездные поступления |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Ремонт фонтана на общественной территории (всего), в том числе: | 133,4 |  |  | 133,4 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет | 133,4 |  |  | 133,4 |
| иные безвозмездные поступления |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |

1. **План реализации комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки** | **Ответственный исполнитель (Ф.И.О. должность, наименование структурного подразделения, комитета, управления, отдела администрации муниципального района** | **Вид подтверждающего документа** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Мероприятие (результат)Благоустройство и ремонт общественных территорий | 2025 | Заместитель главы администрации Балашовского муниципального района по архитектуре и градостроительству, начальник управления капитального строительства Ребров М.В. |  |
| Контрольная точка «Заключен договор» | 2025 |  | Контракт |
| Контрольная точка «Услуга оказана» | 31.12.2025 |  | Акт выполненных работ  |
| Мероприятие (результат)парк Авиаторов: благоустройство территории у пруда в Военном городке | 2025 | Заместитель главы администрации Балашовского муниципального района по архитектуре и градостроительству, начальник управления капитального строительства Ребров М.В. |  |
| Контрольная точка «Заключен договор» | 2025 |  | Контракт |
| Контрольная точка «Услуга оказана» | 31.12.2025 |  | Акт выполненных работ  |
| Мероприятие (результат)Благоустройство и ремонт общественных и дворовых территорий МКД | 2025 | Председатель комитета по ЖКХ администрации Балашовского муниципального района Спиваков А.А. |  |
| Контрольная точка «Заключен договор» | 2025 |  | Контракт |
| Контрольная точка «Услуга оказана» | 31.12.2025 |  | Акт выполненных работ  |
| Мероприятие (результат)Благоустройство и ремонт тротуаров на территории городского поселения город Балашов Балашовского муниципального района Саратовской области | 2025 | Председатель комитета по ЖКХ администрации Балашовского муниципального района Спиваков А.А. |  |
| Контрольная точка «Заключен договор» | 2025 |  | Контракт |
| Контрольная точка «Услуга оказана» | 31.12.2025 |  | Акт выполненных работ  |
| Мероприятие (результат)Строительный контроль по обеспечению качества и объема выполняемых работ | 2025 | Заместитель главы администрации Балашовского муниципального района по архитектуре и градостроительству, начальник управления капитального строительства Ребров М.В. |  |
| Контрольная точка «Заключен договор» | 2025 |  | Контракт |
| Контрольная точка «Услуга оказана» | 31.12.2025 |  | Акт выполненных работ  |
| Мероприятие (результат)Составление проектно-сметной документации ремонта и благоустройства дворовых и общественных территорий и экспертиза достоверности сметной стоимости | 2025 | Заместитель главы администрации Балашовского муниципального района по архитектуре и градостроительству, начальник управления капитального строительства Ребров М.В. |  |
| Контрольная точка «Заключен договор» | 2025 |  | Контракт |
| Контрольная точка «Услуга оказана» | 31.12.2025 |  | Акт выполненных работ  |
| Мероприятие (результат)Выполнение мероприятий по межеванию и оформлению земельных участков | 2025 | Заместитель главы администрации Балашовского муниципального района по архитектуре и градостроительству, начальник управления капитального строительства Ребров М.В. |  |
| Контрольная точка «Заключен договор» | 2025 |  | Контракт |
| Контрольная точка «Услуга оказана» | 31.12.2025 |  | Акт выполненных работ  |
| Мероприятие (результат)Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям объектов и выполнение работ по установке (монтажу) линий электроснабжения | 2025 | Заместитель главы администрации Балашовского муниципального района по архитектуре и градостроительству, начальник управления капитального строительства Ребров М.В. |  |
| Контрольная точка «Заключен договор» | 2025 |  | Контракт |
| Контрольная точка «Услуга оказана» | 31.12.2025 |  | Акт выполненных работ  |
| Мероприятие (результат)Устранение недостатков ранее выполненных работ на дворовых территориях МКД | 2025 | Заместитель главы администрации Балашовского муниципального района по архитектуре и градостроительству, начальник управления капитального строительства Ребров М.В. |  |
| Контрольная точка «Заключен договор» | 2025 |  | Контракт |
| Контрольная точка «Услуга оказана» | 31.12.2025 |  | Акт выполненных работ  |
| Мероприятие (результат)Благоустройство и ремонт общественной территории | 2025 | Председатель комитета по ЖКХ администрации Балашовского муниципального района Спиваков А.А. |  |
| Контрольная точка «Заключен договор» | 2025 |  | Контракт |
| Контрольная точка «Услуга оказана» | 31.12.2025 |  | Акт выполненных работ  |
| Мероприятие (результат)Составление проектно-сметной документации ремонта и благоустройства дворовых и общественных территорий и экспертиза достоверности сметной стоимости | 2025 | Председатель комитета по ЖКХ администрации Балашовского муниципального района Спиваков А.А. |  |
| Контрольная точка «Заключен договор» | 2025 |  | Контракт |
| Контрольная точка «Услуга оказана» | 31.12.2025 |  | Акт выполненных работ  |
| Мероприятие (результат)Строительный контроль по обеспечению качества и объема выполняемых работ | 2025 | Председатель комитета по ЖКХ администрации Балашовского муниципального района Спиваков А.А. |  |
| Контрольная точка «Заключен договор» | 2025 |  | Контракт |
| Контрольная точка «Услуга оказана» | 31.12.2025 |  | Акт выполненных работ  |
| Мероприятие (результат)Ремонт фонтана на общественной территории | 2025 | Заместитель главы администрации Балашовского муниципального района по архитектуре и градостроительству, начальник управления капитального строительства Ребров М.В. |  |
| Контрольная точка «Заключен договор» | 2025 |  | Контракт |
| Контрольная точка «Услуга оказана» | 31.12.2025 |  | Акт выполненных работ  |
| Мероприятие (результат)Составление проектно-сметной документации ремонта и благоустройства дворовых и общественных территорий и экспертиза достоверности сметной стоимости | 2026 | Заместитель главы администрации Балашовского муниципального района по архитектуре и градостроительству, начальник управления капитального строительства Ребров М.В. |  |
| Контрольная точка «Заключен договор» | 2026 |  | Контракт |
| Контрольная точка «Услуга оказана» | 31.12.2026 |  | Акт выполненных работ  |
| Мероприятие (результат)Строительный контроль по обеспечению качества и объема выполняемых работ | 2027 | Заместитель главы администрации Балашовского муниципального района по архитектуре и градостроительству, начальник управления капитального строительства Ребров М.В. |  |
| Контрольная точка «Заключен договор» | 2027 |  | Контракт |
| Контрольная точка «Услуга оказана» | 31.12.2027 |  | Акт выполненных работ  |
| Мероприятие (результат)Составление проектно-сметной документации ремонта и благоустройства дворовых и общественных территорий и экспертиза достоверности сметной стоимости | 2027 | Заместитель главы администрации Балашовского муниципального района по архитектуре и градостроительству, начальник управления капитального строительства Ребров М.В. |  |
| Контрольная точка «Заключен договор» | 2027 |  | Контракт |
| Контрольная точка «Услуга оказана» | 31.12.2027 |  | Акт выполненных работ  |
| Мероприятие (результат)Выполнение мероприятий по межеванию и оформлению земельных участков | 2027 | Заместитель главы администрации Балашовского муниципального района по архитектуре и градостроительству, начальник управления капитального строительства Ребров М.В. |  |
| Контрольная точка «Заключен договор» | 2027 |  | Контракт |
| Контрольная точка «Услуга оказана» | 31.12.2027 |  | Акт выполненных работ  |