    Приложение №1 к постановлению
администрации Балашовского

     муниципального района



                           №  32-п от 26.01.2026
	Паспорт муниципальной программы

«Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда
городского поселения город Балашов Балашовского района 

Саратовской области»
I.   Основные положения муниципальной программы


	

	Куратор муниципальной

программы
	Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда городского поселения город Балашов Балашовского района Саратовской области (далее — Программа)
 Белянина Ольга Николаевна 
	

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Балашовского муниципального района
Илясова Елена Валерьевна
	

	Соисполнители муниципальной

программы
	Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Балашовского муниципального района

	

	Участники муниципальной

программы
	Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Балашовского муниципального района

	

	Период реализации
	Сроки: 2026-2028годы.
Этапы:
1 этап – 2026 год;
2 этап – 2027 год;
3 этап – 2028 год.
	

	Цель муниципальной программы
	Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на основе проведения капитального ремонта муниципального жилищного фонда, а также улучшение жилищно-коммунального обслуживания
	

	Подпрограммы
	
	

	Объемы финансового обеспечения

муниципальной программы (тыс. руб.)1
	Общий объём финансирования Программы на 2026– 2028 годы составляет 2000,00 тыс. рублей,  в том числе по годам:
1) 2026 год -  1000,0  тыс. рублей;
2) 2027 год -  500,0 тыс. рублей;
3) 2028 год -  500,0 тыс. рублей.
	

	Влияние на достижение

национальной цели
	
	


I. Общая характеристика
сферы реализации Муниципальной программы
Муниципальная программа «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда городского поселения город Балашов Балашовского района 

Саратовской области»  предусматривает создание комфортных условий проживания граждан в муниципальном жилищном фонде.
Кризисное состояние жилищно-коммунального комплекса обусловлено его неудовлетворительным финансовым положением, высокой затратностью, отсутствием экономических стимулов снижения издержек на производство жилищно-коммунальных услуг, низкой платежеспособностью населения, неразвитостью конкурентной среды и, как следствие, высокой степенью износа основных фондов, которая привела к ухудшению качества жизни.
Резко снижены объемы капитального ремонта и реконструкции жилищного фонда из-за отсутствия поддержки бюджетов всех уровней.
Техническое состояние жилищного фонда неоднородно, часть его имеет значительный физический износ, непригодно для постоянного проживания граждан, относится к ветхому и аварийному, нуждается в капитальном ремонте, реконструкции либо подлежит сносу.
Муниципальный жилищный фонд городского поселения город Балашов Балашовского района Саратовской области составляет 19141,8 кв.м. 
Общая потребность в средствах на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда на 2026-2028 годы составляет 2 000,00 тыс. руб.
II.  Цели и задачи реализации
Муниципальной программы

Целью Муниципальной программы является создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на основе проведения капитального ремонта муниципального жилищного фонда.
Каждое мероприятие на проведение работ по капитальному ремонту жилых помещений состоит из нескольких этапов:
- первый этап – уточнение технического состояния жилого помещения, проработка вариантов капитального ремонта, сбор исходных данных для проектирования, разработка проектно-сметной документации специализированной организацией;
- второй этап – заключение договоров на проведение капитального ремонта жилищного фонда в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- третий этап – проведение работ по капитальному ремонту в нормативные сроки;
-  четвертый этап – сдача объекта в эксплуатацию.
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда осуществляется при условии экономической эффективности проводимых работ. При капитальном ремонте жилищного фонда устраняются причины, способствующие разрушению конструктивных элементов и инженерного оборудования, ухудшение эксплуатационных показателей не допускается
Работы по капитальному ремонту жилищного фонда осуществляются при наличии у заказчика:
-  решения о проведении капитального ремонта жилищного фонда;
- наличие проектно-сметной документации на ремонт жилого помещения.
Заказчиком при капитальном ремонте муниципального жилищного фонда выступает Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Балашовского муниципального района.
Подрядчик на выполнение работ по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда определяется на конкурсной основе.
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда включает комплекс строительных работ и организационно-технических мероприятий, связанных с изменением основных технико-экономических показателей помещения.
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда производится с целью восстановления его ресурса с заменой, при необходимости, отдельных конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, а также улучшения эксплуатационных качеств помещения.
При капитальном ремонте жилых помещений может осуществляться устройство в них недостающих, в соответствии с новыми требованиями, видов инженерного оборудования.
Капитальный ремонт включает: разработку сметной документации, ремонт и замену отдельных элементов помещения без изменения существующей планировки помещений, при необходимости ремонт и замена инженерного оборудования. 
III.  Сроки и этапы реализации Муниципальной программы
Сроки реализации муниципальной программы 2026-2028 годы.

1 этап – 2026 год;

2 этап – 2027 год;

3 этап – 2028 год.
IV. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы,
обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Муниципальной программы

          Расходы на реализацию Муниципальной программы формируются за счет средств городского поселения город Балашов Балашовского района 

Саратовской области.
Общий объём финансовых средств, необходимый для реализации Муниципальной программы составляет: 2000,0 тыс.рублей, в том числе по годам:
2026 год - 1000,0 тыс. рублей;
2027 год -  500,0 тыс рублей;
2028 год -  500,0 тыс. рублей;
Объем ресурсного обеспечения определен с учетом прогноза выполнения объемов работ в соответствующем периоде.
Перечень объектов представлен в приложении № 1.
V.  Система управления реализацией Муниципальной программы

Исполнителем муниципальной программы является Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Балашовского муниципального района.
Комитет по управлению муниципальным имуществом организует реализацию муниципальной программы, вносит предложения о внесении изменений в программу и несет ответственность за достижение показателей (индикаторов) программы, а также конечных результатов ее реализации. Комитет совместно с Управлением капитального строительства администрации Балашовского муниципального района осуществляет контроль за ходом и исполнением программных мероприятий, а также принимает готовый объект.
Перечень объектов жилого фонда в которых планируется проведение ремонтных работ
	№ п/п
	Наименование объекта, адрес места нахождения имущества
	Ответственный исполнитель

	1. 
	Квартира в 3-х этажном МКД, г. Балашов, ул. Уральская, д. 21А, кв. 1
	Комитет по управлению муниципальным имуществом

	2. 
	Квартира в 5-ти этажном МКД, г. Балашов, ул. Нефтяная, д. 56, кв. 3
	Комитет по управлению муниципальным имуществом

	3. 
	Квартира в 5-ти этажном МКД, г. Балашов, ул. Астраханская, д. 67А, кв. 28
	Комитет по управлению муниципальным имуществом

	4. 
	Квартира в 5-ти этажном МКД, г. Балашов, ул. Фестивальная, д. 17, кв. 13
	Комитет по управлению муниципальным имуществом

	5. 
	Квартира в 1 этажном МКД  г. Балашов, ул. 30 лет Победы, д. 145, кв. 3
	Комитет по управлению муниципальным имуществом

	6. 
	Квартира в 2-х этажном МКД, г. Балашов, ул. Весенняя, д. 14, кв. 4
	Комитет по управлению муниципальным имуществом

	7. 
	Квартира в 2-х этажном МКД, г. Балашов, ул. Пригородная, д. 6А, кв. 3
	Комитет по управлению муниципальным имуществом

	8. 
	Квартира в 2-х этажном МКД, г. Балашов, ул. Пригородная, д. 5, кв. 25
	Комитет по управлению муниципальным имуществом

	9. 
	Комната в 2-х этажном МКД, г. Балашов, ул. Привокзальная, д. 28А, комн. 7
	Комитет по управлению муниципальным имуществом

	10. 
	Комната в 5-ти этажном МКД, г. Балашов, ул. Нефтяная, д. 56, комн. 31
	Комитет по управлению муниципальным имуществом

	11. 
	Комната в 4-х этажном МКД, г. Балашов, ул. Ленина, д. 8, комн. 57
	Комитет по управлению муниципальным имуществом

	12. 
	Квартира в 1 этажном МКД, г. Балашов, пер. Грейдерный, д. 6А, кв. 5
	Комитет по управлению муниципальным имуществом

	13. 
	Квартира в 2-х этажном МКД, г. Балашов, ул. Репина, д. 2, кв. 5
	Комитет по управлению муниципальным имуществом

	14. 
	Квартира в 5-ти этажном МКД, г. Балашов, ул. Красина, 81, кв. 1А
	Комитет по управлению муниципальным имуществом

	15. 
	Квартира в 5-ти этажном МКД, г. Балашов, ул. Красина, 81, кв. 1Б
	Комитет по управлению муниципальным имуществом

	16. 
	Квартира в 5-ти этажном МКД, г. Балашов, ул. Романова, 17А, кв. 49А
	Комитет по управлению муниципальным имуществом

	17. 
	Квартира в 5-ти этажном МКД, г. Балашов, ул. Романова, 17А, кв. 25
	Комитет по управлению муниципальным имуществом

	18. 
	Квартира в 2-х этажном МКД, г. Балашов, ул. 2-я Хоперская, д. 38, кв. 24
	Комитет по управлению муниципальным имуществом

	19. 
	Комната в 5-ти этажном МКД, г. Балашов, ул. Нефтяная, д. 56, комн. 22
	Комитет по управлению муниципальным имуществом

	20. 
	Комната в 5-ти этажном МКД, г. Балашов, ул. Нефтяная, д. 56, комн. 24
	Комитет по управлению муниципальным имуществом

	21. 
	Комната в 5-ти этажном МКД, г. Балашов, ул. Нефтяная, д. 56, комн. 4
	Комитет по управлению муниципальным имуществом

	22. 
	Квартира в 5-ти этажном МКД, г. Балашов, ул. Титова, д. 21А, кв. 28
	Комитет по управлению муниципальным имуществом

	23. 
	Комната в 2-х этажном МКД, г. Балашов, ул. Карла Маркса, д. 44, комн. 21
	Комитет по управлению муниципальным имуществом

	24. 
	Комната в 3-х этажном МКД, г. Балашов, ул. Ленина, д. 65, комн. 12
	Комитет по управлению муниципальным имуществом

	25. 
	Квартира в 4-х этажном МКД, г. Балашов, Балашов-3,  д.  12, кв. 2   
	Комитет по управлению муниципальным имуществом

	26. 
	Квартира в 1 этажном МКД, г. Балашов, пер. Грейдерный,  д.  17, кв. 3   
	Комитет по управлению муниципальным имуществом

	27. 
	Комната в 5-ти этажном МКД, г. Балашов, ул. Энтузиастов, д. 8, комн. 29В
	Комитет по управлению муниципальным имуществом

	28. 
	Комната в 5-ти этажном МКД, г. Балашов, ул. Энтузиастов, д. 10, комн. 9Д
	Комитет по управлению муниципальным имуществом

	29. 
	Комната в 5-ти этажном МКД, г. Балашов, ул. 30 лет Победы, д. 133, комн. 18
	Комитет по управлению муниципальным имуществом

	30. 
	Комната в 2-ти этажном МКД, г. Балашов, ул. Ленина, д. 156, кв. 5
	Комитет по управлению муниципальным имуществом

	31. 
	Комната в 3-ти этажном МКД, г. Балашов, ул. Титова, д. 19 А, кв. 14
	Комитет по управлению муниципальным имуществом


Глава Балашовского  
муниципального  района                                                              М.И. Захаров            

II. Показатели муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование показателя2
	Единица измерения
	Базовое значение
	Значения показателей
	Ответственный за достижение показателей
	Связь с показателями национальных целей муниципальной программы (маркировка)5

	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Цель муниципальной программы 

	1.
	Площадь  отремонтированного  муниципального жилищного фонда

	Кв. м
	290,9
	290,9
	223,7
	446,2
	Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Балашовского муниципального района

	

	2.
	Доля отремонтированного жилищного фонда в общем объеме муниципального жилищного фонда
	%
	1
	1,4
	1,1
	2,2
	Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Балашовского муниципального района

	

	3.
	Количество человек, улучшивших жилищные условия
	Чел.
	5
	9
	7
	14
	Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Балашовского муниципального района

	


III. Перечень структурных элементов муниципальной программы

	№ п/п
	Задачи структурного элемента7
	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента8
	Связь с показателями9

	1
	2
	3
	4

	1.
	Задача: Снижение доли муниципального жилищного фонда, требующего проведения капитального ремонта

	Улучшение эксплуатационных показателей муниципальных помещений
	Площадь  отремонтированного  муниципального жилищного фонда;



	
	
	
	Доля отремонтированного жилищного фонда в общем объеме муниципального жилищного фонда

	2.
	Задача: Обеспечение безопасных и комфортных условий для проживания граждан
	Улучшение жилищных условий
	Количество человек, улучшивших жилищные условия


IV. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
	№ п/п
	Наименование муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы
	Источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	
	
	2026
	2027
	2028
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Муниципальная программа «Капитальный 

ремонт муниципального жилищного фонда городского поселения город Балашов Балашовского района Саратовской области»


	всего, в том числе:
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	
	

	
	
	местный бюджет
	1000,0
	500,0
	500,0
	2000,0

	
	
	иные безвозмездные поступления
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	


Глава Балашовского  
муниципального  района                                         











                                    М.И. Захаров 
х














