09.04.2026							131-п

О внесении изменений в постановление

администрации Балашовского

муниципального района от 24 декабря 2021 года № 396-п

«Об утверждении муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства городского поселения город Балашов Балашовского муниципального района Саратовской области»

В соответствии со статьями 83, 179, 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Балашовского муниципального района Саратовской области администрации Балашовского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Постановление администрации Балашовского муниципального района от 24 декабря 2021 года №396-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства городского поселения город Балашов Балашовского муниципального района Саратовской области», изложив муниципальную программу в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению

2. Отделу информации и общественных отношений администрации Балашовского муниципального района направить на опубликование настоящее постановление в газету «Балашовская правда» разместить на официальном сайте МАУ «Информационное агентство «Балашов» www.balashov-tv.ru, разместить на официальном сайте администрации Балашовского муниципального района https://balashovskij-r64.gosweb.gosuslugi.ru/и в разделе «Пассажирские перевозки».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Балашовского муниципального района С.В. Дудина.

Глава Балашовского

муниципального района                                                             О.А. Дубовенко

Приложение  к Постановлению

администрации Балашовского

муниципального района

от 09.04.2026 № 131-п

Паспорт муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства городского поселения город Балашов Балашовского муниципального района Саратовской области»

I. Основание положения муниципальной программы

| Куратор муниципальной программы | Глава администрации Балашовского муниципального района |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Председатель комитета по жилищно – коммунальному хозяйству администрации Балашовского муниципального района |
| Соисполнитель муниципальной программы | Комитет по жилищно – коммунальному хозяйству администрации Балашовского муниципального района |
| Участники муниципальной программы | Комитет по жилищно – коммунальному хозяйству администрации Балашовского муниципального района |
| Период реализации | 2026 – 2028 годы |
| Цели муниципальной программы | Цели программы: - приведение автомобильных дорог в соответствие с требованиями технических норм и правил; - развитие современного дорожно-транспортного комплекса и организация безопасного дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и местного значения; - сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и снижение ущерба от этих происшествий -развитие устойчиво функционирующей, безопасной, привлекательной и удобной для всех групп населения системы общественного транспорта и обеспечение достижения целевых значений показателей национального проекта «Инфраструктура для жизни» |
| Подпрограммы | - |
| Объемы финансового обеспечения муниципальной программы (тыс. руб.) | Общий объем финансирования Программы на 2026-2028 годы, осуществляется за счет средств предусмотренных на эти цели в бюджете городского поселения город Балашов Балашовского муниципального района Саратовской области и составляет: - 2026 год – 118 368,0 тыс. руб. - 2027 год – 97 645,2 тыс. руб. - 2028 год – 98 206,8 тыс. руб. 1. местный бюджет, в том числе: - 2026 год – 7 643,5 тыс. руб. - 2027 год – 6 845,6 тыс. руб. - 2028 год – 7 407,2 тыс. руб. 2. дорожный фонд городского поселения город Балашов Балашовского муниципального района Саратовской области (акцизы), в том числе: - 2026 год – 17 531,0тыс. руб. - 2027 год – 20 259,2 тыс. руб. - 2028 год – 20 259,2 тыс. руб. 3. иные межбюджетные трансферты бюджету городского поселения город Балашов Балашовского муниципального района Саратовской области и в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств районного дорожного фонда Балашовского муниципального района, в том числе: - 2026 год – 60 540,4тыс. руб. - 2027 год – 70 540,4 тыс. руб. - 2028 год – 70 540,4 тыс. руб. 4. федеральный бюджет, в том числе: - 2026 год – 32 000,0 тыс. руб. 5. обласной бюджет, в том числе: - 2026 год – 653,1 тыс. руб. Объемы финансирования могут быть скорректированы с учетом возможностей бюджета городского поселения город Балашов Балашовского муниципального района Саратовской области. |
| Влияние на достижение национальной цели | Связь с национальным проектом «Инфраструктура для жизни». Программа направлена на достижение показателя по увеличению к 2030 году в агломерациях и городах доли парка общественного транспорта, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного, не менее чем 85 процентов. |

Анализ существующего положения в комплексном развитии дорожного хозяйства городского поселения город Балашов Балашовского муниципального района Саратовской области.

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего положения города, по результатам исследования сформулированы цели, задачи и направления деятельности при осуществлении программы.

Ускорение роста автомобилизации за последние годы, привели к тому, что многие магистрали в городе по своему техническому и эксплуатационному состоянию в настоящее время не соответствуют возрастающей интенсивности движения городского автомобильного транспорта. Для разграничения зон движения автотранспорта необходимо периодическое обновление дорожной разметки. Следовательно, возникает необходимость проведения комплекса мероприятий по повышению развития дорожного хозяйства.

Текущее состояние транспортного обслуживания населения общественным транспортом.

На территории Балашовского муниципального района муниципальная маршрутная сеть насчитывает 48 муниципальных маршрутов, 28 городских и 20 пригородных маршрутов, что составляет соответственно 58,0 процентов, 42,0 процента от общего количества, в том числе: автобусных маршрутов – 48, из которых 48 муниципального сообщения, что составляет соответственно 100 процентов от общего количества.

Из 10 регулярных маршрутов пассажирского транспорта общего пользования организована перевозка пассажиров и багажа по регулируемому тарифу, по 38 маршрутам по нерегулируемому тарифу, что составляет соответственно 21,0 и 79,0 процентов от общего количества.

На территории Балашовского муниципального района в настоящее время парк транспортных средств, задействованных на регулярных перевозках пассажиров и багажа общественным транспортом, составляет 78 единиц, из них 78 автобуса, что составляет соответственно 100,0 процентов от общего количества.

В перевозке пассажиров и багажа задействовано 78 автобусов, из них:

50 единицы малого класса, что составляет 64,1 процента от общего количества;

28 единиц среднего класса, что составляет 35,9 процента от общего количества;

Средний возраст транспортных средств составляет:

автобусы – 9 лет;

Экологический класс автобусного парка составляет:

евро – 2 единица, что составляет 2,6 процента от общего количества;

евро 2 –3 единицы, что составляет 3,8 процента от общего количества;

евро 3 – 56 единиц, что составляет 71,8 процента от общего количества;

евро 4 – 8 единиц, что составляет 10,3 процента от общего количества;

евро 5 и более – 9 единиц, что составляет 11,5 процента от общего количества.

Кроме того, в перевозке пассажиров и багажа общественным транспортом задействовано 11 единиц низкопольных транспортных средств:

18 автобусов, что составляет 23,1 процента от общего количества.

Обоснование целесообразности разработки

муниципальной программы.

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства городского поселения город Балашов Балашовского муниципального района Саратовской области» (далее - Программа) разработана в целях усовершенствования безопасности дорожного движения на территории городского поселения город Балашов Балашовского муниципального района Саратовской области, а также снижение рисков возникновения ДТП, совершаемых по причине «человеческого фактора».

Значительная часть объектов дорожной сети города - светофорные объекты, дорожная горизонтальная разметка не обновлялись с необходимой периодичностью и в настоящее время, находятся в не надлежащем состоянии, не обеспечивая максимальной безопасности дорожного движения, что в свою очередь увеличивает число ДТП.

К решению проблем безопасности дорожного движения необходим программно-целевой подход, так как без него невозможно добиться каких-либо значимых результатов. Определение перспектив позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач, а не расходовать средства на ремонт отдельных объектов дорожных сетей.

Проблема безопасности дорожного движения является насущной, требующей систематического внимания и эффективного решения. Разработка и реализация программы позволит улучшить безопасность дорожного движения, повысить уровень правового сознания участников дорожного движения и формирования у них стереотипов безопасности поведения на дорогах.

Также Программа направлена на обеспечение комфортных условий жизнедеятельности населения путем развития устойчиво функционирующей, безопасной, привлекательной и удобной для всех групп населения системы пассажирского транспорта общего пользования и на обеспечение достижения целевых значений показателей федерального проекта «Развитие общественного транспорта» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Цели и задачи программы.

Главной целью в области развития дорожного хозяйства является удовлетворение общественной коммуникативной потребности в беспрепятственном круглогодичном, комфортном и безопасном перемещении автотранспорта, пешеходов, пассажиров и грузов по территории города с использованием автодорожных путей сообщения.

Основной приоритет  в сфере развития транспорта является организация высококачественного обслуживания пассажиров общественным транспортом, функционирующего в стабильном режиме на муниципальных маршрутах с использованием современных автобусов.

Цели программы:

- Подержание и улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории городского поселения город Балашов Балашовского муниципального района Саратовской области на 38% и как следствие снижение количества дорожно-транспортных происшествий. Повышение пропускной способности автомобильных дорог на 38%. Обеспечение безопасной и комфортной среды для пешеходов;

- обновление общественного парка путем повышения доли парка общественного транспорта, отвечающего установленным требованиям к конструкции и оборудованию, и имеющего срок эксплуатации не старше нормативного.

Задачи программы:

- выполнение регламентных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, дорожных знаков, светофорных объектов, ограждений;

- снижение рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий, совершаемых по причине «человеческого фактора»;

- повышение правового сознания участников дорожного движения и формирования у них стереотипов безопасного поведения на дорогах;

- снижение рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий, совершаемых по техническим причинам;

- совершенствование систем организации управления и контроля дорожного движения;

- снижение рисков возникновения тяжких последствий от дорожно- транспортных происшествий;

- совершенствование систем организации и управления дорожным движением;

-  увеличение благоустроенных тротуаров;

- обеспечение установленных значений доли парка транспортных средств, имеющих срок эксплуатации не старше нормативного и эксплуатация данных транспортных средств на маршрутах регулярных перевозок в границах городского поселения город Балашов Балашовского муниципального района Саратовской области по регулируемым тарифам не менее 5 лет.

Сроки реализации Программы.

Программа рассчитана на 2026–2028годы.

Программные мероприятия.

Система программных мероприятий включает взаимосвязанные социально-экономические, производственные и организационно - хозяйственные мероприятия, обеспечивающие достижение программных показателей.

Организация управления реализацией программы и

контроль над ходом ее выполнения.

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Балашовского муниципального района, а также исполнители программы контролируют сроки выполнения мероприятий программы, целевое расходование выделяемых финансовые средств и эффективность их использования в пределах своей компетенции. Контроль над ходом реализации программы может осуществляться в процессе экспертных проверок с участием представителей заказчика и организаций, предприятий и учреждений, выигравших торги на определение подрядчика, по реализации программных мероприятий муниципальной программы. Контроль за исполнением Программы осуществляется администрацией Балашовского муниципального района в соответствии с постановлением администрации Балашовского муниципального района от 25.12.2024 г. № 421-п «Об утверждении Положения «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ».

1	Указывается общий объем финансового обеспечения в целом по муниципальной программе по всем источникам финансирования за весь период реализации муниципальной программы (в тысячах рублей с точностью до одного знака после запятой)

II. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя2 | Единица измерения |  | Базовое значение3 | Значения показателей |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя4 |  | Связь с показателями национальных целей муниципальной программы (маркировка)5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 | 2027 |  | 2028 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
| Цель муниципальной программы: «Развитие дорожного хозяйства городского поселения город Балашов Балашовского муниципального района Саратовской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля выполненных работ направленных на поддержание и улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории городского поселения город Балашов Балашовского муниципального района Саратовской области. | % | 95 |  | 95 | 95 | 95 |  | Комитет по жилищно – коммунальному хозяйству администрации Балашовского муниципального района |  |  |  |
| 2 | Доля выполненных работ направленных на содержание дорог и элементов обустройства дорог в любое время года. | % | 95 |  | 95 | 95 | 95 |  | Комитет по жилищно – коммунальному хозяйству администрации Балашовского муниципального района |  |  |  |
| 3 | Объем благоустроенных и отремонтированных тротуаров | тыс. м2 | 5 |  | 4,7 | 5,0 | 5,0 |  | Комитет по жилищно – коммунальному хозяйству администрации Балашовского муниципального района |  | Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств |  |
| 4 | Доля выполненных работ по содержанию тротуаров, межквартальных проездов и лестничных маршей в зимний и летний период времени | % | 95 |  | 95 | 95 | 95 |  | Комитет по жилищно – коммунальному хозяйству администрации Балашовского муниципального района |  |  |  |
| 5 | Доля выполненных работ по установке и содержанию элементов обустройства дорог | % | 95 |  | 95 | 95 | 95 |  | Комитет по жилищно – коммунальному хозяйству администрации Балашовского муниципального района |  |  |  |
| 6 | Количество автотранспортной, специализированной дорожно-коммунальной, эксплуатационной техники, используемой по договору лизинга | шт. | 3 |  | 3 | 3 | 3 |  | Комитет по жилищно – коммунальному хозяйству администрации Балашовского муниципального района |  |  |  |
| 7 | Доля оплаченного налога за транспорт | % | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  | Комитет по жилищно – коммунальному хозяйству администрации Балашовского муниципального района |  |  |  |
| 8 | Доля проведения строительного контроля и экспертизы качества ремонта дорог и тротуаров. | % | 95 |  | 95 | 95 | 95 |  | Комитет по жилищно – коммунальному хозяйству администрации Балашовского муниципального района |  |  |  |
| 9 | Доля выполненных работ по диагностики дорог | % | 95 |  | 95 | 95 | 95 |  | Комитет по жилищно – коммунальному хозяйству администрации Балашовского муниципального района |  |  |  |
| 10 | Доля выполненных работ по обустройству заездных карманов и посадочных площадок на остановочных пунктах | % | 95 |  | 95 | 95 | 95 |  | Комитет по жилищно – коммунальному хозяйству администрации Балашовского муниципального района |  |  |  |
| 11 | Доля изготовленной проектно-сметной документации, а также пройденной государственной и негосударственной экспертизы | % | 95 |  | 95 | 95 | 95 |  | Комитет по жилищно – коммунальному хозяйству администрации Балашовского муниципального района |  |  |  |
| 12 | Доля приобретенных материалов направленных на выполнение работ по ремонту и содержанию дорог, тротуаров иэлементов обустройства | % | 95 |  | 95 | 95 | 95 |  | Комитет по жилищно – коммунальному хозяйству администрации Балашовского муниципального района |  |  |  |
| 13 | Доля внесенных изменений в ПОДД И КСОДД | % | 95 |  | 95 | 95 | 95 |  | Комитет по жилищно – коммунальному хозяйству администрации Балашовского муниципального района |  |  |  |
| Цель муниципальной программы: «Обновление общественного транспорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля парка общественного транспорта, отвечающего установленным требованиям к конструкции и оборудованию, и имеющего срок эксплуатации не старше нормативного | % | 85 |  | 85 | 0 | 0 |  | Комитет по жилищно – коммунальному хозяйству администрации Балашовского муниципального района |  | Национальный проект «Инфраструктура для жизни». Достижение показателя по увеличению к 2030 году в агломерациях и городах доли парка общественного транспорта, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного, не менее чем 85 процентов |  |
| 2 | Количество маршрутов регулярных перевозок в границах городского поселения город Балашов Балашовского муниципального района Саратовской области по регулируемым тарифам | единиц | 10 |  | 10 | 0 | 0 |  | Комитет по жилищно – коммунальному хозяйству администрации Балашовского муниципального района |  | Национальный проект «Инфраструктура для жизни». Достижение показателя по увеличению к 2030 году в агломерациях и городах доли парка общественного транспорта, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного, не менее чем 85 процентов |  |

III. Перечень структурных элементов муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента7 |  |  | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента8 |  |  |  | Связь с показателями9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий: «Осуществление работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения город Балашов Балашовского муниципального района Саратовской области» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации БМР) |  |  | Срок реализации (2026-2028 годы) |  |  |  |  |
| 1.1 | Приведение в нормативное состояние и увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. |  |  | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате капитального ремонта и ремонта, автомобильных дорог. Повышение пропускной способности автомобильных дорог. Обеспечение товародвижения и снижения транспортных издержек в экономике. |  |  |  | Доля выполненных работ, направленных на поддержание и улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории городского поселения город Балашов Балашовского муниципального района Саратовской области. |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий: «Осуществление работ по содержанию дорог и элементов обустройства дорог» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации БМР) | Срок реализации (2026-2028 годы) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Поддержание состояние дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства дорог в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям непрерывного и безопасного движения в любое время года. | Создание условий, обеспечивающих безопасность дорожного движения. Повышение пропускной способности автомобильных дорог в любое время года. Подержание и улучшение технического состояния дорог. Обеспечить сохранность дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства дорог. |  |  |  |  | Доля выполненных работ направленных на содержание дорог и элементов обустройства дорог в любое время года. |  |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий: «Благоустройство и ремонт тротуаров на территории города Балашов» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации БМР) |  | Срок реализации (2026-2028) |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Приведение тротуаров в соответствии с современными требованиями городской среды и обеспечение удобства пешеходов. |  | Увеличение благоустроенных мест общего пользования и улучшение состояния тротуаров и снизить физический износ покрытия. |  |  |  |  | Объем благоустроенных и отремонтированных тротуаров |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий: «Обеспечение безопасной и комфортной среды для пешеходов» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации БМР) | Срок реализации (2026-2028 годы) |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Приведение тротуаров в соответствии с современными требованиями городской среды и обеспечение удобства и безопасности для пешеходов. | Увеличение благоустроенных мест общего пользования и улучшение состояния тротуаров и снизить физический износ покрытия. |  |  |  | Доля выполненных работ по содержанию тротуаров, межквартальных проездов и лестничных маршей в зимний и летний период времени |  |  |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий: «Обеспечение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации БМР) |  |  | Срок реализации (2026-2028 годы) |  |  |  |  |
| 5.1 | Создание условий безопасности дорожного движения. |  |  | Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и снижение ущерба от этих происшествий. |  |  |  | Доля выполненных работ по установке и содержанию элементов обустройства дорог |
| 6. | Комплекс процессных мероприятий: «Приобретение автотранспортной, специализированной, дорожно-коммунальной, эксплуатационной техники и оборудования для улично-дорожной сети» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации БМР) |  |  | Срок реализации (2026-2028 годы) |  |  |  |  |
| 6.1 | Приобретение автотранспортной техники и оборудования (установок) для обеспечения дорожной деятельности |  |  | Увеличение количества дорожно-эксплуатационной техники способствуют увеличению технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории городского поселения город Балашов Балашовского муниципального района Саратовской области |  |  |  | Количество автотранспортной, специализированной дорожно-коммунальной, эксплуатационной техники, используемой по договору лизинга |
| 7. | Комплекс процессных мероприятий: «Строительный контроль по обеспечению качества и объема выполняемых работ» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации БМР) |  |  | Срок реализации (2026-2028 годы) |  |  |  |  |
| 7.1 | Контроль соответствия выполняемых подрядчиком работ нормативным документам, требованиям технических регламентов и условиям контракта. |  |  | Соответствие объемов и качества выполняемых подрядчиком работ нормативным требованиям. |  |  |  | Доля проведения строительного контроля и экспертизы качества ремонта дорог и тротуаров. |
| 8. | Комплекс процессных мероприятий: «Диагностика автомобильных дорог» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации БМР) |  |  | Срок реализации (2026-2028 годы) |  |  |  |  |
| 8.1 | Получение полной, объективной и достоверной информации о транспортно-эксплуатационном состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории городского поселения город Балашов Балашовского муниципального района Саратовской области |  |  | Получение полной, объективной и достоверной информации о транспортно-эксплуатационном состоянии дорог и изменении условий их работы, а также определение потребности в ремонтных мероприятиях |  |  |  | Доля выполненных работ по диагностики дорог |
| 9 | Комплекс процессных мероприятий: «Обустройство заездных карманов и посадочных площадок на остановочных пунктах» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации БМР) |  | Срок реализации (2026-2028 годы) |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Создание условий комфортных условий и обеспечивающих безопасность жизни деятельности пассажиров. |  | Обустройство посадочных площадок и павильонов на остановках обеспечивает комфортные условия для посадки и высадки пассажиров, а также обеспечение безопасности дорожного движения. |  | Доля выполненных работ по обустройству заездных карманов и посадочных площадок на остановочных пунктах |  |  |  |
| 10. | Комплекс процессных мероприятий: «Составление проектно-сметной документации. Прохождение государственной и негосударственной экспертизы» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации БМР) |  |  | Срок реализации (2026-2028 годы) |  |  |  |  |
| 10.1 | Технические решения при разработке проектной документации. Проектные решения должны отвечать требованиям технических документов. |  |  | Выполнение программных мероприятий позволит рационально использовать материалы и стоимость работ. |  |  |  | Доля изготовленной проектно-сметной документации, а также пройденной государственной и негосударственной экспертизы |
| 11 | Комплекс процессных мероприятий: «Приобретение материалов для выполнения работ по содержанию дорог, тротуаров и элементов обустройства дорог» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации БМР) |  |  | Срок реализации (2026-2028 годы) |  |  |  |  |
| 11.1 | Для выполнения работ направленных на состояния дорог, тротуаров и элементов обустройства дорог в соответствии с требованиями. |  |  | Подержание и улучшение технического состояния дорог, тротуаров и элементов обустройства дорог. |  |  |  | Доля приобретенных материалов направленных на выполнение работ по ремонту и содержанию дорог, тротуаров и элементов обустройства |
| 12 | Комплекс процессных мероприятий: «Внесение изменений в проект организации дорожного движения (ПОДД) и составление комплексных схем организации дорожного движения (КСОДД)» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации БМР) |  |  | Срок реализации (2026-2028 годы) |  |  |  |  |
| 12.1 | Изменение ПОДД и КСОДД |  |  | Обеспечение безопасности дорожного движения. |  |  |  | Доля внесенных изменений в ПОДД И КСОДД |
| 13. | Комплекс процессных мероприятий: «Обновление общественного транспорта» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации БМР) |  |  | Срок реализации (2026-2028 годы) |  |  |  |  |
| 13.1 | Обеспечение установленных значений доли парка транспортных средств, имеющих срок эксплуатации не старше нормативного |  |  | Обновлен парк транспортных средств для обеспечения организации транспортного обслуживания населения |  |  |  | Доля парка общественного транспорта, отвечающего установленным требованиям к конструкции и оборудованию, и имеющего срок эксплуатации не старше нормативного |
| 13.2 | Количество маршрутов регулярных перевозок в границах городского поселения город Балашов Балашовского муниципального района Саратовской области по регулируемым тарифам |  |  | Повышение качества транспортного обслуживания |  |  |  | Доля парка общественного транспорта, отвечающего установленным требованиям к конструкции и оборудованию, и имеющего срок эксплуатации не старше нормативного |

_______________________________________________________________________

7 Приводятся ключевые (социально значимые) задачи, планируемые к решению в рамках проектов, комплексов процессных мероприятий по предложению ответственного исполнителя муниципальной программы

8 Приводится краткое описание социальных, экономических и иных эффектов для каждой задачи структурного элемента

9 Указываются наименования показателей уровня муниципальной программы, на достижение которых направлен структурный элемент

10 Наименование направления приводится при необходимости (наименование подпрограммы)

х

IV. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | «Развитие дорожного хозяйства городского поселения город Балашов Балашовского муниципального района Саратовской области» | всего, в том числе: | 118 368,0 | 97 645,2 | 98 206,8 | 314 220,0 |
|  |  | акцизы | 17 531,0 | 20 259,2 | 20 259,2 | 58 049,44 |
|  |  | [Введите цитату из документа или краткое описание интересного события. Надпись можно поместить в любое место документа. Для изменения форматирования надписи, содержащей броские цитаты, используйте вкладку "Работа с надписями".] местный бюджет | 7 643,5 | 6 845,6 | 7 407,2 | 21 896,3 |
|  |  | иные межбюджетные трансферты | 60 540,4 | 70 540,4 | 70 540,4 | 201 621,2 |
|  |  | федеральный бюджет | 32 000,0 |  |  | 32 000,0 |
|  |  | обласной бюджет | 653,1 |  |  | 653,1 |