10.07.2026							233-п

О внесении изменений в постановление администрации

Балашовского муниципального района от 16.01.2023 г. № 11-п

«Об утверждении муниципальной программы «Снос аварийного жилищного фонда на территории Балашовского муниципального района, расселенного в рамках муниципальной программы «Адресная программа по переселению граждан из аварийного  жилищного фонда на территории муниципального образования город Балашов  Балашовского  муниципального  района на 2022 - 2026 годы»

В соответствии со статьями 83, 179, 179,3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Федеральным Законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Балашовского муниципального района Саратовской области, администрация Балашовского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.В постановление администрации Балашовского муниципального района от 16.01.2023 г. № 11-п «Об утверждении муниципальной программы «Снос аварийного жилищного фонда на территории Балашовского муниципального района, расселенного в рамках муниципальной программы «Адресная программа по переселению граждан из аварийного  жилищного фонда на территории муниципального образования город Балашов  Балашовского  муниципального  района на 2022 - 2026 годы», внести следующие изменения:

1.1. Наименование Постановления изложить в следующей редакции: «Об утверждении муниципальной программы «Снос аварийного жилищного фонда на территории Балашовского муниципального района, расселенного в рамках муниципальной программы «Адресная программа по переселению граждан из аварийного  жилищного фонда на территории городского поселения город Балашов  Балашовского  муниципального  района Саратовской области»;

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).

3. Отделу информации и общественных отношений администрации Балашовского муниципального района направить на опубликование настоящее постановление в газету «Балашовская правда», разместить на официальном сайте МАУ «Информационное агентство «Балашов» www.balashov-tv.ru, разместить на официальном сайте администрации Балашовского муниципального района https://balashovskij-r64.gosweb.gosuslugi.ru/.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Балашовского муниципального района С.В. Дудина.

Глава Балашовского

муниципального района                                                                    О.А. Дубовенко

Приложение №1

к Постановлению

администрации Балашовского муниципального района

от 10.07.2026    № 233-п

Паспорт муниципальной программы

«Снос аварийного жилищного фонда на территории Балашовского муниципального района, расселенного в рамках муниципальной программы «Адресная программа по переселению граждан из аварийного  жилищного фонда на территории городского поселения город Балашов  Балашовского  муниципального  района Саратовской области»

- Основные положения муниципальной программы

| Куратор муниципальной программы | Глава Балашовского муниципального района |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Председатель комитета по ЖКХ администрации Балашовского муниципального района Спиваков А.А. |
| Соисполнители муниципальной программы | Комитет по жилищно – коммунальному хозяйству администрации Балашовского муниципального района |
| Участники муниципальной программы | Комитет по жилищно – коммунальному хозяйству администрации Балашовского муниципального района |
| Период реализации | 2026 – 2028 годы |
| Цели муниципальной программы | Цели программы - сокращение на территории городского поселения город Балашов Балашовского муниципального района Саратовской области жилищного фонда, подлежащего сносу, разработка проектно-сметной документации на снос аварийного жилищного фонда или проведение экспертизы для определения объёма выполняемых работ по сносу аварийных МКД, снос аварийного жилищного фонда. |
| Подпрограммы | - |
| Объемы финансового обеспечения муниципальной программы (тыс. руб.)1 | Общий объем финансирования Программы на 2026 – 2028 годы составляет 6 286,3 тыс. рублей, указанные объемы финансирования могут быть скорректированы с учетом возможностей бюджета городского поселения город Балашов Балашовского муниципального района Саратовской области, в том числе по годам: 1) общий объем финансирования в 2026 году – 3 436,3 тыс. рублей; 2) общий объем финансирования в 2027 году – 2 850,0 тыс. рублей; 3) общий объем финансирования в 2028 году – 0,0 тыс. рублей. Источник финансирования – бюджет городского поселения город Балашов Балашовского муниципального района Саратовской области. |
| Влияние на достижение национальной цели | Достижение целевых индикаторов и исполнение запланированных мероприятий не менее чем на 100%. |

1. Характеристика сферы реализации Программы

Все аварийные многоквартирные  дома, подлежащих сносу по данной программе - это многоэтажные  строения, в которых основные несущие конструкции, внутридомовые инженерные сети достигли предельного износа.

Наличие аварийных многоквартирных домов, имеющих высокий процент износа, постоянно сопряжено с риском возникновения аварии (обрушения). Кроме этого, такие строения ухудшают внешний облик города, сдерживают развитие инженерной и социальной инфраструктуры, снижают инвестиционную привлекательность города.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем, а также повысить эффективность осуществления бюджетных расходов.

2.  Сроки реализации Программы

Программа предусматривает реализацию мероприятий в 2026 – 2028 годах.

3. Цели и задачи Программы

Цель - сокращение на территории городского поселения город  Балашов Балашовского муниципального района Саратовской области  жилищного фонда, подлежащего сносу.

Задачи:

- образование земельных участков под многоквартирными домами, признанными в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу;

- снос аварийных многоквартирных домов;

- обеспечение высвобождения земельных участков для их дальнейшего использования.

4. Ожидаемые результаты реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:

- сократить аварийный жилищный фонд не менее чем на 20 единиц МКД;

- образовать земельные участки под аварийными многоквартирными домами;

- ликвидация некомфортных для проживания зон на территории городского поселения город  Балашов Балашовского муниципального района Саратовской области.

5. Ресурсное обеспечение мероприятий Программы

Общий объем финансирования Программы на 2026 – 2028 годы составляет 6 286,3 тыс. рублей, в т.ч. по годам:

2026 г. – 3 436,3 тыс. руб., в том числе:

1.Снос аварийного жилищного фонда 3 436,3 тыс. руб.;

2027 г. – 2 850,0 тыс. руб., в том числе:

1. Снос аварийного жилищного фонда 2 500,0 тыс. руб.

2. Оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на снос аварийного жилищного фонда или Проведение экспертизы для определения  объёма  выполняемых работ по сносу  аварийных МКД – 350,0  тыс. руб.

2028 г. – 0,0 тыс. руб.

Источник финансирования - бюджет городского поселения город Балашов Балашовского муниципального района Саратовской области

6. Программные мероприятия

- выполнение работ по сносу аварийных многоквартирных домов;

- оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на снос аварийного жилищного фонда или Проведение экспертизы для определения  объёма  выполняемых работ по сносу  аварийных МКД;

- заключение муниципальных контрактов на проведение работ по сносу или демонтажу аварийных многоквартирных домов, по сносу многоквартирных домов.

7. Система управления реализацией муниципальной программы и контроль за ходом ее выполнения

Оперативное управление муниципальной программой и контроль за ходом ее реализации осуществляет – комитет по жилищно – коммунальному хозяйству администрации Балашовского муниципального района.

Ответственность за реализацию мероприятий программы и достижение утвержденных значений целевых индикаторов (показателей) мероприятий программы несет исполнитель совместно с соисполнителями основных мероприятий программы.

Контроль за исполнением Программы осуществляется администрацией Балашовского муниципального района в соответствии с постановлением администрации Балашовского муниципального района от 25.12.2024 г. № 421-п «Об утверждении Положения «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ»».

Муниципальная программа считается завершенной после выполнения плана программных мероприятий в полном объеме и (или) достижения цели муниципальной программы. С учетом достижений по годам ожидаемых результатов реализации муниципальной программы будут формироваться предложения по внесению необходимых изменений.

1	Указывается общий объем финансового обеспечения в целом по муниципальной программе по всем источникам финансирования за весь период реализации муниципальной программы (в тысячах рублей с точностью до одного знака после запятой)

- Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя2 | Единица измерения | Базовое значение3 | Значения показателей |  |  | Ответственный за достижение показателя 4 | Связь с показателями национальных целей муниципальной программы (маркировка)5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| Цель муниципальной программы «Сокращение на территории городского поселения город Балашов Балашовского муниципального района Саратовской области жилищного фонда, подлежащего сносу» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество снесенных аварийных многоквартирных домов | шт. | 3 | 10 | 10 | 0 | Комитет по жилищно – коммунальному хозяйству администрации Балашовского муниципального района | Ликвидация аварийного жилищного фонда признанного таковым до 01.01.2022 года. Комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной среды, безопасные и комфортные условия проживания в нем, в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в соответствии с региональным проектом «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного к проживанию жилищного фонда» Создание условий для приведения, существующего жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания. |

2 Показатели уровня муниципальной программы, в том числе характеризующие вклад в достижение национальных целей, приоритетов социально-экономического развития Балашовского района.

3 Плановое значение показателя на год разработки проекта муниципальной программы.

4 Наименование ответственного за достижение показателя.

5 Указывается наименование целевых показателей национальных целей, вклад в достижение которых обеспечивает показатель муниципальной программы.

6 Указывается год начала реализации муниципальной программы для действующих муниципальных программ или год начала реализации муниципальной программы (для новых муниципальных программ).

- Перечень структурных элементов муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента7 | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента8 | Связь с показателями9 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Комплекс процессных мероприятий « Сокращение на территории городского поселения город Балашов Балашовского муниципального района Саратовской области жилищного фонда, подлежащего сносу» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации БМР) | Срок реализации (2026-2028) |  |
| 1.1 | Задачи: разработка проектно-сметной документации на снос аварийного жилищного фонда, проведение экспертизы для определения объёма выполняемых работ по сносу аварийных МКД, снос аварийного жилищного фонда | Реализация мероприятий Программы позволит: - уменьшить количество находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии объектов недвижимого имущества на территории городского поселения город Балашов Балашовского муниципального района Саратовской области, представляющих опасность для жизни и здоровья граждан; - повысить удовлетворенность жителей качеством благоустройства территории городского поселения город Балашов Балашовского муниципального района Саратовской области на территории образования город Балашов | Количество снесенных аварийных многоквартирных домов |

7 Приводятся ключевые (социально значимые) задачи, планируемые к решению в рамках проектов, комплексов процессных мероприятий по предложению ответственного исполнителя муниципальной программы

8 Приводится краткое описание социальных, экономических и иных эффектов для каждой задачи структурного элемента

9 Указываются наименования показателей уровня муниципальной программы, на достижение которых направлен структурный элемент

10 Наименование направления приводится при необходимости (наименование подпрограммы)

х

х

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | «Снос аварийного жилищного фонда на территории Балашовского муниципального района, расселенного в рамках муниципальной программы «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского поселения город Балашов Балашовского муниципального района Саратовской области» | всего, в том числе: | 3 436,3 | 2 850,0 | 0,0 | 6 286,3 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 3 436,3 | 2 850,0 | 0,0 | 6 286,3 |
|  |  | иные безвозмездные поступления |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  | иные безвозмездные поступления |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |