15.07.2026		234-п

О внесении изменений в постановление

администрации Балашовского муниципального района

от 23.07.2010 г. № 68-П «Об утверждении

муниципальной программы «Энергосбережение

и повышение энергетической эффективности в

Балашовском муниципальном районе»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», законом Саратовской области от 26.12.2025 г. № 109-ЗСО «Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», в связи с изменением объёмов финансирования, на основании Устава Балашовского муниципального района администрация Балашовского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести изменения в постановление администрации Балашовского муниципального района от 23.07.2010 г. № 68-П «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Балашовском муниципальном районе» изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу информации и общественных отношений администрации Балашовского муниципального района направить на опубликование настоящее постановление в газету «Балашовская правда», разместить на официальном сайте МАУ «Информационное агентство «Балашов» www.balashov-tv.ru, разместить на официальном сайте администрации Балашовского муниципального района ttps://balashovskij-r64.gosweb.gosuslugi.ru.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Балашовского муниципального района С.В. Дудина.

Глава Балашовского

муниципального района		                                        О.А. Дубовенко

Приложение к Постановлению администрации Балашовского муниципального района

От  15.07.2026 г. № 234- п

Паспорт муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в

Балашовском муниципальном районе»

- Основные положения муниципальной Программы

| 1 | Куратор муниципальной программы | Глава Балашовского муниципального района |
| --- | --- | --- |
| 2 | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Балашовского муниципального района |
| 3 | Соисполнители муниципальной программы | - Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Балашовского муниципального района; - Комитет по образованию администрации Балашовского муниципального района; - Управление культуры и туризма администрации Балашовского муниципального района. |
| 4 | Участники муниципальной программы | - Комитет по образованию администрации Балашовского муниципального района; - Управление культуры и туризма администрации Балашовского муниципального района. |
| 5 | Период реализации программы | 2026-2028 гг. |
| 6 | Цели программы | - Приведение коммунальной инфраструктуры Балашовского муниципального района в соответствие со стандартами качества, обеспечение устойчивости и безопасности функционирования жилищно-коммунального комплекса; - обеспечение рационального использования топливно- энергетических ресурсов (ТЭР) за счет реализации энергосберегающих мероприятий; - повышение энергетической эффективности при передаче и потреблении энергетических ресурсов. |
| 7 | Подпрограммы | - |
| 8 | Объемы и источники финансового обеспечения (тыс. руб.) | Общий объем финансирования мероприятий Программы, осуществляется за счет средств бюджета Саратовской области и бюджета Балашовского муниципального района на 2026-2028 гг. в сумме 23474,0 тыс. рублей. в т.ч. по годам: 2026 г: ОБ - 21200,0 тыс. руб; МБ - 2274,0 тыс. руб. 2027 г: ОБ - 0 руб; МБ – 0 руб. 2028 г: ОБ - 0 руб; МБ – 0 руб. |
| 9 | Влияние на достижение национальной цели | Достижение 100% соответствия целевым индикаторам в итоговом значении |

- Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности является одной из приоритетных стратегических государственных задач России, региона и Балашовского муниципального района  в частности.

Анализ потребления топливно-энергетических ресурсов показывает, что за последние 5 лет произошло существенное изменение структуры тепловых и энергетических нагрузок. Большая часть потребляемого тепла используется неэффективно по независящим от потребителей причинам. Значительные потери энергоресурсов происходят при эксплуатации инженерных систем и оборудования, мелкие котельные крайне неэкономично сжигают топливо, энергетическое оборудование в таких котельных характеризуется отсутствием автоматического регулирования и средств контроля. Для вывода неэффективных комплексов из эксплуатации требуется перевод объектов потребления тепла на индивидуальные источники теплоснабжения.

В условиях роста стоимости энергоресурсов, дефицита бюджетов всех уровней крайне важным становится реализация мероприятий государственной программы, направленных на эффективное и рациональное использование энергоресурсов.

В комплекс ключевых мер, обеспечивающих решение задачи развития энергосбережения и повышения энергоэффективности, должны входить:

- популяризация энергоэффективного образа жизни;

- снижение использования энергетически неэффективной техники, оборудования, зданий, технологических процессов;

- использование средств бюджетов различных уровней, внебюджетных средств для проведения мероприятий в области энергоэффективности.

- Цели и задачи Программы:

Основными целями Программы являются:

- приведение коммунальной инфраструктуры Балашовского муниципального района в соответствие со стандартами качества, обеспечение устойчивости и безопасности функционирования жилищно-коммунального комплекса;

- обеспечение рационального использования муниципальными учреждениями топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий;

- снижение потерь энергоресурсов при эксплуатации инженерных систем и оборудования.

Для достижения целей планируется решить следующие задачи:

- реализация проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на объектах социальной сферы с. Хоперское.

- сокращение затрат на поставку топливно-энергетических ресурсов для отопления и горячего водоснабжения объектов социальной сферы;

- проведение оценки состояния и энергетического обследования зданий и сооружений государственных и муниципальных учреждений.

3. Система управления реализацией Программы и контроль

за ходом её исполнения

Контроль над сроками выполнения мероприятий Программы, целевым расходованием выделяемых финансовые средств и эффективностью их использования в пределах своей компетенции осуществляет администрация Балашовского муниципального района и комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Балашовского муниципального района.

Ответственными за выполнение мероприятий в установленные сроки являются исполнители Программы.

Контроль за ходом реализации Программы может осуществляться в процессе экспертных проверок с участием представителей заказчика.

Контроль за исполнением Программы осуществляется администрацией Балашовского муниципального района в соответствии с постановлением администрации Балашовского муниципального района от 25.12.2024 г. № 421-п «Об утверждении Положения «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ».

4. Прогноз конечных результатов реализации Программы – оценка вклада Программы в экономическое развитие Балашовского муниципального района

Муниципальная программа считается завершенной после выполнения плана программных мероприятий в полном объеме и (или) достижения цели муниципальной программы. С учетом достижений по годам ожидаемых результатов реализации муниципальной программы будут формироваться предложения по внесению необходимых изменений.

В результате реализации муниципальной программы планируется достижение следующих конечных результатов: к концу 2026 года построить и ввести в эксплуатацию индивидуальные источники тепловой энергии объектов социальной сферы с. Хоперское (СОШ, детский сад, СДК), провести энергетическое обследование объектов социальной сферы села Малая Семеновка.

Первый заместитель главы

администрации Балашовского

муниципального района                                                                 С.В. Дудин

- Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя2 | Единица измерения | Базовое значение3 | Значения показателей |  |  | Ответственный за достижение показателя 4 | Связь с показателями национальных целей муниципальной программы (маркировка)5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цели муниципальной программы - приведение коммунальной инфраструктуры Балашовского муниципального района в соответствие со стандартами качества, обеспечение устойчивости и безопасности функционирования жилищно-коммунального комплекса; - обеспечение рационального использования муниципальными учреждениями топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий; - снижение потерь энергоресурсов при эксплуатации инженерных систем и оборудования. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество индивидуальных источников теплоснабжения | Ед. | 3 | 3 | 0 | 0 | - Комитет по образованию администрации Балашовского муниципального района; - Управление культуры и туризма администрации Балашовского муниципального района. |  |
| 2 | % сокращения затрат на приобретение топливно-энергетических ресурсов | % | 30 | 30 | 0 | 0 | - Комитет по образованию администрации Балашовского муниципального района; - Управление культуры и туризма администрации Балашовского муниципального района. |  |
| 3 | Количество обследований энергетических систем | Ед. | 2 | 2 | 0 | 0 | - Комитет по образованию администрации Балашовского муниципального района; - Управление культуры и туризма администрации Балашовского муниципального района. |  |

2 Показатели уровня муниципальной программы, в том числе характеризующие вклад в достижение национальных целей, приоритетов социально-экономического развития Балашовского района.

3 Плановое значение показателя на год разработки проекта муниципальной программы.

4 Наименование ответственного за достижение показателя.

5 Указывается наименование целевых показателей национальных целей, вклад в достижение которых обеспечивает показатель муниципальной программы.

6 Указывается год начала реализации муниципальной программы для действующих муниципальных программ или год начала реализации муниципальной программы (для новых муниципальных программ).

- Перечень структурных элементов муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента7 | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента8 | Связь с показателями9 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Реализация проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на объектах социальной сферы с. Хоперское. | Перевод объектов социальной сферы (школа, детский сад, сельский дом культуры) с. Хоперское на индивидуальное отопление | Количество индивидуальных источников теплоснабжения |
| 2 | Сокращение затрат на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) для отопления и горячего водоснабжения объектов социальной сферы; | Прогнозируемый экономический эффект – 30% | % сокращения затрат на приобретение ТЭР |
| 3 | Проведение оценки состояния и энергетического обследования зданий и сооружений государственных и муниципальных учреждений. | В результате обследования определяется направление применения программных методов в достижении наибольшего экономического эффекта мероприятий в области энергосбережения | Количество обследований энергетических систем |

7 Приводятся ключевые (социально значимые) задачи, планируемые к решению в рамках проектов, комплексов процессных мероприятий по предложению ответственного исполнителя муниципальной программы.

8 Приводится краткое описание социальных, экономических и иных эффектов для каждой задачи структурного элемента.

9 Указываются наименования показателей уровня муниципальной программы, на достижение которых направлен структурный элемент. Наименование направления приводится при необходимости (наименование подпрограммы)

- Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Балашовском муниципальном районе» | всего, в том числе: | 23474,0 | 0 | 0 | 23474,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 21200,0 | 0 | 0 | 21200,0 |
|  |  | местный бюджет | 2274,0 | 0 | 0 | 2274,0 |
|  |  | иные межбюджетные трансферты | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |