АДМИНИСТРАЦИЯ
  СОЦЗЕМЛЕДЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАШОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30.09.2026г.                               №  37-п                     п. Соцземледельский 

Об изменении существенных условий контрактов,
 заключенных для муниципальных нужд 
Соцземледельского муниципального образования

В соответствии с ч. 65.1 ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуюсь постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2026 № 416 «Об изменении существенных условий контрактов, заключенных для обеспечения федеральных нужд, в связи с увеличением с 1 января 2026 года в соответствии с законодательством Российской Федерации налоговой ставки по налогу на добавленную стоимость», постановлением Правительства Саратовской области от 21.05.2026 № 404-П «Об изменении существенных условий контрактов, заключенных для нужд области, в связи с увеличением с 1 января 2026 года в соответствии с законодательством Российской Федерации налоговой ставки по налогу на добавленную стоимость», заключенного до 1 января 2026 года», Постановлением Правительства Саратовской области от 19 апреля 2022 г. № 290-П «О порядке подготовки и согласования проектов решений Правительства области об изменении существенных условий контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд области», Уставом Соцземледельского сельского поселения, администрация Соцземледельского муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что если при исполнении контрактов, предусмотренных частями 16 (при условии, что контракты жизненного цикла предусматривают проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства) и 16 1 статьи 34, частями 56 и 63 1 статьи 112 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", контрактов, предметом которых являются выполнение работ по выполнению инженерных изысканий, архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции (в том числе с элементами реставрации), техническому перевооружению, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, текущему ремонту зданий, сооружений, благоустройству территории, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (в случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта), проведение строительного контроля, авторского надзора, возникли независящие от сторон указанных контрактов обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения в связи с увеличением с 1 января 2026 г. в соответствии с законодательством Российской Федерации налоговой ставки по налогу на добавленную стоимость, по соглашению сторон до 1 октября 2026 г. допускаются следующие изменения существенных условий таких контрактов:
изменение цен таких контрактов в пределах увеличения с 1 января 2026 г. в соответствии с законодательством Российской Федерации налоговой ставки по налогу на добавленную стоимость в отношении товаров, работ, услуг, приемка которых осуществляется после 1 января 2026 г.;
изменение объемов и (или) видов выполняемых работ, строительных ресурсов без увеличения цен таких контрактов.
2. Установить, что положения пункта 1 настоящего постановления распространяются на контракты, заключенные до 1 января 2026 г. для обеспечения муниципальных нужд или заключенные при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд, извещения об осуществлении которых размещены в единой информационной системе в сфере закупок, приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) по которым направлены до 1 января 2026 г., если увеличенный с 1 января 2026 г. в соответствии с законодательством Российской Федерации размер налоговой ставки по налогу на добавленную стоимость не предусмотрен условиями таких контрактов.
3. Установить, что изменения по соглашению сторон существенных условий муниципальных контрактов, договоров, заключенных до 1 января 2027 года для нужд Соцземледельского муниципального образования , если при исполнении такого контракта (договора) возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, в том числе в связи с мобилизацией в Российской Федерации, допускается на основании распоряжения Администрации Соцземледельского муниципального образования.
4. Установить, что изменение существенных условий контрактов, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления, осуществляется с соблюдением положений частей 1.3–1.6 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
5. Подготовка и согласование проектов распоряжений Администрации Соцземледельского  муниципального образования об изменении существенных условий контрактов, указанных в пунктах 1 и 3 настоящего постановления, осуществляется в порядке, установленном приложением № 1 к настоящему постановлению.
6. Утвердить состав комиссии по рассмотрению обращений по изменению существенных условий контрактов согласно приложению № 2.
7. Утвердить положение о комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с изменением существенных условий контрактов, заключенных до 01.01.2027 года согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
8. Постановление вступает в силу  после его официального  опубликования.
9. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Соцземледельского 
муниципального образования                                                          О.В. Костикова 
 




















Приложение № 1к постановлению
администрации Соцземледельского  МО 
от 30.09.2026г.  № 37-п 

ПОРЯДОК
изменения существенных условий контрактов, заключенных до 1 января 2027 года для нужд муниципального образования, по соглашению сторон, если при исполнении таких контрактов возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения
1. Настоящий Порядок изменения существенных условий контрактов, заключенных до 1 января 2027 года для нужд муниципального района, по соглашению сторон, если при исполнении таких контрактов возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения (далее – Порядок), разработан в соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) в целях обоснования и применения на территории муниципального образования единых правил изменения существенных условий муниципальных контрактов, контрактов, договоров (далее – контракты), заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ до 1 января 2027 года муниципальными заказчиками муниципального образования, бюджетными учреждениями муниципального образования, организациями, учредителем которых выступает администрация муниципального образования (далее – заказчики).
2. При возникновении независящих от сторон обстоятельств, влекущих невозможность исполнения контракта, подрядчик, исполнитель, поставщик (далее – поставщик) в письменной форме направляет заказчику предложение об изменении существенных условий контракта. К указанному предложению должна быть приложена следующая информация и документы:
- информация о реквизитах контракта, в том числе наименование, дата заключения, номер контракта, в том числе номер в реестре контрактов, заключенных заказчиками (при наличии);
- предложения об изменении существенных условий контракта (с указанием изменений по каждой номенклатурной позиции, если их несколько, включая изменение цены, сроков исполнения обязательств и порядка их оплаты);
- документ (документы), подтверждающий (подтверждающие) наличие независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность исполнения контракта в соответствии с действующими условиями.
3. Заказчик в течение 3 рабочих дней со дня поступления обращения поставщика осуществляет:
- проверку соответствия информации и документов, направленных поставщиком, сведениям о заключении и исполнении контракта, которыми располагает заказчик;
- проверку на соответствие предлагаемых изменений существенных условий контракта требованиям статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ;
- определение объема необходимых дополнительных средств для исполнения контракта на новых условиях и их источник;
- готовит и направляет пакет документов, указанных в пункте 2 настоящего постановления, на рассмотрение комиссии для принятия решения об изменении существенных условий контракта с приложением пояснительной записки, содержащей в том числе обоснование вносимых изменений существенных условий контракта, сведения об обстоятельствах, влекущих невозможность исполнения контракта, являющихся основанием для изменения существенных условий контракта.
Основаниями для отказа в изменении существенных условий контракта является наличие одного или совокупности следующих обстоятельств:
- отсутствие информации и (или) документов, предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка;
- отсутствие целесообразности и (или) необходимости изменения существенных условий контракта для достижения целей закупки;
- нарушение предлагаемыми изменениями существенных условий контракта в части требований статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ;
- наличие обстоятельств, препятствующих исполнению контракта на новых условиях, указанных в предложении поставщика.
Основанием для прекращения процедуры внесения изменений в существенные условия контракта является наличие одного или совокупности следующих обстоятельств:
- отсутствие информации и (или) документов, предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка;
- отсутствие целесообразности и (или) необходимости изменения существенных условий контракта для достижения целей закупки;
- несоответствие предлагаемой цены контракта рыночной конъюнктуре;
- нарушение предлагаемыми изменениями существенных условий контракта в части требований статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ;
- наличие обстоятельств, препятствующих исполнению контракта на новых условиях, указанных в обращении заказчика;
- отсутствие финансовых средств, необходимых для оплаты контракта на новых условиях.
7. Комиссия в течение 3 рабочих дней со дня поступления соответствующего обращения рассматривает полученные документы и рекомендует принять решение о возможности или невозможности изменения существенных условий контракта или об отказе в изменении существенных условий контракта.
Решение об отказе в изменении существенных условий контракта принимается в случае:
отсутствия информации и (или) документов, предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка;
- отсутствия целесообразности и (или) необходимости изменения существенных условий контракта для достижения целей закупки;
- несоответствия предлагаемой цены контракта рыночной конъюнктуре;
- нарушения предлагаемыми изменениями существенных условий контракта в части требований статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ;
- наличия обстоятельств, препятствующих исполнению контракта на новых условиях, указанных в обращении заказчика;
- отсутствия финансовых средств, необходимых для оплаты контракта на новых условиях.
8. Заседание Комиссии может проходить в очной или дистанционной форме, в том числе в режиме видеоконференции, и считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего числа ее членов.
Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании, и оформляются протоколом. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании Комиссии.
В случае принятия решения о возможности изменения существенных условий контракта протокол должен содержать:
- информацию о заказчике;
- информацию об исполнителе контракта, включая его наименование, идентификационный номер налогоплательщика;
- реквизиты контракта, включая наименование, дату, номер контракта (включая номер в реестре контрактов, заключенных заказчиками (при наличии);
- сведения о предмете контракта;
- сведения о текущей цене контракта;
- сведения о вносимых в контракт существенных изменениях, в том числе изменении цены и новой цене;
- сведения о необходимости дополнительных средств и их источнике.
В случае принятия решения об отказе в изменении существенных условий контракта протокол должен содержать указание на основание принятия такого решения.
О результатах рассмотрения обращения администрация муниципального образования уведомляет заказчика в течение 1 рабочего дня.
О прекращении процедуры рассмотрения предложения заказчик уведомляет поставщика в течение 1 рабочего дня с указанием оснований прекращения указанной процедуры.


















Приложение № 2 к постановлению
администрации Соцземледельского  МО 
от 30.09.2026г.  № 37-п

СОСТАВ
комиссии по рассмотрению обращений по изменению существенных условий контрактов
[bookmark: _Hlk234492452]Председатель комиссии –Костикова О.В. Глава Соцземледельского  муниципального образования;
Заместитель председателя –   Самошкина Н.В. Заместитель  главы администрации Соцземледельского  муниципального образования;
Секретарь – Воронина Т.Ю. Специалист 1 категории  администрации Соцземледельского  муниципального образования; 
Члены комиссии: 
Андриякина Е.Л.– специалист 1 категории  администрации Соцземледельского  муниципального образования.
Харитонова Ю.С.- Контрактный управляющий (специалист  в сфере закупок) администрации Соцземледельского  МО 
 

















Приложение № 3 к постановлению
администрации Соцземледельского  МО 
от 30.09.2026г.  № 37-п 
Положение
о комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с изменением существенных условий муниципальных контрактов, заключенных до 01.01.2027 года
1. Настоящее положение разработано в соответствии с положениями ч. 65.1 ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», с целью организации работы комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с изменением существенных условий муниципальных контрактов, контрактов заключенных до 01.01.2027 года.
2. Комиссия должна состоять не менее чем из пяти человек: председатель комиссии, заместитель председателя, члены комиссии и секретарь.
3. Секретарь комиссии осуществляет подготовку работы комиссии, уведомляет состав комиссии о дате и времени проведения заседания, формирует пакет документов для рассмотрения комиссией на заседании, оформляет протоколы заседания комиссии, готовит проекты документов, определенных настоящим положением, организует направление и хранение документов комиссии, выполняет иные функции, связанные с работой комиссии. Секретарь комиссии не имеет совещательного голоса.
4. Комиссия осуществляет свою работу путем проведения заседаний. Заседания комиссии проводятся не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления заявления Поставщика/Подрядчика/Исполнителя (далее «Поставщик»).
5. В заседании комиссии с правом совещательного голоса участвует руководитель заказчика.
В случае рассмотрения вопросов, связанных с изменением существенных условий контрактов, заключенных до 01.01.2027 года администрацией, в заседании комиссии принимает участие заместитель главы администрации с правом совещательного голоса или глава администрации с правом совещательного голоса, в ведении которого находится контракт, изменение существенных условий которого рассматриваются на заседании комиссии.
6. Комиссия имеет кворум, если в заседании принимает участие не менее половины ее состава.
7. Решение комиссии принимается коллегиально, оформляется протоколом заседания комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с изменением существенных условий контрактов, заключенных до 01.01.2027 года, носит рекомендательный характер и включает одно из следующих решений:
- рекомендовать Заказчику изменить существенные условия контракта по соглашению сторон;
- рекомендовать отказать Поставщику в изменении существенных условий контракта.
Протокол заседания комиссии составляется в одном экземпляре и подписывается председателем и секретарем комиссии.
8. В случае принятия комиссией решения о рекомендации изменения существенных условий контракта, секретарь комиссии готовит проект распоряжения администрации о принятии решения об изменении существенных условий контракта, заключенного до 01.01.2026 года, поскольку при исполнении такого контракта возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения.
В проекте распоряжения указываются реквизиты контракта, стороны, предмет контракта, существенные условия, подлежащие изменению.
В случае если решение администрации принимается в отношении контракта, стороной которого является орган местного самоуправления, муниципальное учреждение, в проект распоряжения включается информация о рекомендации внесения изменений существенных условий контракта.


